## Slide 1: Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämishanke
Kirsi janhunen
Väestörekisterikeskus

## Slide 2: Hankkeen asettaminen
Valtiovarainministeriö asetti julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden toimeenpano-ohjelman. Sen tavoitteena on varmistaa, että julkishallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan.
Kehittämisohjelmalla tuetaan ja mahdollistetaan digitalisaation toteuttaminen turvallisesti julkishallinnon palveluissa ja muussa sen toiminnassa.
Valtiovarainministeriö pyysi Väestörekisterikeskusta käynnistämään ohjelman toimeenpanon. Tätä varten asetettiin VRK:n toimesta ohjelman mukaisesti JUDO-nimellä kulkeva toimeenpanohanke 21.12.2019.
Hanke tulee tukemaan organisaatioita digitaalisen turvallisuuden toteuttamisessa.

## Slide 3: JUDO-hankkeen viisi projektia
1. Digitaalisen turvallisuuden johtaminen ja riskienhallinnan kehittäminen
2. Digitaalisen turvallisuuden vaatimus- ja arviointikehikon toteuttaminen
4. Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuvan raportoinnin kehittäminen
3. Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden koulutusjärjestelmä sekä digiturvasovellus
5. Digitaalisen turvallisuuden harjoitusohjelma vuosille 2018-2022

## Slide 4: Digitaalisen turvallisuuden johtaminen ja riskienhallinnan kehittäminen (projekti 1)
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa
Luodaan yhteinen julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtamisen ja hallinnan malli, jossa varmistetaan, että organisaatioissa on toimiva prosessi riskienhallinnan toteuttamiseksi.
Nämä jalkautetaan organisaatioihin yhteishanke-mallilla. Mallin toteuttamista edistetään vuosittaisella TAISTO-harjoituksella 2019-2021.

## Slide 5: Digitaalisen turvallisuuden johtaminen ja riskienhallinnan kehittäminen (projekti 1)
Julkisen hallinnon organisaatiot saavat käyttöön yhdenmukaiset tavat johtaa ja kehittää digitaalista turvallisuutta, joka parantaa organisaatioiden ja sitä kautta julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta.
Harjoitustoiminnan avulla parannetaan organisaatioiden valmiuksia reagoida ja toimia erilaisissa digiturvallisuuteen liittyvissä häiriöissä ja poikkeamissa.
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 6: Digitaalisen turvallisuuden johtaminen ja riskienhallinnan kehittäminen (projekti 1)
Digiturvallisuuden käsikirja
6/2019 mennessä käynnistyvä yhteishanke käsikirjan jalkauttamiseksi julkiseen hallintoon sekä sitä tukevat verkkokoulutusmoduulit loppuvuoden aikana
Koulutussisällön tuottaminen koulutusympäristöön
TAISTO19-harjoitus
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 7: Digitaalisen turvallisuuden johtaminen ja riskienhallinnan kehittäminen (projekti 1)
Organisaatiot voivat sovittaa projektissa luotavia malleja omaan toimintaan joustavasti.
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 8
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
VAHTI 100 -kortit
Koulutusratkaisu
Digiturvasovellus
Kysely
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Proj 5
Toteutus tai tuotos juoksevalla numerolla. Ensimmäinen numero viitta projektiin. Kustakin löytyy tarkempi kuvaus.
n.n
Suunnitelma täydentävistä ohjeista
VAHTI100-kortteihin perustuva arviointikriteeristö
2.1
2.2
2.3
Päivitetty VAHTI-sivusto
2.4
VAHTI100 koulutustilaisuudet ja materiaalit
2.5
Koulutusratkaisun jalkautus ja viestintä
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuvaratkaisu
Koulutustyöpajat (kokonaiskuvaratkaisun opastus)
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
Harjoitustoiminnan malli
5.2
Toimintasuunnitelma
5.3
Tukipalvelut
5.4
JUDO
Road map
2019
3.7
Digiturvasovelluksen jalkautus ja viestintä
3.8
Digiturvallisuuden käsikirja
Proj 1
Digiturvaharjoitus
Organisaatioille suunnattu koulutus ja työpajat
1.1
1.2
1.3
4.4
2.5
Projekti 1, Digitaalisen turvallisuuden johtaminen ja riskienhallinta
1.1 Digiturvallisuuden käsikirja
1.2 Digiturvallisuuden sähköisen käsikirjan pohjalta työpajoja ja koulutustilaisuuksia (yhteishankemalli)
1.3 Digiturvallisuuteen liittyvä harjoitus
1.2

## Slide 9: VAHTI100 (projekti 2)
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa
Projektissa toteutetaan uusi normi- ja informaatio-ohjausta tukeva kehikko, joka sisältää ohjeet tiedonhallintalain tietoturvasäännösten toimeenpanon toteuttamiseksi sekä kriteerit näiden toteutumisen arvioimiseksi.
Tietoturvasäännöksiä ohjeistavaa osuutta kutsutaan nimellä VAHTI100
Kehikko jalkautetaan julkiseen hallintoon yhteishankkeiden avulla vuosina 2019-2021.

## Slide 10: VAHTI100 (projekti 2)
Luodaan tukimateriaalia lainsäädännön käytännön toimeenpanoon
Parannetaan digitaalisen turvallisuuden arvointitoimintaa
Helpotetaan erilaisten ohjausdokumenttien velvoittavuuden tulkintaa
Parannetaan tiedon löydettävyyttä
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 11: VAHTI100 (projekti 2)
Tiedonhallintalain HE:n pohjalta laaditut VAHTI100-kortit
VAHTI100-kortteihin liittyvä arviointikriteeristö
Suunnitelma VAHTI100-kortteja täydentävästä ohjeistosta
Päivitetty VAHTI-sivusto
VAHTI100-koulutustilaisuudet ja -materiaalit
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 12: VAHTI100 (projekti 2)
Luotava malli soveltuu käytettäväksi myös muun normiohjauksen ja informaatio-ohjauksen tukemiseen.
Kokonaisuus uudistaa VAHTI-ohjeistoa ja tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 13
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
VAHTI 100 -kortit
Koulutusratkaisu
Digiturvasovellus
Kysely
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Proj 5
Toteutus tai tuotos juoksevalla numerolla. Ensimmäinen numero viitta projektiin. Kustakin löytyy tarkempi kuvaus.
n.n
Suunnitelma täydentävistä ohjeista
VAHTI100-kortteihin perustuva arviointikriteeristö
2.1
2.2
2.3
Päivitetty VAHTI-sivusto
2.4
VAHTI100 koulutustilaisuudet ja materiaalit
2.5
Koulutusratkaisun jalkautus ja viestintä
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuvaratkaisu
Koulutustyöpajat (kokonaiskuvaratkaisun opastus)
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
Harjoitustoiminnan malli
5.2
Toimintasuunnitelma
5.3
Tukipalvelut
5.4
JUDO
Road map
2019
3.7
Digiturvasovelluksen jalkautus ja viestintä
3.8
Digiturvallisuuden käsikirja
Proj 1
Digiturvaharjoitus
Organisaatioille suunnattu koulutus ja työpajat
1.1
1.2
1.2
1.3
4.4
Luonnos
2.5
Projekti 2, VAHTI100
2.1 Tiedonhallintalain HE:n pohjalta laaditut VAHTI100-kortit
2.2 Suunnitelma VAHTI100-kortteja täydentävistä ohjeista
2.3VAHTI100-kortteihin perustuva arviointikriteeristö
2.4 Päivitetty VAHTI-sivusto
2.5 VAHTI100-koulutustilaisuudet ja –materiaalit

## Slide 14: Digiturvallisuuden koulutusratkaisu (projekti 3)
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa
Luodaan julkisen hallinnon yhteinen digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueet kattava koulutusympäristö.
Luodaan koulutussisällöt eri kohderyhmille lainsäädännön toimeenpanon sekä julkisen hallinnon ja sen alihankkijoiden henkilöstön osaamisen ja tietoisuuden kehittämiseksi.
Luodaan digiturvasovellus, jonka avulla voidaan pelillistämisen keinoin ohjeistaa ja kouluttaa henkilöstöä kohtaamaan arjen erilaisia digitaaliseen ja fyysiseen toimintaympäristöön liittyviä uhkia ja neuvotaan niissä toimimiseen.

## Slide 15: Digiturvallisuuden koulutusratkaisu (projekti 3)
Parannetaan henkilöstön, asiantuntijoiden ja johdon digiturvaosaamista.
Annetaan organisaatioille työkaluja digiturva-asenteen ja kulttuurin luomiseen
Annetaan julkisen hallinnon organisaatioille työkaluja lainsäädännön koulutusvaatimusten täyttämiseen.
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 16: Digiturvallisuuden koulutusratkaisu (projekti 3)
Koulutusympäristö
Ratkaisujen ja hyvien käytänteiden tutkiminen (yhteenveto)
Suunnitelma koulutusmoduuleista ja -kokonaisuudesta
Ensimmäinen digiturvan koulutussisällön toteutus kesään mennessä, muita koulutuksia loppuvuoden aikana
Koulutusympäristön jalkauttaminen ja viestintä
Digiturvasovellus
Digiturvasovelluksen vaatimusmäärittely
Toteutussuunnitelma
Sovelluksen beta-version toteutus (vuorovaikutteinen koulutusympäristön kanssa) ja julkaisu
Digiturvasovelluksen jalkauttaminen ja viestintä
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 17: Digiturvallisuuden koulutusratkaisu (projekti 3)
Synkronisoidaan mahdollisesti digiturvallisuuden kokonaiskuvajärjestelmän kanssa.
Osa sisällöstä sovitetaan ja tarjotaan myös kansalaisille.
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 18
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
VAHTI 100 -kortit
Koulutusratkaisu
Digiturvasovellus
Kysely
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Proj 5
Toteutus tai tuotos juoksevalla numerolla. Ensimmäinen numero viitta projektiin. Kustakin löytyy tarkempi kuvaus.
n.n
Suunnitelma täydentävistä ohjeista
VAHTI100-kortteihin perustuva arviointikriteeristö
2.1
2.2
2.3
Päivitetty VAHTI-sivusto
2.4
VAHTI100 koulutustilaisuudet ja materiaalit
2.5
Koulutusratkaisun jalkautus ja viestintä
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuvaratkaisu
Koulutustyöpajat (kokonaiskuvaratkaisun opastus)
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
Harjoitustoiminnan malli
5.2
Toimintasuunnitelma
5.3
Tukipalvelut
5.4
JUDO
Road map
2019
3.7
Digiturvasovelluksen jalkautus ja viestintä
3.8
Digiturvallisuuden käsikirja
Proj 1
Digiturvaharjoitus
Organisaatioille suunnattu koulutus ja työpajat
1.1
1.2
1.2
1.3
4.4
Luonnos
2.5
  Projekti 3, Koulutusratkaisu
  Koulutusympäristö
  3.1 Ratkaisujen ja hyvien käytänteiden tutkiminen (yhteenveto)
  3.2 Suunnitelma koulutusmoduuleista
  3.3 Ensimmäinen digiturvan koulutussisällön toteutus
  3.4 Koulutusjärjestelmän jalkauttaminen ja viestintä (koulutusratkaisun käytön opastus)
  Digiturvasovellus
  3.5 Digiturvasovelluksen vaatimusmäärittely
  3.6 Toteutussuunnitelma
  3.7 Sovelluksen beta-version toteutus (vuorovaikutteinen koulutusympäristön kanssa)
  3.8 Digiturvasovelluksen jalkauttaminen ja viestintä

## Slide 19: Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuva (projekti 4)
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa
Projektin tarkoituksena on kehittää toimintamallit ja välineet, joilla julkisesta hallinnosta saadaan parempi ja ajantasaisempi kuva digitaalisen turvallisuuden tilasta.

## Slide 20: Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuva (projekti 4)
Kokonaiskuvan avulla saadaan ajankohtainen tilannekuva, joka mahdollistaa myös paremman tulevaisuuden ennustamisen sekä puuttumisen sellaisiin kohteisiin ja tilanteisiin, jotka tuntuvat aiheuttavan ongelmia digitaalisen turvallisuuden osa-alueissa julkisen hallinnon organisaatioissa.
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 21: Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuva (projekti 4)
Ratkaisujen ja hyvien käytänteiden tutkiminen (yhteenveto)
Vaatimusmäärittely
Pilotti-/demoratkaisun suunnittelu
Pilotti tai demo
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista tuvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 22: Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuva (projekti 4)
Projektissa kehitettävä ratkaisu pyritään saamaan mahdollisimman yhteensopivaksi kokonaisturvallisuuden ratkaisujen kanssa.
Projektissa informaatioarkkitehtuuri on keskeisessä roolissa.
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista tuvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 23
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
VAHTI 100 -kortit
Koulutusratkaisu
Digiturvasovellus
Kysely
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Proj 5
Toteutus tai tuotos juoksevalla numerolla. Ensimmäinen numero viitta projektiin. Kustakin löytyy tarkempi kuvaus.
n.n
Suunnitelma täydentävistä ohjeista
VAHTI100-kortteihin perustuva arviointikriteeristö
2.1
2.2
2.3
Päivitetty VAHTI-sivusto
2.4
VAHTI100 koulutustilaisuudet ja materiaalit
2.5
Koulutusratkaisun jalkautus ja viestintä
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuvaratkaisu
Koulutustyöpajat (kokonaiskuvaratkaisun opastus)
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
Harjoitustoiminnan malli
5.2
Toimintasuunnitelma
5.3
Tukipalvelut
5.4
JUDO
Road map
2019
3.7
Digiturvasovelluksen jalkautus ja viestintä
3.8
Digiturvallisuuden käsikirja
Proj 1
Digiturvaharjoitus
Organisaatioille suunnattu koulutus ja työpajat
1.1
1.2
1.2
1.3
4.4
Luonnos
2.5
Projekti 4, Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuva
4.1 Ratkaisujen ja hyvien käytänteiden tutkiminen (yhteenveto)
4.2 Vaatimusmäärittely
4.3 Pilottiratkaisun alustava suunnittelu (arkkitehtuuri, tietomalli, rajapinnat jne.)
4.4 Pilotti tai demo

## Slide 24: Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan kehittäminen (projekti 5)
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa
Selvittää julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan nykytila.
Luoda digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan malli julkishallintoon.
Laatia toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2021.
Tarvittavien tukipalveluiden kilpailuttaminen ja tuotteistaminen palveluksi.

## Slide 25: Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan kehittäminen (projekti 5)
Harjoitusten avulla julkisen hallinnon organisaatiot pystyvät kehittämään omaa digitaalista turvallisuutta, toiminnan jatkuvuutta ja varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin.
Harjoittelu toteuttaa myös julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman tavoitteita.
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 26: Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan kehittäminen (projekti 5)
Suunnitellut tuotokset vuodelle 2019.
Kysely harjoitustoiminnan nykytilasta ja tarpeista julkiseen hallintoon
Harjoitustoiminnan malli
Harjoitustoiminnan toimintasuunnitelma
Tukipalveluiden tuotteistaminen
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 27: Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan kehittäminen (projekti 5)
Projekti tekee yhteistyötä mm. Huoltovarmuuskeskuksen ja Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa.
Organisaatioiden raportointi harjoitustoiminnasta toteutetaan osana projektin 4 kyselyä.
Projekti osallistuu KYHA19 valtionhallinto ja KYHA19 turvallisuusverkkotoimijat harjoitusten suunnitteluun ja koordinointiin.
Tehtävät ja tavoitteet
Miten projekti parantaa digitaalista turvallisuutta?
Keskeiset tuotokset 2019
Erityistä projektissa

## Slide 28
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
VAHTI 100 -kortit
Koulutusratkaisu
Digiturvasovellus
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Toteutus tai tuotos juoksevalla numerolla. Ensimmäinen numero viitta projektiin. Kustakin löytyy tarkempi kuvaus.
n.n
Suunnitelma täydentävistä ohjeista
VAHTI100-kortteihin perustuva arviointikriteeristö
2.1
2.2
2.3
Päivitetty VAHTI-sivusto
2.4
VAHTI100 koulutustilaisuudet ja materiaalit
2.5
Koulutusratkaisun jalkautus ja viestintä
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuvaratkaisu
Koulutustyöpajat (kokonaiskuvaratkaisun opastus)
4.1
4.2
4.3
4.4
Toimintasuunnitelma
5.3
Tukipalvelut
5.4
JUDO
Road map
2019
3.7
Digiturvasovelluksen jalkautus ja viestintä
3.8
Digiturvallisuuden käsikirja
Proj 1
Digiturvaharjoitus
Organisaatioille suunnattu koulutus ja työpajat
1.1
1.2
1.2
1.3
4.4
Luonnos
2.5
Projekti 5, Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan kehittäminen
5.1 Kysely julkisen hallinnon organisaatioille koskien harjoitustoiminnan nykytilaa ja tarpeita
5.2 Harjoitustoiminnan malli vrs. 1
5.3 Harjoitustoiminnan toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021
5.4 Harjoitustoiminnan tukipalveluiden konseptointi ja tuotteistus
Proj 5
Proj 5
Harjoitustoiminnan malli
5.2
Kysely
5.1

## Slide 29
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
VAHTI 100 -kortit
Koulutusratkaisu
Digiturvasovellus
Kysely
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Proj 5
Toteutus tai tuotos juoksevalla numerolla. Ensimmäinen numero viitta projektiin. Kustakin löytyy tarkempi kuvaus.
n.n
Suunnitelma täydentävistä ohjeista
VAHTI100-kortteihin perustuva arviointikriteeristö
2.1
2.2
2.3
Päivitetty VAHTI-sivusto
2.4
VAHTI100 koulutustilaisuudet ja materiaalit
2.5
Koulutusratkaisun jalkautus ja viestintä
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuvaratkaisu
Koulutustyöpajat (kokonaiskuvaratkaisun opastus)
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
Harjoitustoiminnan malli
5.2
Toimintasuunnitelma
5.3
Tukipalvelut
5.4
JUDO
Road map
2019
3.7
Digiturvasovelluksen jalkautus ja viestintä
3.8
Digiturvallisuuden käsikirja
Proj 1
Digiturvaharjoitus
Organisaatioille suunnattu koulutus ja työpajat
1.1
1.2
1.2
1.3
4.4
Luonnos
2.5