**DEMOKRATIA.FI -PALVELUIDEN OHJAUSRYHMÄ**

**Aika:** ke 9.11.2016 klo 12-14 nh. Paragrafi

**Paikka:** Oikeusministeriö (Kasarmikatu 42, Helsinki)

**Läsnä:** Johanna Suurpää, Tarmo Maunu, Tarja Saari, Laura Keski-Hakuni, Laura Nurminen, Niklas Wilhelmsson, Liisa Männistö, Anneli Salomaa

1. **Kokouksen avaus**

Kokous avattiin 12.00

1. **Palveluiden yleinen tilanne**

Laura Keski-Hakuni, Liisa Männistö ja Anneli Salomaa esittelivät palveluiden tilanteen. Keskustelua Demokratia.fi:n tapahtumakalenterista. Päätettiin poistaa se käytöstä toistaiseksi, koska ei käyttöä. Tulevaisuudessa tapahtumakalenterin tilalle voidaan lisätä syötteitä esim. Hankeikkunasta, mikäli kalenterin kehittämiseen ei ole resursseja.

1. **Palveluiden markkinointi, koulutus ja jalkautus**

Liisa Männistö esitteli vuoden 2016 toteutuneet toimenpiteet sekä suunnitelmaa vuodelle 2017. Päätettiin edetä esitetyn suunnitelman mukaisesti mikäli henkilöresurssit sen mahdollistavat.

1. **Lausuntopalvelu.fi kehittäminen**

Anneli Salomaa kävi läpi Deloitten tekemän selvityksen pääkohdat ja kertoi yleisesti Lausuntopalvelu.fi:n ongelmista

Päätös: Lausuntopalvelu.fi:n kehitys rauhoitetaan ja tehdään vain välttämättömät. Samalla selvitetään seuraavan version aikataulua, toteutustapaa ja rahoitusmahdollisuuksia sekä vaihtoehtoisesti mahdollisuutta siirtää palvelu VAHVAn yhteyteen VNK:aan..

1. **KAPA –hanke**

Anneli Salomaa esitteli toteutusprojektin tilannekatsauksen ja projektisuunnitelmaan tehtävät muutokset

Päätös: Lausuntopalvelu.fi:tä ei liitetä palvelunäkymiin ja palveluväylään KAPA-hankkeen puitteissa ja tehdään tästä muutoshakemus VM:lle.

1. **Sopimukset**

Anneli Salomaa esitteli palvelusopimusten tilanteen. Solitan optiovuosien jatkamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus. Tarja Saari selvittää Juhani Puiston kanssa. Lisäksi selvitettävä ORK:n roolia verkkopalveluiden hankinta-, sopimus- ja muissa prosesseissa tarkennettava.

1. **Muut asiat**

Perustapuolue.fi sivuston toteutusta selvitetään. Sivusto liitetään valmistuessaan demokratiapalvelukokonaisuuteen.

1. **Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi klo 13.45