# JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON

NEUVOTTELUKUNTA

# PÖYTÄKIRJA 1/2007

Aika:		15.1.2007	klo 14.00 - 17.00

Paikka:		Sisäasiainministeriö, Vuorikatu 20, Helsinki

Asialista

Kokouksen avaus

- Työjärjestyksen hyväksyminen

- JUHTAn järjestäytyminen
- kokoonpanon toteaminen ja jäsenten esittäytyminen
- tarvittavien jaostojen ja valiokuntien asettaminen
- vt sihteerin nimeäminen

- KuntaIT:n toimintasuunnitelman hyväksyminen

- Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian toteuttamisohjelma

- Kansallisten hankkeiden tilannekatsaus
- ValtIT
- STM

- JUHTAn vuoden 2007 kokoukset

  - Kokouksen avaus, työjärjestyksen hyväksyminen, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja

merkittiin tiedoksi JUHTAn 14.12.2006 kokouksen pöytäkirja.

  - JUHTAn järjestäytyminen

Jäsenet esittäytyivät, puheenjohtaja toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi neuvottelukuntaan.

Pääsihteeri Markku Nenonen siirtyi 31.12.2006 pois sisäasiainministeriön palveluksesta. Uuden pääsihteerin valintaprosessi on käynnistetty. JUHTAn vt sihteerinä toimii toistaiseksi JHS-jaoston sihteeri Tommi Karttaavi.

Kuntaliitto esitti, että JHS-jaoston nykyinen puheenjohtaja, Timo Ketola (Alavuden kaupunki), jatkaa tehtävässä. Ehdotus hyväksyttiin. JHS-jaostoon pyydetään seuraavia tahoja nimittämään edustajansa:

- Kansallisarkisto

- Suomen Kuntaliitto

- Kuntien tietotekniikkavastaavat ry.

- Paikkatietoasiain neuvottelukunta

- Rekisteripooli

- Suomen Standardisoimisliitto SFS

- Sixpack

- Sosiaali- ja terveysministeriö

- Tieke

- Verohallinto

- Valtiovarainministeriö/ValtIT

JHS-sihteeri on yhteydessä mainittuihin tahoihin ja henkilöiden nimet vahvistetaan JUHTAn seuraavassa kokouksessa.

JUHTAn työvaliokunta jatkaa entisellä kokoonpanolla, sillä muutoksella, että sosiaali- ja terveysministeriön edustajaksi vaihtuu Pentti Itkonen ja valtiovarainministeriön edustaja ilmoitetaan myöhemmin.

JUHTAn sihteeristönä toimivat JUHTAn pääsihteeri, Simo Tanner (Kuntaliitto) ja myöhemmin ilmoitettava henkilö valtiovarainministeriöstä.

  - KuntaIT:n toimintasuunnitelman hyväksyminen

KuntaIT:n toimintasuunnitelmasta käytiin laaja keskustelu, jonka yhteenvetona todettiin, että suunnitelma kaipaa vielä joiltain osin tarkentamista. Erityisesti huomioitava kansallisten sosiaali- ja terveysalan hankkeiden esiintyminen suunnitelmassa niin, ettei eri toimijoiden rooleista synny väärinkäsityksiä. Myös kytkentä kunta- ja palvelurakenneuudistukseen tulisi saada selkeämmäksi. Suunnitelmaa tulisi myös jäsentää niin, että hankkeista muodostuva kokonaisuus tulee paremmin esille. Suunnitelmasta tulee myös käydä ilmi, miten KuntaIT:n toiminta tukee siirtymistä kohti JulkIT-tavoitetta.

KuntaIT:n toimintasuunnitelman hyväksyminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Todettiin, että suunnitelman mukaan voidaan kuitenkin jo toimia, kunhan kokouksessa esitetyt muutokset huomioidaan.

  - Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian toteuttamisohjelma

Kohdan 4 käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

  - Kansallisten hankkeiden tilannekatsaus

STM

STM:n tilannekatsaus käsiteltiin KuntaIT:n toimintasuunnitelmasta käydyn keskustelun yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimen hankkeiden toteutuksissa korostetaan yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisten standardien käyttöä. Järjestelmätoimittajien kanssa tehty hankeklusterointia. Migraatio kansalliseen arkistoon potilastietojen osalta toteutetaan Kansaneläkelaitoksen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriöön on rekrytoitu tietoturva- ja arkkitehtuurivastaavat.

ValtIT

ValtIT-hankkeiden tilanne:

1) Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut -kehittämisohjelmaSähköisen asioinnin alusta -hanke käynnissä, esitutkimus päättyy huhtikuussa. Vetäjänä Mira Nivala, laaja edustus valtionhallinnosta ja kuntapuolelta

2) Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma

Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke käynnissa, 5 projektia:

- nykytilan kartoitus (tietojärjestelmät, teknologia), valmistuu 2007-03

- arkkitehtuurimenetelmä (kuvaustavat, arkkitehtuurin sisältö ylätasolla), valmistuu 2007-04

- toimintamalli (arkkitehtuurin ylläpidon ja hyödyntämisen prosessit ja vastuut sovitettuna valtionhallinnon toiminnan suunnittelun ja ohjauksen prosesseihin, toimenpidesuunnitelma), valmistuu 2007-06

- integraatioarkkitehtuuri (valtionhallinnon integraatioratkaisun vaatimukset, looginen ja fyysinen arkkitehtuuri), valmistuu 2007-04

- perustietovarantojen hyödyntämisen tehostaminen (hallinnolliset ja tekniset esteet, kehitysehdotukset ml. hinnoittelu), valmistuu 2007-02

3) Yhteiset tietojärjestelmät –kehittämisohjelma

- virkamiehen tunnistaminen ja käyttövaltuushallinta -hanke, esiselvitys käynnissä, valmistuu 2007-04

- dokumentinhallinta ja arkistointi -hanke, esiselvitys käynnissä, valmistuu 2007-04

- talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä, kieku-ohjelmassa, tarjouspyynnön viimeistely meneillään

4) Yhtenäiset perustietotekniikkaratkaisut -kehittämisohjelma

Ei käynnissä olevia hankkeita

5) Tietoturvallisuus ja varautuminen –kehittämisohjelma

- tietoturvatasojen määrittäminen -hanke, esiselvitys käynnisssä, valmistuu 2007-03

- varautuminen, hanke käynnistämisvaiheessa

JUHTA merkitsi tilannekatsaukset tiedoksi.

  - JUHTAn vuoden 2007 kokoukset

JUHTAn seuraava kokous pidetään 23.2.2007 kello 10.30 – 14.00.

JUHTAN KOKOONPANO

ylijohtaja Silja Hiironniemi , puheenjohtaja

sisäasiainministeriö

ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja

valtioneuvoston kanslia

valtion IT-johtaja Leena Honka

valtiovarainministeriö

varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, varapuheenjohtaja

Suomen Kuntaliitto

tietohallintopäällikkö Irma Nieminen

opetusministeriö

tietojärjestelmäpäällikkö Raimo Porttikivi

kauppa- ja teollisuusministeriö

kehittämispäällikkö Pentti Itkonen

sosiaali- ja terveysministeriö

johtaja Matti Puhakka

Kansaneläkelaitos

palvelujohtaja Pekka Kantola

Kuusamon kaupunki

tietotekniikkapäällikkö Tuomo Karakorpi

Helsingin kaupunki

tietohallintopäällikkö Leena Koponen

Jyväskylän ammattiopisto

tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas

Suomen Kuntaliitto

atk-päällikkö Tuire Mikola

Satakunnan sairaanhoitopiiri

kehittämisjohtaja Katriina Puhakka

Oulun kaupunki

neuvotteleva virkamies Aki Siponen

valtiovarainministeriö

projektipäällikkö Tommi Karttaavi, sihteeri

sisäasiainministeriö

Asiantuntijat:

IT-johtaja Antti Holmroos, sisäasiainministeriö

erityisasiantuntija Simo Tanner, Suomen Kuntaliitto