SADe-ohjelman palvelukokonaisuus-ehdotuksen arviointi

| Palvelukokonaisuuden nimi |  |
| --- | --- |
|  | Etäpalvelut |
| Hanke-ehdotuksen tekijäorganisaatio |  |
|  | Valtiovarainministeriö |
| Yhteyshenkilö |  |
|  | Marjukka Saarijärvi |

Ehdotuksen sisältö

1. PALVELUKOKONAISUUSEHDOTUKSEN KUVAUS	2

1.1. EHDOTUKSEN KUVAUS	2

1.2 HANKKEEN OMISTAJAT JA OSAPUOLET	19

1.3. HANKKEEN RESURSSIT	21

2. HANKE-EHDOTUKSEN ARVIOINTI	22

2.1. SADe-OHJELMAN KRITEERIEN TOTEUTUMINEN	22

2.1.1. Pakolliset kriteerit	22

2.1.2. Muut kriteerit	25

3. KUSTANNUKSET JA HYÖDYT	31

3.1. KUSTANNUS - HYÖTY	32

3.2. KUSTANNUKSET	33

3.4. SÄÄSTÖT JA HYÖDYT	35

3.4.1. Rahalliset hyödyt	35

3.4.2. Laadulliset hyödyt	37

A. Asiakashyödyt	37

B. Tuottavan organisaation hyödyt	38

C. Tietohallinnolliset hyödyt	39

4. RISKIT JA RISKIEN TUNNISTAMINEN	40

4.1. RISKIT	40

5. LIITTEET	42

5.1. PALVELUKOKONAISUUSEHDOTUKSEN KARKEA ARKKITEHTUURIKUVA	42

5.2. KUVAUS TEKNISESTÄ RATKAISUSTA	43

5.3. KUVAUS LIITYNTÄ- JA VERKKOTASOSTA	43

5.4. KUVAUS PALVELUN TARJOAMISEN VAIHEISTUKSESTA	44

# 1. PALVELUKOKONAISUUSEHDOTUKSEN KUVAUS

## 1.1. EHDOTUKSEN KUVAUS

| Hankkeen toteutuksen kuvaus, vaiheistus ja aikataulu |  |
| --- | --- |
|  | Etäpalvelut –tukipalveluhankkeen tavoitteena on mahdollistaa kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille uusi paikkariippumaton, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas asiointikanava koko julkiseen hallintoon, sisältäen kunnat, valtio, Kela ja muu välillinen valtionhallinto. Tavoitteena on päästä etäpalvelun laajaan käyttöönottoon vuoden 2013 loppuun mennessä. Hanke toteutetaan kahdessa päävaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeessa määritellään etäpalvelun toteutuksen tarvitsema palvelu- ja hallintamalli ja palveluntuottajien tarvitsemat tukipalvelut ja miten ne toteutetaan integroidusti muiden hallinnon asiointi-, tukipalvelu- ja viestintäratkaisujen kanssa. Keskeisenä osuutena tätä vaihetta ovat valtakunnallista etäpalveluverkostoa ja toimintamallia vaiheittain valmistelevat käyttöönottopilotit, joissa uudistetaan viranomaisten palvelurakenteita ja -prosesseja. Toisena vaiheena on etäpalvelun laajentaminen julkisen hallinnon valtakunnalliseksi toimintamalliksi ja palveluntuottajien etäpalveluverkostoksi sekä etäasioinnin ulottaminen asiakkaiden kotiin ja työpaikoille. Etäpalvelu on toiminnallisuudeltaan ja ominaisuuksiltaan muista käytössä olevista palvelukanavista (käyntiasiointi, puhelinpalvelu, postipalvelu, internet- ja sähköpostipalvelu) olennaisesti poikkeava palvelukanava. Etäpalvelu mahdollistaa kuvan, äänen, dokumenttien työstämisen sekä sovellusten välittämisen tietoverkon välityksellä etäisyydestä riippumatta. Näin mahdollistuu asiantuntijan tarjoaman täysimittaisen asiakaspalvelun välittäminen myös sinne, missä fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista. Asiointitilanteeseen voidaan myös tarvittaessa liittää erilaisia lisäpalveluja, mm. etätulkkaus. Etäpalvelu tarjoaa yhteisen eri toimijoiden virtuaalisen palvelutiskin verrattain alhaisin kustannuksin. Hankkeessa huomioidaan palveluntuottajana myös yritykset ja kolmas sektori. Palvelukokonaisuuden käyttäjiä ovat kansalaiset, yritykset, yhteisöt, kolmas sektori ja viranomaiset. Kansalaiset, yritykset ja yhteisöt etäasioivat yhteispalvelupisteissä, kuntien palvelupisteissä, kotoa tai työ/toimipaikalta. Etäpalvelu on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tapa vuorovaikutteisten asiantuntijapalvelujen tarjoamiseen. Etäpalvelussa asiakas on yhteydessä viranomaisen asiantuntijaan teknisten välineiden, kuten videoneuvottelu- ja verkkoneuvottelutekniikan tai pikaviestintävälineiden avulla. Monipisteneuvotteluissa yhdistetään tehokkaasti useita asiantuntijatapaamisia. Viranomaiselle etäpalvelu mahdollistaa joustavan erikoistumisen verkostona ja paikkariippumattoman tavan organisoida palvelujen tuotantoa. Tarkoituksena on, että hanke vastaa etäpalvelukokonaisuuden toteutuksessa tarvittavista selvityksistä ja määrittelyistä, vaadittavan valtakunnallisen ratkaisukokonaisuuden toteutuksesta, pilottien toteutuksesta ml. määräaikaiset palvelu-, ohjelmisto- ja laitehankinnat, etäpalvelukonseptin valtakunnallisesta rakentamisesta ja käyttöönoton tuesta. Viranomaiset vastaavat hankkeen tuella etäpalvelukanavan sovittamisesta osaksi omia palvelustrategioitaan ja pilotointia laajempaan tuotantovaiheeseen siirryttäessä omista palvelu- ohjelmisto- ja laitehankinnoistaan hyödyntäen yhteisiä puitejärjestelyjä (Hansel, Valtiokonttori ja mahdollisesti KL-Kuntahankinnat). Etäpalvelun käyttöönotto hallinnonalalla tai virastossa on aina toimijan oma päätös. Hankkeen käyttöönottopilotointien näkökulmana on SADe-kriteerien mukaisesti koko julkinen hallinto. Käyttöönottopilotit määrittelevät ja testaavat ensimmäisinä laajaa monia toimijoita ja näiden palveluja mukaan ottavaa ja asiakkaiden palvelemiseen suunnattua etäpalvelun toimintamallia julkisessa hallinnossa. Tavoitteena on laajentaa toimintamalli asteittain käyttöönottopilotointien sekä niiden rinnalla hankkeessa tehtävän muun suunnittelu- ja määrittelytyön kautta yleiseksi toimintamalliksi vakiintuneine käytäntöineen, hallinnoijineen ja hankintajärjestelyineen. Tämän saavuttamiseksi sekä kuntien, valtionhallinnon että Kelan on sitouduttava käyttöönottopilottien toteutukseen ja etäpalvelua koskevan tavoitetilan määrittelyyn riittävän laajasti sekä paikallisella, alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Käyttöönottoon sitoutuminen määrittää ja sisältää myös etäpalvelun johdosta organisaatioon, palveluihin ja toimintatapoihin tehtävät muutokset. Käyttöönottopilotoinnit toteutetaan vaiheistettuna syksystä 2010 syksyyn 2012: - Yhteispalvelun toimintaympäristössä syksyllä 2010 käynnistettävät 1-2 käyttöönottopilotointia, joihin on toteutettu valtakunnallinen haku maakuntien liittojen kautta 22.6.2010 – 8.9.2010 välisenä aikana - Muut mahdolliset hankkeen esiselvitysvaiheessa 31.12.2010 mennessä yhteistyössä viranomaisten kanssa nimettävät käyttöönottopilotit. Palvelukokonaisuus toteutetaan julkishallinnon arkkitehtuurilinjausten ja avoimen palveluarkkitehtuurin mukaisesti. Toteutuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti etäpalvelun hyödyntämiseen SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksissa ja etäpalvelun linkittymiseen ohjelmassa tehtävään muuhun tukipalvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on varmistaa viranomaisten, kuntien, kotikäytön ja yrityskäytön etäpalveluratkaisujen yhteentoimivuus. Hankevalmistelun aikana toteutetun käyttöönottopilottihaun perusteella käynnistetään hankkeen esiselvitysvaiheen alkamisen yhteydessä kahden yhteispalveluun kiinnittyvän käyttöönottopilottikokonaisuuden suunnittelu ja toteutus. Muista mahdollisista hankkeessa toteutettavista piloteista tehdään päätökset myöhemmin. - Esiselvitys (1.10.2010 – 31.12.2010) Esiselvitysvaihe sisältää SADe-hankkeen esiselvitysvaiheeseen kuuluvat kartoitukset ja määrittelyt, yhteispalvelupilottien valmistelun ja muiden hankkeessa mahdollisesti toteutettavien käyttöönottopilottien valitsemisen. Vaihe koostuu seuraavista tehtävistä: - toteutetaan jo olemassa olevia selvityksiä mahdollisimman paljon hyödyntäen kartoitus kohteista, joissa etäpalvelua on jo käytössä; - kartoitetaan viranomaisten etäpalvelua ja mahdollisuuksien mukaan myös laajemmin palveluverkkoja koskevat suunnitelmat ja tarpeet; - määritellään viranomaisten kanssa etäpalvelun alustava tavoitetila ja etenemissuunnitelmat piloteista laajempaan käyttöönottoon; - määritellään alustavasti etäpalvelun käytöllä tavoiteltavat hyödyt ja muut muutokset, joita niiden saavuttamiseksi tarvitaan; - toteutetaan markkinakartoitus (Yhteispalvelun laajentamishankkeessa 2009 tehtyä kartoitusta päivittäen ja puitejärjestelyt huomioiden); - toteutetaan integroinnin ja tietoturvallisuuden asettamien vaatimusten kartoitus; - määritellään tavoiteratkaisu eli hankkeessa toteutettavat etäpalvelun tukipalvelut ja toiminnallisuudet sekä mitä jo olemassa olevia tai kehitteillä olevia muita tukipalveluja tarvitaan; - määritellään yhteispalvelupilottien määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja mittarit tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi; - valitaan ja määritellään yhteispalvelupilottien etäpalveluna tarjottavat asiantuntijapalvelut huomioiden eri viranomaisten palvelustrategiat, palvelujen asiakkaat ja muiden SADe-palvelukokonaisuuksien tarpeet; - määritellään yhteispalvelupilotointien tekninen toteutus, organisointi, vaiheistus, koulutus ja tiedottaminen sekä dokumentointi; - laaditaan kokonaishankkeen toteutuksen projektisuunnitelma ml. viestintäsuunnitelma; - valitaan (JUHTA osana esiselvitysvaiheen tuotosten hyväksymistä) muut hankkeessa toteutettavat käyttöönottopilotit. - Käyttöönottopilottien toteutus (1.1.2011 – 31.12.2012) Tavoitteena on, että etäpalvelutoiminta on käynnissä valituissa yhteispalvelun pilottikohteissa viimeistään 1.2.2011. Muut mahdolliset pilottikohteet pyritään käynnistämään asteittain kevään 2011 aikana. Tavoitteena on siirtyä pilottikohteissa tuotantokäyttöön pilotointiajan päättyessä. Vaihe koostuu seuraavista tehtävistä: Yhteispalvelun käyttöönottopilotit - hankintoihin, pilottien valmisteluun ja rakentamiseen liittyvien tehtävien päättäminen - käynnistäminen ja toteutus tehtyjen määrittelyjen ja suunnitelmien mukaisena - väliarviointi suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin ja etäpalvelun tavoitetilaan ja toimintamalliin - väliarviointi etäpalvelun vaikutuksista henkilöstöön, organisaatioon, tehtäviin ja muuhun toiminnan kehittämiseen - kehityspolun määrittely pilotoinnista tuotantokäyttöön - päättäminen, dokumentointi ja arviointi suhteessa pilotoinneille asetettuihin tavoitteisiin ja etäpalvelun tavoitetilaan ja etenemissuunnitelmiin Muut käyttöönottopilotit - määritellään määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja mittarit tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi; - määritellään etäpalveluna tarjottavat asiantuntijapalvelut huomioiden eri viranomaisten palvelustrategiat, palvelujen asiakkaat ja muiden SADe-palvelukokonaisuuksien tarpeet; - määritellään tekninen toteutus, organisointi, vaiheistus ja hallinnointi; - toteutetaan määräaikaiset palvelu-, ohjelmisto- ja laitehankinnat; - pilottikohteiden valmistelu ja rakentaminen organisoinnin, vaiheistuksen, henkilöresurssien, tilojen, palvelujen, tekniikan, koulutuksen ja tiedottamisen osalta; - pilottien käynnistäminen ja toteutus tehtyjen määrittelyjen ja suunnitelmien mukaisena; - pilottien väliarviointi suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin ja etäpalvelun tavoitetilaan ja toimintamalliin; - kehityspolun määrittely pilotoinnista tuotantokäyttöön - päättäminen, dokumentointi ja arviointi suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin ja etäpalvelun tavoitetilaan ja etenemissuunnitelmiin. Pilotointivaiheen päättää pilottitoteutuksille yhteinen tehtäväkokonaisuus, joka kokoaa yhteen niiden kokemukset ja tuotokset: - täsmennetään hankkeessa aikaisemmin alustavasti määritellyt etäpalvelun tavoitetila, etenemissuunnitelmat, toimintamalli ja tavoiteratkaisun kuvaus; - tuki käyttöönottopiloteissa mukana olleille viranomaisille etäpalvelutoiminnan jatkamiseksi pilottien päätyttyä; - laaja viestintä vaiheen tuotoksista. - Etäpalveluratkaisun toteutus ja käyttöönottomallin määrittely (4/2011 – 3/2013) Esiselvityksessä laaditaan sen tuottamien rajausten ja määrittelyjen pohjalta alustava projektisuunnitelma etäpalvelut-tukipalvelukokonaisuuden toteutukselle. Toteutus sisältää etäpalvelun tarvitsemien yhteisten tukipalvelujen ja toiminnallisuuksien teknisen ja muun määrittelyn, suunnittelun, toteuttamisen ja niiden käyttöönottomallin määrittelyn. Vaiheeseen kuuluu myös etäpalvelun hallintaratkaisun määrittely ja asiasta päättäminen (etäpalvelua ohjaava ja kehittävä valtakunnallinen omistaja, etäpalveluratkaisun tarjonnan organisointi, etäpalvelua hyödyntävien toimijoiden vastuut sekä määrittelyt hankintakäytännöistä ja kustannusperusteista). Määrittely tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttöönottopilottien kanssa hyödyntäen niiden kokemuksia ja käytäntöjä. Asiaa tarkastellaan erityisesti kahdesta näkökulmasta: - Organisaatio -näkökulma, eli etäpalvelun sovittaminen osaksi viranomaisten toimintaa ja prosesseja. Avainkysymys on, mitä muutosmahdollisuuksia ja tarpeita etäpalvelu tuo tullessaan, ja mitkä ovat edellytykset tavoitteiden saavuttamiseksi. Miten tämä piloteissa onnistutaan toteuttamaan ja mitä tästä on opittavissa etäpalveluratkaisun laajempaa toteutusta ja käyttöönottomallin määrittelyä silmällä pitäen? - Tekninen –näkökulma, eli minkälainen tekninen ratkaisu osoittautuu piloteissa parhaaksi asiakkaiden asioinnin, viranomaisten palvelun tarjoamisen, palvelupisteiden järjestämisen ja toisaalta koko järjestelmän hallinnoinnin kannalta. - Käyttöönotto (4/2013 – 2/2014) Tavoitteena on käynnistää etäpalveluratkaisun ja sen sisältämien toiminnallisuuksien valtakunnallinen tarjonta keväällä 2013. Tämä merkitsee hankkeessa toteutettujen ratkaisujen hallinnoinnin siirtämistä organisaatiolle, joka voi tarjota niitä koko julkiselle hallinnolle. Hankkeen käyttöönottopiloteissa mukana olleet toimijat ovat ensimmäisiä siirtyjiä etäpalvelun tuotantovaiheeseen. Näitä ja muita käyttöönottoja tukemaan on hankkeessa tehty yhteistyössä viranomaisten kanssa etenemissuunnitelmat ja toiminta- ja käyttöönottomallit. Etäpalvelu kotiin ja työpaikalle mahdollistuu luotuun järjestelmään ja käytäntöihin perustuen vuoden 2013 loppuun mennessä. Toteutetaan suunnitellut markkinointi- ja viestintätoimenpiteet ja hankkeen hallinnollinen päättäminen. Tavoiteaikataulu hankkeelle on 1.10.2010 – 28.2.2014. Hankkeen tavoitteita ohjaa hankkeen elinkaaren aikana JUHTA (SADe-johtoryhmä). Esiselvitysvaiheen työtä ohjaa palvelukokonaisuuden klusteriryhmä, joka jatkaa esiselvitysvaiheen jälkeen hankkeen seurantaryhmänä. Toteutus- ja käyttöönottovaiheen toteutuksesta vastaaville projekteille perustetaan erilliset työtä ohjaavat ohjausryhmät. |
| Hankkeella tavoiteltava kehitys |  |
|  | Lyhyt aikaväli (vuoteen 2014) Etäpalvelukanava muodostuu vuoteen 2014 mennessä yhdeksi volyymiltaan merkittäväksi ja yhteentoimivaksi julkisen hallinnon asiantuntijapalvelujen tarjoamisen kanavaksi. Viranomaiset ovat määritelleet palvelustrategioihinsa etäpalvelulle oman roolinsa muiden palvelukanavien rinnalle ja tarjoavat etäpalvelua sen mukaisesti. Asiakkaille on tarjolla ohjausta, opastusta ja välineitä etäpalvelun käyttöön. Etäpalvelun tarvitsemat yhteiset tukipalvelut ja toiminnallisuudet ovat tuotantokäytössä, ja niiden tarjonta julkiselle hallinnolle on organisoitu. Julkisten palveluiden saavutettavuus sekä laatu parantuvat niillä maantieteellisillä alueilla ja niiden palveluiden osalta, joissa etäpalvelua ryhdytään hyödyntämään. Etäpalvelua hyödyntävät yhteispalvelupisteet muuttuvat syvällistä ja laajaa asiantuntijapalvelua tarjoaviksi palvelupisteiksi. Etäpalvelu luo yhteis- ja myös muihin palvelupisteisiin julkisen hallinnon yhteisen virtuaalisen palvelutiskin, joka mahdollistaa asioinnin aidosti usean eri viranomaisen kanssa yhdellä asioinnilla. Tämä, yhdistettynä palvelun laadun parantumiseen verrattuna esim. puhelinpalveluun, vähentää merkittävästi asiakkaiden kannettavaksi jäävää hallinnollista taakkaa. Korkean vaikuttavuuden asiantuntijapalveluiden saavutettavuuden parantuminen parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta. Etäpalvelu mahdollistaa asiantuntijapalveluiden säilyttämisen myös niillä alueilla ja paikkakunnilla, joista ne jouduttaisiin vähäisen kysynnän vuoksi muuten vetämään pois. Etäpalvelu vähentää merkittävästi asiakkaiden matkustamisen tarvetta palveluiden perässä, ja mahdollistaa laadukkaampien ja korkeatasoisempien palveluiden tarjoamisen entistä laajemmalle joukolle ja maantieteelliselle alueelle. Tavoitetasoa voidaan nostaa palvelujen tason ja saavutettavuuden nykytilan turvaamisesta niiden tosiasialliseen parantamiseen. Etäpalvelun myötä asiakaspalvelun paikkasidonnaisuus lakkaa, ja asiantuntijaresurssien tuottavampi käyttö ja keskittäminen mahdollistuu. Tuottavuus kohoaa asiantuntijoiden käyttöastetta nostamalla. Etäpalvelu mahdollistaa heikon tuottavuuden yksiköiden uudelleen organisoinnin. Näiden mahdollisuuksien myötä palvelujaan etäpalvelukanavan kautta tarjoavat julkiset palveluntuottajat saavuttavat kustannussäästöjä sekä pystyvät hyödyntämään niukkoja asiantuntijaresurssejaan tehokkaammin. Etäpalvelukanavan soveltaminen tarjoaa täten toimijoille uuden tehokkaamman välineen ja palvelukanavan asiakkaiden palveluntarpeeseen sekä lain säätämiin velvoitteisiinsa vastaamiseksi ilman tuottavuus- ja tuloksellisuustavoitteista tinkimistä. Pitkä aikaväli Etäpalvelu on omalta osaltaan synnyttämässä ja mahdollistamassa uutta verkostomaisempaa ja joustavampaa toimintatapaa julkisessa hallinnossa viranomaisten keskinäisten sekä hallinnon ja asiakkaiden välisten kontaktien muuttuessa helpommiksi ja tiheämmiksi. Etäpalvelu mahdollistaa uusia innovatiivisia tapoja organisoida niin palvelujen tarjontaa kuin tuotantoakin koko julkisen hallinnon mittakaavassa. Tässä mielessä etäpalvelu kasvaa pitkällä aikavälillä ulos pelkästä asiakaspalvelun viitekehyksestä muodostuen yhdeksi kommunikoinnin tavaksi yhteiskunnassa. Etäpalvelun leviämisen ansiosta asiakas kohtaa julkisen hallinnon entistä useammin yhtenä rajapintana palvelua tuottavasta hallinnonalasta riippumatta. Etäpalvelu edistää ja mahdollistaa konsernimaisen ajattelutavan ja strategian viemistä käytäntöön julkisessa hallinnossa. Pitkällä aikavälillä mahdollistuu asiointi etäpalveluna suoraan asiakkaan kotoa tai työpaikalta käsin. Tällöin ennen hyvin paikkasidonnaisiksi mielletyt asiantuntijapalvelutkin voidaan tuottaa muussa sähköisessä asioinnissa ja puhelinpalvelussa jo nyt päteviä lainalaisuuksia hyödyntäen. |
| Kuvaus hankkeessa syntyvien palveluiden asiakkaista (kansalaiset, yritykset, hallinnon toimijat) |  |
|  | Hankekokonaisuuden palvelujen käyttäjiä ovat kansalaiset, yritykset, yhteisöt, viranomaiset sekä etäpalvelun käyttöpaikkoina toimivat palvelupisteet. Kansalaiset, yritykset ja yhteisöt asioivat etäpalveluna eri julkisen hallinnon palveluissa joko yhteispalvelupisteissä, muissa palvelupisteissä, kotoa tai työ/toimipaikalta. Palvelupisteissä käyttäjät voivat asioida tarvittaessa tuetusti, koska esimerkiksi yhteispalvelupisteen palveluneuvoja opastaa asiakasta etäpalveluvälineiden käytössä. Etäpalvelun avulla voidaan palvella nykyistä tehokkaammin maahanmuuttajia, eri kieliryhmiä edustavia asiakkaita ja ulkomailla oleskelevia Suomen kansalaisia. Viranomaiset (valtionhallinto, välillinen valtionhallintoa ja kunnat) hyödyntävät hankekokonaisuudessa syntyvää etäpalvelun palvelukokonaisuutta välittäessään substanssipalvelujaan uuden palvelukanavan kautta ensivaiheessa yhteispalvelupisteisiin ja muihin palvelupisteisiin sekä myöhemmässä vaiheessa suoraan kotiin ja työpaikoille. Etäpalvelun käyttöpaikkoina toimivat yhteispalvelupisteet ja muut palvelupisteet hyödyntävät tukipalvelukokonaisuuden tarjoamia tukipalveluja, kuten etäpalvelun käyttöönoton palveluita sekä palveluhakemistoja. Tunnuslukuja Etäpalvelut -palvelukokonaisuuden alueelta - Suomessa on 5,3 miljoonaa asukasta. - Suomessa on 320 000 pientä tai keskisuurta yritystä (vuonna 2008) - Valtion paikallis- ja aluehallinnolla sekä Kelalla on yhteensä 1200 asiakkaita palvelevaa toimipistettä. - Esimerkiksi TE-hallinnolla on joka kuukausi noin 250 000 kasvokkain tapahtuvaa palvelutapahtumaa noin 200 TE-toimistoissaan. - Keskeisimpiä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille suunnattuja palveluja tuottavista viranomaisista puhelinpalvelunsa ovat palvelukeskuksiin perustuen organisoineet TE-hallinto, Verohallinto ja Kela. Näihin kontaktikeskuksiin tulevien yhteydenottojen määrä on vuosittain yhteensä yli kaksi miljoonaa. - Suomessa on 185 yhteispalvelupistettä ja määrä on kasvussa - Suomessa on 342 kuntaa, joista käytännössä jokaisella on vaihteleva määrä kuntalaisille suunnattuja palvelupisteitä |
| Hankkeen toteutuksen tunnistetut riippuvuudet muista hankkeista / tukipalveluista |  |
|  | Hankealueeseen liittyy useita kehittämishankkeita ja hankkeen esiselvityksessä kartoitetaan tarkemmin hankealueeseen liittyviä hankkeita päällekkäisen työn välttämiseksi. Hankevalmistelussa on tunnistettu jo hankevalmistelun aikana seuraavia riippuvuuksia muista hankkeista tai tukipalveluista. Tarkastelua syvennetään esiselvitysvaiheessa. Hanke; Yhteystaho. Asiointitili; VM / Valtiokonttori. KuntaIT Asiakaspalvelukeskus ASPA; KuntaIT. SADe Yleisneuvontapalveluhanke; VM. Asiointialusta; VM/Valtiokonttori. Yrityssuomi.fi; TEM. Suomi.fi; VM/Valtiokonttori. SADe palvelukokonaisuudet:. Hyvinvointipalvelusuunnittelu -palvelukokonaisuus; STM. Oma terveys -palvelukokonaisuus; STM. Oppijan palvelukokonaisuus; OPM. Kansalaisen osallistumisympäristö – palvelukokonaisuus; OM. Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus; YM. Työnantajan palvelukokonaisuus; TEM. Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus; TEM. Julkisen hallinnon IT-palvelukeskus, ”JIP”; VM. Kuntien tietoliikenneselvitys; Sitra, Kuntaliitto. Valtion viestintäratkaisu (hankintaprojekti); VM/Valtiokonttori. SADe-Ajanvaraus; VM. ”Competitive Health Services” -pilotoinnit; Pohjois-Pohjanmaan shp.. VIPU, videoneuvottelun kehittämisprojekti (päättynyt); Tampere. Kouvolan viestintäratkaisuprojekti; Kouvola. UULA – Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa 2008-2010; Lapin shp. ERNET – Erityisryhmien asiointi- ja neuvontapalveluiden saatavuuden edistäminen terveydenhuollossa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen (päättynyt); Etelä-Savon shp. ISISEMD – Intelligent System for Independent Living and Selfcare of seniors; Etelä-Karjalan shp. Etätulkkaus (kunnalliset tulkkikeskukset); Kela. Valtakunnallinen etätulkkaushanke - Etätulkki.fi; Evantia Oy. Edellä mainituista voidaan tunnistaa tiettyjä hankkeita sekä kehittämiskohteita, joilla on joko suora kytkentä Etäpalvelut-hankkeeseen tai joiden eteneminen sekä toteuttaminen ovat keskeisiä valtakunnallisen etäpalvelukonseptin toimivuuden kannalta. Näitä hankkeita ja niiden yhtymäkohtia etäpalveluun kuvataan lyhyesti alla. Asiointitili Etäpalvelun avulla hoidettujen asioiden tietoja voidaan siirtää asiointitilille siltä osin, kuin se on tarpeellista. Tämä on etäpalvelun kannalta taustatoiminta ja liittyy suoranaisesti viranomaisten käyttämiin järjestelmiin (substanssijärjestelmät) ja niiden ominaisuuksiin. Asiakkaalla/kansalaisella voi etäasioinnin aikana olla samanaikaisesti (mutta erillisenä etäpalveluyhteydestä) yhteys omaan asiointitiliinsä. Paras palvelutaso saavutettaisiin sillä, että tiedot siirtyisivät mahdollisimman reaaliaikaisesti, jolloin kansalainen voisi tarkastella niitä etäasiointiyhteyden aikana. Sähköisen asioinnin alusta Sähköisen asioinnin alustan valmistelu on kesken, joten sen suhdetta etäpalveluun voidaan arvioida vasta alustavasti. Alustan kautta voidaan lähettää viranomaisille esimerkiksi hakemuksia tai muuta dokumentaatiota. Tämä dokumentaatio on luonnollista olla viranomaisen käytettävissä myös etäyhteyden aikana. Kokonaispalvelu voisi parantua, jos etäpalvelun ja sähköisen asioinnin toimintoja voitaisiin koostaa kansalaisen kannalta yhtenäisemmiksi. Esimerkiksi siten, että sähköisen asioinnin palvelun yhteydessä olisi nähtävissä etäpalvelun yhteystiedot, varauskalenteri, mahdollisesti jopa suora yhteydenottomahdollisuus ja keskeneräisen (hakemus)dokumentin jakaminen. Vastaavasti tulisi miettiä sitä, miten ja mihin etäpalvelun aikana laadittava dokumentaatio lähetetään; etäpalveluyhteyden kautta vai sähköisen asioinnin alustan kautta. Jälkimmäisen etuna olisi mm. se, että lähetetyt dokumentit ohjautuisivat automaattisesti keskitettyyn paikkaan ja niihin liittyvä hallinta olisi toteutettavissa niin ikään keskitetysti.(ns. single point of contact) Valtion yhteinen viestintäratkaisu Valtion yhteinen viestintäratkaisu (VYVI) on käynnissä oleva hanke. VYVI-palvelussa hankitaan viestintäratkaisu valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) asiakkaiden (mm. valtion virastojen) käyttöön. VYVI-palvelut eivät ole suoraan muiden tahojen käytettävissä. VYVI tulee sisältämään myös verkkokokous- ja työasematasoisen videoneuvottelun palvelut, joten on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta, että viranomaiset voivat käyttää samoja ohjelmistoja ja välineitä myös tarjotessaan asiantuntijapalvelua etäpalvelun kautta. Tätä varten pyritään siihen, että käytössä olisivat tarpeelliset siltapalvelut, joilla etäpalveluiden ja VYVI:n neuvotteluratkaisut liitetään toisiinsa. Varauskalenterin näkökulmasta VYVI-palvelun on tarkoitus tarjota mahdollisuus julkaista kalenteritietoa ulospäin, jolloin viranomainen/virkamies voi julkaista vapaat aikansa etäpalveluiden varauskalenteriin. Kuntien verkkoasiat Valtion yhteinen turvallinen verkkoratkaisu (VY-verkko) tarjoaa siihen liittyville (VIP:n asiakkaille) verkkoinfrastruktuuripalveluita. VY-verkko ei tarjoa näitä palveluita muulle julkishallinnolle, esimerkiksi kunnille. Kuntien verkot ovat VY-verkon näkökulmasta ulkoisia verkkoja. Liikenne VY-verkosta ulospäin kulkee VY-verkon internet-liitynnän kautta, eli tätä kautta kulkee myös etäpalvelua kunnille antavan valtion virkamiehen liikenne. Varsinainen etäpalvelu toteutetaan siis VY-verkon kannalta ulkoisessa verkossa. Jos taas kunta/kunnat tarjoavat valtion virastoille palvelua, sitä varten on mahdollista rakentaa tarvittaessa yhteyksiä. Laajamittaisemmat palvelutarjonnat voidaan VY-verkossa hoitaa ns. palvelutaloliityntöjen kautta, joita on käytännössä operaattoreilla ja suuremmilla it-taloilla. SADe-Ajanvaraus SADe-ohjelmassa on tehty esiselvitys julkisen hallinnon sähköisistä ajanvarausjärjestelmistä. Selvityksessä ei erikseen käsitelty etäpalvelun tarpeita. SADe-ohjelman työryhmä valmistelee syksyn 2010 aikana esitykset ajanvarauksen toteuttamisen jatkotoimenpiteistä. SADe-Oma terveys –palvelukokonaisuudessa on toteutettu hankekysely, jossa on kartoitettu useita ajanvarausta kehittäviä hankkeita ja tuotannossa olevia ajanvarauspalveluja. Työryhmän työtä ja kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää jo Etäpalvelut-hankkeen esiselvityksessä. Etäpalvelun toteutuksen kannalta ajanvaraus tai jonotustoiminnallisuus palveluun vaatii ratkaisua. SADe palvelukokonaisuuksien tarpeet Etäpalvelua voidaan todennäköisesti hyödyntää monissa SADe-ohjelman palvelukokonai-suuksissa. Hankevalmistelun aikana kartoitettiin etäpalvelun tarpeita ja esille nousi muun muassa seuraavia tarpeita ja mahdollisuuksia: Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa etäpalvelua voidaan tarkastella ainakin kolmen eri käyttötilanteen kautta: Etäkonsultointi perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (esim.ihotaudeissa ja psykiatriassa on käytössä), kotoa tapahtuva etäyhteys terveydenhuoltoon/sosiaalipalveluihin sekä yhteyspalvelupisteestä tapahtuva etäyhteys terveydenhuol-toon/sosiaalipalveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan erityisosaamista, jota ei aina ole pienissä kunnissa tai yksiköissä saatavana, mutta joka voidaan osittain järjestää etäpalveluna. Osa tästä etäpalvelusta on toimialaspesifiä (esim. erityissosiaalityö, lääketieteen erikoisalat), osa taas toimialariippumatonta (tulkkauspalvelut). Lisäksi tarve ohjaus- ja neuvontapalveluille etäpalveluna on sosiaali- ja terveydenhuollossa ilmeinen. Kansalaisen osallistumisympäristön palveluissa etäpalvelu voisi olla mukana luontevasti esimerkiksi kuulemisprosessissa (esim. kuulemistilaisuudet) tai osana päättäjille suunniteltuja palveluita (esim. kansanedustajan tai kunnanvaltuutettujen on line -verkkotunti tai muut streaming-lähetykset). Etäpalvelut-tukipalvelukokonaisuuden tavoitteet ovat yhteneväisiä myös Yrityksen perustajan palvelukokonaisuuden ja Työnantajan palvelukokonaisuuden tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen työministeriön palvelukokonaisuuksien esiselvityksissä tullaan tarkastelemaan tarkemmin etäpalveluiden hyödyntämismahdollisuutta. SADe-ohjelman toimintamallien huomioiminen SADe Etäpalvelut -tukipalvelukokonaisuuden valmistelussa huomioidaan SADe-toimintamallit ja niiden palvelukokonaisuudelle asettamat vaatimukset. SADe-toimintamallien huomioiminen etäpalvelussa arvioidaan tarkemmin esiselvitysvaiheessa, mutta jo nyt voidaan toimintamallien osalta todeta seuraavaa: Etäpalvelut-tukipalvelukokonaisuuden palveluissa otetaan huomioon molemmat kansalliset kielet ja saame. Etäpalvelu on palvelukanava, jossa asiointi tapahtuu luontevasti kansalaisen omalla kielellä (suomi, ruotsi tai saame) ja jossa viranomaiset tarjoavat palvelut käytettävissään olevien kielivaihtoehtojen mukaisesti samaan tapaan kuin fyysisessä asiointipalvelutapahtumassa. Kielelliset oikeudet määrittyvät maantieteellisesti, mutta etäpalvelu tarjoaa mahdollisuuden irrottaa palvelutuotanto maantieteestä, jolloin voidaan toteuttaa sekä kielellistä yhdenvertaisuutta että tuottavuutta nykyistä paremmin. Etäpalvelussa kielinäkökulmaa on laajennettu kansallisista kielistä myös muihin kieliin. Etäpalvelut-hankkeessa on mukana etätulkkauspalvelu, joka toteutuessaan parantaa myös muiden kuin kansallisella kielellä asioivien sekä erityisryhmien asiointimahdollisuuksia. Etäpalvelut-hankkeessa tuotettavissa tiedotusaineistoissa ja ohjeistuksissa huomioidaan kansalliset kielet sekä tapauskohtaisen harkinnan mukaan myös muut kielet. SADe Etäpalvelut -tukipalvelukokonaisuudessa toteutettavassa etäpalveluasioinnissa toteutetaan tietosuojaa ja sen toteutumiseksi käytetään hyväksi tietoturvallisuuden varmistamiseksi yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä ja keinoja. Etäpalveluhankkeessa toteutettavissa pilotoinneissa huomioidaan henkilötietojen ja asiakaan yksityiselämän suoja. Tietosuoja-asioissa ollaan tarvittaessa yhteydessä tietosuojavaltuutettuun. Tietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa. Etäpalvelut-hankkeessa toteutettavat palvelut nojaavat niiltä osin kuin vain on mahdollista ja järkevää avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin rajapintoihin. Etäpalvelut-hankkeessa hyödynnetään markkinoilla olemassa olevia etäpalveluun soveltuvia ratkaisuja ja mahdolliset esiselvitys- ja toteutusvaiheen pilotoinnit suunnitellaan ja toteutetaan vuorovaikutuksessa etäpalvelua tuottavien toimijoiden kanssa. Hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia puitejärjestelyjä. Markkinoilla on useita etäpalveluun soveltuvia ratkaisuja, joiden soveltuvuus suunniteltuun etäpalveluun arvioidaan tarkemmin esiselvitysvaiheessa. Osin soveltuvia ratkaisuja on jo kartoitettu valtiovarainministeriön yhteispalvelun laajentamishankkeen yhteydessä. Olemassa olevien ratkaisujen lisäksi esiselvitysvaiheessa tulee vielä arvioida kriittisesti, mitä ratkaisuja tarvitaan jo vakiintuneiden ratkaisujen lisäksi, tarvitaanko jotain uutta. Etäpalvelu luo markkinoita ja saa aikaan tarjontaa, esimerkiksi etäpalvelun kotikäytön uudet palvelu- ja tukipaketit. Etäpalvelut-hankkeen palvelut toteutetaan vuorovaikutteisessa yhteistyössä palveluiden tuottajien ja käyttäjien kanssa. Palvelun käyttäjät ovat mukana koko hankkeen ajan suunnitteluvaiheesta toteutuksiin. Myös aikaisempia käyttäjäpalautteet ja käyttäjien kokemukset (yhteispalvelun laajentamishankkeen etäpalvelupilotti) otetaan huomioon Etäpalvelut-hankkeen läpiviennissä. Hankkeessa kootaan käyttäjäpalautetta sen eri vaiheissa. |

| Arvio hankkeen toteutuksen kypsyydestä / toteutusvalmiudesta |  |
| --- | --- |
|  | Arvio etäpalveluna toteutettavissa olevista palveluista Etäpalvelut –hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusi julkisen hallinnon palvelukanava niin valtionhallinnon, välillisen valtionhallinnon kuin kuntienkin hyödynnettäväksi. Tästä tavoitteesta ja etäpalveluiden tukipalvelu-luonteesta johtuen varsinainen palvelujen substanssisisältö määrittyy vasta sen perusteella, miten eri toimijat näkevät järkeväksi sitä hyödyntää. Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin eri käytännön kokeiluihin ja kokemuksiin perustuen todeta, että etäpalveluna on mahdollista tuottaa palveluprosessien luonteen puolesta volyymiltaan ja merkitykseltään varsin huomattavia julkisen hallinnon eri palveluntuottajien asiantuntijapalveluja. Tämän osoittavat yhteispalvelun etäpalveluprojektin kokemukset sekä hanke-ehdotuksen valmistelun aikana tehdyt alustavat lisäkartoitukset. Tämänhetkistä käsitystä etäpalveluun soveltuvista palveluista kuvaa alla oleva taulukko: Palveluntuottaja; Palveluprosessi; Huomioitavaa. Työ- ja elinkeinotoimisto; Työnhakijahaastattelu - Alkukartoitus - Osaamisen kartoitus - Työnhakuvaihtoehtojen läpikäynti ml. yrittäjyyteen ohjaus, ratkaisunhaku - Työllistymissuunnitelman laatiminen ja päivitys, (pl. suunnitelma edellyttää sekä virkailijan että asiakkaan allekirjoitusta) - Jatkotoimista sopiminen; Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Työnhakutilanteen tarkistus - Ratkaisunhakuun liittyvä neuvonta ja ohjaus; Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Työvoimakoulutusneuvonta - Haastattelu, ratkaisunhaku, toimenpiteistä sopiminen. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelu - Haastattelu, ratkaisunhaku, toimenpiteistä sopiminen (pl. arviointimenetelmien käyttötilanteet); Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Kuntoutusneuvonta - Haastattelu, ratkaisunhaku, toimenpiteistä sopiminen (pl. lähete tutkimuksiin, joissa edellytetään asiakkaan allekirjoitusta) - Moniammatillinen neuvonta. Kotoutumissuunnittelu - Haastattelu, suunnittelu, toimenpiteistä sopiminen - Tulkkaus. Tuettu työllistäminen, palkkatuettu työ, työmarkkinatoimenpiteet - Haastattelu, ratkaisunhaku, toimenpiteistä sopiminen; Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Poliisin lupapalvelut; Lupahallinnon asiantuntijapalvelut passi-, henkilökortti- ja ampuma-aselupahakemuksia lukuun ottamatta.; Edellyttää dokumenttien jakamisen mahdollisuutta ja palveluneuvojien ammattitaidon varmistamista. Neuvontapalvelut; Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Hallinnolliset kuulemiset (esim. lupien peruuttamiset); Kokonaisvolyymi vuosittain n. 70 000 tapahtumaa. Verohallinto; Palvelut, jotka edellyttävät asiointikäyntiä Verohallinnon toimipisteessä.; Kyseisissä palveluissa selvitetään etäpalvelun käyttö käyntiasioinnin korvaajana.. Oikeusministeriön hallinnonala; Oikeusapu - neuvonta - neuvottelut päämiehen kanssa - oikeusapupäätösten tekeminen Edunvalvonta - päämiesten kuuleminen - viranomaisasioiden hoito päämiehen läsnäollessa; Edellyttää dokumenttien jakamisen mahdollisuutta ja monipisteyhteyttä. Tapaamisajat voitaisiin sopia joustavammin ja tehtävien tasaaminen mahdollistuisi.. Maistraatti; Kauppa- ja yhdistysrekisterin palvelut. Holhoustoimen palvelut; Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Neuvontapalvelut. Maahanmuuttovirasto; Turvapaikkatulkkaukset; Huomattava määrä aluepisteissä toteutetaan jo tällä hetkellä etänä (500 - 600 tapahtumaa / vuosi).. Kela; Eläke- ja kuntoutushakemusten täyttäminen ja kuntoutustarvehaastattelut; Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Kelan koko etuusrepertuaarin kattava neuvonta. Vammaistulkkaus; Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Vieraiden kielten tulkkaus. Ulkoministeriö; Turvapaikanhakijoiden perheenjäsenten haastattelut.; Tapahtuvat ulkomailla.. Kunnat; Lähtökohtaisesti etäpalveluun soveltuvat kaikki kasvokkain annettavat kunnan palvelut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.. Useat eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (esim. haavanhoito); Pilotoitu ja toteutettu Suomessa useissa eri hankkeissa.. Ikäihmisten neuvontapalvelut; Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Kaupunkirakentamisen palvelut; Pilotoitu yhteispalvelun etäpalveluprojektissa. Rakennusvalvonnan (asiakas)palvelut; Testattu Suomen Kuntaliiton Salon alueellisten monipalvelupisteiden tukihankkeessa.. Arvio tarvittavan tekniikan kypsyydestä ja toteutusvalmiudesta Yhteispalvelun laajentamishankkeen etäpalveluprojekti testasi piloteissaan syksyllä 2009 eri markkinoilla olevien laitetoimittajien laitekokoonpanoja käytännön asiakaspalvelutilanteissa. Johtopäätöksenä testatun tekniikan osalta oli, että kaikki kokeilussa käytetyt laitteet täyttävät videoneuvotteluista julkisessa hallinnossa annetussa JHS 168-suosituksessa määritellyt edellytykset yhteispalvelupisteiden laitteiksi. Myös Kuntaliiton Salon palvelupistetukihankkeessa toteutettu testaus osoitti etäpalvelun soveltuvan niinkin monimutkaisen palveluprosessin kuin rakennusvalvonnan hoitamiseen. Etätulkkauksen toimivuudesta on puolestaan kokemusta jo hyvinkin vaativista asiakastilanteista lukuisissa eri hankkeista (esim. Etätulkki.fi, Honkalampi-säätiö) sekä myös vakiintuneessa viranomaistoiminnassa (Maahanmuuttovirasto). Tähän mennessä saatujen käytännön kokemusten voidaan siten katsoa osoittavan, että tarvittava tekniikka etäpalvelun toteuttamiseksi on jo tällä hetkellä olemassa ja hankittavissa markkinoilta. Myös järjestelmien käytännön hankinta, konfigurointi ja asentaminen sekä vaadittava käyttäjäkoulutus on kokemusten mukaan mahdollista toteuttaa varsin nopeassakin aikataulussa. Esimerkiksi yhteispalvelun laajentamishankkeen etäpalveluprojektissa tarvittavien laitteistojen ja tietoliikenneyhteyksien suunnitteluun, hankintaan ja käyttöönottoon kului aikaa noin kaksi kuukautta. Kuntien, kotikäytön ja yrityskäytön etäpalveluratkaisujen yhteentoimivuuden varmistaminen on keskeinen edellytys julkisen hallinnon yhteisen etäpalvelukokonaisuuden toteutukselle. SADe-Etäpalveluhankkeessa on mahdollista tehdä tätä varmistavat määrittelyt, mutta vastaavasti kuin tarvitaan viranomaisten sitoutumista, tarvitaan yritysten toimenpiteitä, jotta tarjolle saadaan laadukkaita etäasiointiin sopivia koti- ja yrityskäyttöratkaisuja. Valtion yhteinen viestintäratkaisun käyttöönotto mahdollistuu vuodesta 2011 eteenpäin. Viestintäratkaisun työvälineitä on voitava käyttää myös valtionhallinnon asiantuntijapalvelujen tarjontaan. On varmistettava, että etäpalveluratkaisu ja viestintäratkaisu ovat liitettävissä toisiinsa kunta-valtio –välisen etäpalveluliikenteen edellyttämällä tavalla. Arvio viranomaisten ja organisaatioiden valmiudesta ottaa käyttöön etäpalvelua Etukäteen arvioiden viranomaisten ja organisaatioiden valmiutta ottaa käyttöön etäpalvelua voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Näitä ovat ainakin palvelustrategioiden, olemassa olevan tekniikan ja rakenteen sekä lisäksi uuden välineen näkökulma. Niiden valtion viranomaisten, jotka tarjoavat palveluja kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille, tarjoamien palvelujen luonne ja sisältö vaihtelevat suuressa määrin. Tästä johtuen myös viranomaisten palvelu- ja kanavastrategiat ovat erilaisia. Myös kunnat ovat erittäin heterogeeninen joukko palvelujen järjestämisen realiteettien näkökulmasta tarkasteluna. Vaikka sähköisten ja itsepalveluun perustuvien palvelujen lisääminen sekä kehittäminen lävistävätkin yleisenä trendinä koko julkisen hallinnon, on lähes poikkeuksetta kaikilla viranomaisilla edelleen velvoitteita ja tehtäviä, jotka vaativat jatkossa asiakkaiden henkilökohtaista palvelemista. Kärjistäen voidaan todeta, että mitä enemmän julkisen hallinnon palveluntuottajalla on tällaisia palveluja sitä suurempi tarve sillä on hyödyntää etäpalvelua. Etäpalvelun täysimittainen hyödyntäminen edellyttää nykyisessä hallinnonaloittain jakautuneessa hallinnon rakenteessa kanavan huomioimista TTS-tasolla. Viranomaisten sitoutuminen tällä tasolla on puolestaan mahdollista vasta vakiintuneen ja varmuudella toimivan järjestelmän ollessa tuotantokäytössä. Valtionhallinnossa ja kunnissa on valmiiksi käytössä suuri määrä erilaisia teknisiä järjestelmiä ja ratkaisuja, jotka sivuavat etäpalvelua (esim. videoneuvotteluhankinnat). Se, miten nämä olemassa olevat ratkaisut ovat integroitavissa etäpalveluun, voi vaikuttaa ratkaisevastikin yksittäisten viranomaisten haluun kehittää etäpalvelua. Lisäksi on huomioitava, että eri toimijoiden fyysinen toimipisteverkko ei luonnollisestikaan ole rakentunut etäpalvelun näkökulmasta. Etäpalvelun täysimittainen hyödyntäminen eri toimijoiden palveluiden tarjoamisessa johtaa väistämättä palveluverkkojen kriittiseen tarkasteluun, mikä voi useissa tapauksissa tarkoittaa isojenkin muutosprosessien käynnistymistä. Tällöin ratkaisevaksi muodostuu se, onko toimijoilla valmiutta uudistaa rakenteita uuden toimintamallin mahdollistavalla tavalla. Etäpalvelu on viranomaisille uusi tapa kohdata asiakas. Vaikka palvelutilanne ei faktisesti poikkea juurikaan perinteisestä asiakaskohtaamisesta, vaatii uusi väline kuitenkin jonkin verran totuttelua ja on mahdollista, että uusi palvelutapa tulee kohtaamaan muutosvastarintaa. Tämä uuden välineen haaste voidaan kuitenkin nähdä tässä käsitellyistä viranomaisten valmiuteen vaikuttavista asioista merkitykseltään vähäisimpänä. Tämän arvion puolesta puhuvat myös asiasta jo saadut käytännön kokemukset: yhteispalvelun etäpalveluprojektissa asiointi etäpalveluna koettiin kerätyn palautteen mukaan aivan yhtä luontevaksi kuin ”normaali henkilökohtainen asiointi” niin asiakkaiden kuin virkailijoiden puolelta. Tavoiteratkaisun alustava kuvaus Palvelun tarjonnan perusmalli on kuvattu alla. Kansalaiset pääsevät käyttämään palvelua joko palvelupisteen tiloista siellä olevilla laitteilla (yhteispalvelupiste tai muu palvelupiste) tai omien yhteyksien ja laitteiden kautta (kotoa, työpaikalta), Yhteispalvelupisteessä on tarjolla palveluun ohjaamista ja käyttöopastusta. Palvelua tuottavat kunnan ja valtion viranomaiset, sekä kolmannen sektorin toimijat. Tulkkipalvelut ovat luonteeltaan tukipalvelu varsinaiselle asioinnille. Asiantuntijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten saatavuustiedot ja varauskalenterit ovat keskeisessä asemassa palvelutapahtuman suunnittelussa. ETÄPALVELUN KÄYTTÄJÄ- JA PALVELUTASO Palvelun komponenttien tarkemmat kuvaukset: Palvelun käyttäjät / kansalaiset Palvelupisteissä laitteistot, ohjelmistot ja yhteydet ovat saatavilla palvelupisteen ylläpitäjän toimesta. Palvelupisteiden ja kotiasioinnin tekniset ratkaisut eroavat toisistaan. Palvelupisteiden ratkaisu perustuu kiinteästi asennettuun näyttölaitteiden, kameroiden ja muun laitteiston kokonaisuuteen, siihen liittyvään ohjelmistoon, sekä tiloihin, jossa palvelua käytetään tietosuoja huomioiden. Palvelun käytön edellytys kotoa, työpaikalta tai julkisista verkoista on etäpalveluihin soveltuvat laitteistot, ohjelmistot ja yhteydet. Palvelun kehittämistavoitteena on mahdollisimman helppokäyttöinen ja eri tietotekniset alustat kattava toimivuus. Tämä tarkoittaa käytännössä selainpohjaista ratkaisua, jonka käyttö ja asennus eivät vaadi erityisiä taitoja, käyttöoikeuksia tai lisensointia. Kotikäytön tuki Etäpalvelun kotiyhteysasiointia varten tulee olla tarjolla tukea ja ohjeistusta. Viranomaisten web-sivuilla tulee olla nähtävissä selkeät ohjeet, sekä vaatimuksia kotona käytettävälle laitteistolle. Koska kodin tietotekniikassa on lähes rajaton kirjo erilaisia laitteisto-, ohjelmisto- ja oheislaitevaihtoehtoja, ei ole mitenkään mahdollista käsitellä näitä kaikkia. Ohjeisto tulee laatia yleisimmille vaihtoehdoilla ja lisätä tätä tarpeen mukaan. Yleisohjeiston lisäksi voitaisiin määritellä eritasoisia valmiita "kotikäyttöpaketteja". Näissä tulee välttää valmistajakohtaisuuksia, tai ainakin tarjota paketteja erilaisille ympäristöille (esim. Windows/Linux). Erittäin hyödyllistä olisi mahdollisuus koeyhteyteen, jossa testattaisiin äänen, kuvan ja datan välitystä. Koeyhteys voi aivan hyvin olla "robottiin", tai "puhuvaan päähän", ja yhteyden aikana olisi mahdollista testata mm. yhteyden laatua ja dokumenttien siirtoa. Automatisoitu koeyhteyspalvelu säästäisi myös viranomaisten aikaa varsinaiseen asiointiin. Kontaktikeskukset voisivat tarjota puhelimitse henkilökohtaista tukea. Kansalainen voisi hyödyntää tätä esimerkiksi koeyhteyden aikana. Kansalaisen sähköinen asiointi Valtion ja kuntien palvelusivustot tarjoavat tietoa ja mm. toimivat portaaleina sähköisen asioinnin palveluille. Etäpalveluihin liittyvinä palveluina ovat kalenteri- ja saatavuustietojen tarkastelu, aikavarauksien tekeminen, sekä verkkokokousyhteyteen liittyminen. Asiointitilit toimivat vireillä olevien asioiden seuraamisen välineinä, sekä historiatietojen välittäjinä. Etäpalvelut Etäpalvelut tarjoaa alustan etäpalveluiden tekniselle toteutukselle. Toteutuksessa on kaksi toisistaan eroavaa kokonaisuutta: kotiasioinnin ja palvelupisteiden ratkaisut. Kotiasioinnin toteutuksen tulee olla loppukäyttäjälle helppokäyttöinen, eikä se saa vaatia erityisiä taitoja, käyttöoikeuksia tai ohjelmistolisensointia. Palvelupisteiden tulee tarjota laadukas, helppokäyttöinen ja monipuolinen ratkaisu, jota käytettäessä yksityisyys ei vaarannu. Videoneuvottelu- ja verkkokokousratkaisut voivat liittyä Valtion yhteiseen viestintäratkaisuun (VYVI) siten, että valtion virkamiehet (VIP:n asiakkaat) käyttävät VYVI:ssä hankittuja palveluita, joista on tekninen sovitus etäpalveluiden ratkaisuihin. Käyttötavasta riippumatta asiointia koskevat samat perusvaatimukset. - Samaan asiointitapahtumaan voidaan liittää useampia tahoja (monipisteneuvottelut) - Järjestelmä tukee asiakirjojen näyttämistä ja lähettämistä sekä muita ryhmätyötoiminnallisuuksia Asiointitapahtuman voi käynnistää joko ennakkovarauksen mukaisesti (kalenterivaraus ja ennalta annettu kokoustunnus) tai ilman ennakkosopimista (läsnäolotietoon perustuva vapaanaolo, arvioitu jonotusaika). Asiointi ilman ennakkosopimista vastaa hyvin asiointia viranomaisen kontaktikeskuksen kanssa. Varauskalenterit voivat näyttää tietoja, ja niistä voi varata aikoja, henkilön, roolin, tai asiantuntemuksen mukaisesti. Kalenteri ei ole suoraan viranomaisen työkalenteri, vaan etäpalvelussa saatavilla olevien henkilö- ja osaamisresurssien julkinen näkymä (julkaistu ulkoinen kalenteri). Palvelun tuottajat Palvelua tuottavat valtion ja kuntien viranomaiset, Kansaneläkelaitos, sekä kolmannen sektorin toimijat. Tulkkipalvelussa tulkki kytkeytyy monipisteneuvottelun osapuoleksi. Tulkin käyttämät ratkaisut ovat samoja kuin kansalaisillakin on käytössä. Viittomakielisen tulkkauksen tapauksessa kuvanlaatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Taustajärjestelmät Toiminnalliset järjestelmät tarkoittavat järjestelmiä, joita viranomaiset käyttävät omassa toiminnassaan, sekä palvelun antamiseksi kansalaisille. Näitä voidaan kutsua myös termeillä operatiivinen järjestelmä tai substanssijärjestelmä. Yhteiset viestintäratkaisut viittaavat mm. Valtion yhteisen viestintäratkaisun tuottamiin palveluihin, joihin neuvottelu- ja verkkokokousten lisäksi kuuluu ainakin sähköposti-, kalenteri- ja pikaviestipalvelut. Palvelua antavat valtion virkamiehet käyttävät näitä VYVI-palveluita omiin viestintätarpeisiinsa ja ne voivat soveltuvin osin liittyä kansalaisten käyttämiin järjestelmiin (esimerkiksi sähköposti, julkaistut kalenterit, verkkokokousten sovitus). Tukipalvelut Kuhunkin palvelun komponenttiin liittyy tiettyjä tukitoiminnallisuuksia, jotka ovat kuvassa lyhyesti sanallisesti kuvattuna. Etäpalveluun suoraan liittyviä tukitoimintoja ovat etäpalvelun tekniset tukipalvelut ja palvelupisteen palveluneuvoja. Hankkeessa syntyvät sähköiset palvelut / toiminnallisuudet. Palvelu; Asiakas; Tarkempi kuvaus. Toiminnan, tilojen, yhteyksien ja järjestelmien suunnittelu; Palvelupisteiden ylläpitäjät; Etäpalvelujen edellyttämien tilojen ja teknisten järjestelyjen tarkka kuvaus. Tietosuojan ja tietoturvan vaatimusten tarkka kuvaus. JHS 168:n päivittäminen tarvittaessa. Yhteispalvelupisteitä koskevan ohjeistuksen päivittäminen. Etäpalveluratkaisujen (video- verkko- ja monipisteneuvottelu, ryhmätyö, tekninen tuki, lisäpalvelut) vaatimusten määrittely ja niiden ylläpito tekniikan kehityksen tuomien mahdollisuuksien ottamiseksi huomioon; Palvelupisteiden ylläpitäjät; Hankkeessa määrittelyt ja toteutus käyttöönottopiloteissa, hallinnoijataho vastaa määrittelyjen ylläpidosta ja kehittämisestä. Ratkaisujen hankinta, esim. yhteishankintojen järjestäminen; Palvelupisteiden ylläpitäjät; Valtionhallinnolle olemassa ja tulossa puitejärjestelyt. Kuntien vastaavan yhteishankinnan järjestäminen. Viranomaiset vastaavat tuotantovaiheeseen siirryttäessä hankinnoista. Ratkaisujen konfigurointi; Palvelupisteiden ylläpitäjät; Hallinnoijatahon tuottaman ohjeistuksen pohjalta, järjestelmätoimittajat toteuttavat. Ratkaisujen ylläpito; Palvelupisteiden ylläpitäjät; Hallinnoijatahon tuottaman ohjeistuksen pohjalta, järjestelmätoimittajat toteuttavat. Laskutuksen tarvittavien tietojen keruun järjestäminen; Palvelupisteiden ylläpitäjät; Hallinnojataho toteuttaa järjestelmän, jolla palvelupisteiden omistajat saavat laskutukseen tarvittavat tiedot etäpalvelujen käytöstä.. Toiminta palvelupisteen ja palvelujen tuottajien kesken; Palvelupisteiden ylläpitäjät, palvelutuottajat; Määritellään ja testataan hankkeessa mm. käyttöönottopiloteissa.. Toiminta palveluntuottajien suuntaan; Palveluneuvojat, palveluntuottajat; Määritellään ja testataan hankkeessa mm. käyttöönottopiloteissa.. Tekniikan toimivuus palvelupisteessä; Palveluneuvojat Kansalaiset; Määritellään ja testataan hankkeessa mm. käyttöönottopiloteissa.. Palveluajan hallinta (jaetut kalenterit/Ajanvaraus/Jonotus palveluun); Palvelupisteiden ylläpitäjät, palveluntuottajat, kansalaiset, yritykset; Suunnitellaan ja toteutetaan järjestelyt, joilla etäpalvelujen saatavuutta hallitaan (esim. ajanvaraus palvelupisteestä ja viranomaiselta). Palveluhakemisto; Kansalaiset, yrittäjät; Palveluhakemisto vaaditaan erityisesti etäpalvelun kotikäytössä. Yhteispalvelupisteissäkin se on hyödyllinen, mutta palvelupisteissä on tarjolla muutakin tukea. Selvitettävä yhteys SADe-yleissneuvontapalveluhankkeeseen.. Kotikäyttö-paketin määrittely; Kansalaiset Yritykset; Vaatimukset laitteistolle, ohjelmistoille, yhteyksille. Selainpohjainen ja alustariippumaton ratkaisu. Määritellään hankkeessa, markkinoiden käyttöön. Tiedotus.. Työpaikka-paketin määrittely; Kansalaiset, yritykset, viranomaiset (palvelutuottajat); Vaatimukset laitteistolle, ohjelmistoille, yhteyksille. Tuloksena esim. JHS 168:aa täydentävä ohje,. |

## 1.2 HANKKEEN OMISTAJAT JA OSAPUOLET

| Ehdotus hankkeen omistajaksi |  |
| --- | --- |
|  | Valtiovarainministeriö |

| Hankkeen toteutuksen osapuolet (klusteriryhmän kokoonpano) |  |
| --- | --- |
|  | Kansaneläkelaitos Kunta/ käyttöönottopilotit tai muut kuntahankkeet/-käyttäjät Kunta/ käyttöönottopilotit tai muut kuntahankkeet/-käyttäjät Kunta/ käyttöönottopilotit tai muut kuntahankkeet/-käyttäjät Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö/ Maahanmuuttovirasto Sisäasiainministeriö/ Poliisihallitus Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto Työ- ja elinkeinoministeriö Ulkoasiainministeriö Verohallinto Valtiovarainministeriö Yritysten ja 3. sektorin edustus Klusteria asetettaessa selvitetään tarpeet asiantuntijajäsenille esimerkiksi muista kehittämishankkeista. |
| Valmiiden palvelujen hallinnoijat ja käyttäjäosapuolet |  |
|  | Hankkeen jälkeisessä tavoitetilassa 2014 Etäpalvelu-hankkeessa syntyvien valmiiden palvelujen hallinnoijiksi ja käyttäjäosapuoliksi ovat tunnistettavissa seuraavat tahot: - Etäpalvelun valtakunnallinen omistaja ja hallinnoija - Palvelukeskukset ja yhteishankintayksiköt - Kansalaiset, yritykset ja yhteisöt - Viranomaiset - Etäpalvelulla varustetut palvelupisteet Etäpalvelun valtakunnallisen omistajan rooli Hankkeen jälkeisessä tavoitetilassa 2014 etäpalvelun edellyttämille keskitetyille toiminnoille tarvitaan valtakunnallinen omistaja, joka ohjaa ja kehittää etäpalvelun kokonaisuutta yhdessä viranomaisten kanssa. Palvelukeskusten ja yhteishankintayksiköiden rooli Palvelukeskukset ja yhteishankintayksiköt tarjoavat mm. puitejärjestelyjen kautta niitä yleisempiä etäpalvelun vaatimia tukipalveluja, toiminnallisuuksia ja työvälineitä, joiden ei tarvitse olla keskitetyn valtakunnallisen omistajan hallinnoitavina. Näin edistetään koko julkiselle hallinnolle yhteisten ratkaisujen hyödyntämistä myös etäpalvelussa. Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen rooli Kansalaiset, yritykset ja yhteisöt etäasioivat yhteispalvelupisteissä, muissa palvelupisteissä, kotoa tai toimipaikalta. He ovat etäpalvelukanavan kautta tarjottavien substanssipalvelujen asiakkaita. Yhteispalvelupisteessä tai muussa palvelupisteessä asioidessa asiakkaiden tehtäväksi jää niin tarvittaessa ajan varaaminen asiointitapahtumaa varten. Kotoa tai työpaikalta asioitaessa heillä tulee olla käytössään itse hankitut tarpeelliset laitteistot. Näiden vaatimusten määrittely tehdään Etäpalvelu-hankkeen ja etäpalvelun valtakunnallisen omistajan toimesta. Viranomaisten rooli Viranomaiset (kunnat, valtionhallinto, Kela ja muu välillinen valtionhallinto) hyödyntävät etäpalvelua palvelukanavana tarjotessaan palveluitaan kansalaisille. Viranomaiset hankkivat tarvittavat laitteet ja palvelut etäpalvelun valtakunnallisen omistajan sekä palvelukeskusten ja yhteishankintayksiköiden palveluja hyödyntäen Viranomaisten roolina on myös yhteistyössä ensin Etäpalvelut -hankkeen ja myöhemmin etäpalvelun valtakunnallisen omistajan kanssa löytää etäpalvelun rooli ja hyödyntämismahdollisuudet omassa palvelutoiminnassa ja sovittaa se osaksi omaa palvelustrategiaa. Tämän roolin tulee olla sopusoinnussa verkkopalvelujen ja sähköisen asioinnin kehittämisen kanssa ja edistää niiden käyttöä. Viranomaiset tarjoavat palveluitaan etäpalvelukanavan kautta ensi vaiheessa yhteispalvelupisteisiin ja muihin palvelupisteisiin, ja toisessa vaiheessa suoraan kotiin ja työpaikalle. Viranomainen voi niin parhaaksi nähdessään hyödyntää asiantuntijaresurssin organisoinnissa palvelukeskus –ratkaisuja joko keskitetysti tai hajautetusti heti alusta lähtien. Suoran koti- ja yrityskäytön mahdollistuessa muuttuu etäpalvelun tarjoamisen ja organisoinnin logiikka paljolti puhelinpalvelua vastaavaksi. Etäpalvelua tarjoavien palvelupisteiden rooli Etäpalvelua tarjoavat palvelupisteet toimivat ensimmäisessä vaiheessa asiakkaiden – kansalaisten ja yritysten – sisäänkäyntinä etäpalvelukanavaan. Palvelupisteet hankkivat tarvittavat laitteet ja palvelut etäpalvelun valtakunnallisen omistajan sekä palvelukeskusten ja yhteishankintayksiköiden palveluja hyödyntäen. |

## 1.3. HANKKEEN RESURSSIT

| Hankkeen osaamisresurssit |  |
| --- | --- |
| Resurssitarpeen kuvaus | Koska hanke on laaja sisältäen useita toimijoita ja vaiheita, korostuvat projektinhallinta- ja organisointiosaamisen tarve. Hankkeen ohjauksessa tarvitaan tietoa monien julkisen hallinnon kehittämishankkeiden etenemisestä ja niiden tuotosten hyödyntämisestä. Hankkeen hallinnointia ja toteutuksen ohjausta varten palkataan esiselvitysvaiheesta eteenpäin päätoiminen projektipäällikkö. Viranomaisilta ja myös ulkopuolisina ostoina tarvitaan palveluverkkojen ja palveluprosessien uudistamisen osaajia, ja viranomaisilta riittävästi henkilöresursseja käyttöönottopilottien läpivientiin ja siirtymiseen asteittain etäpalvelun tuotantovaiheeseen. Hankkeessa tarvitaan ostopalveluna palvelu- ja viitearkkitehtuurin ja teknisten sekä toiminnallisten määrittelyjen ja niiden toteutuksen asiantuntemusta. Uusien viestintäratkaisujen tuntemus ja kyky soveltaa niitä asiantuntijapalveluissa on tärkeää. Pilottien valmisteluun, organisointiin ja toteutukseen tarvitaan ulkopuolisina ostoina resursseja, samoin käyttöönottovaiheen suunnitteluun ja toteutukseen viranomaisten tukena. Lisäksi hankkeen eri vaiheissa tarvitaan viestintä- ja koulutusosaamista. Etäpalvelun hallinnoinnin ratkaiseminen saattaa aiheuttaa säädösmuutostarpeita. Tähän tulisi varautua hankkeen resursoinnissa erityisesti hankkeen loppupuolella. Hankkeeseen tulee kaikissa työn vaiheissa osallistaa palvelun tuottajien ja käyttäjien edustajia jotta varmistetaan, että hankkeessa etäpalvelun tarkoituksiin tuotettavat tukipalvelut ja toiminnallisuudet vastaavat asiakkaiden ja toimijoiden tarpeita. Etäpalvelukanavaa tulevaisuudessa hyödyntävien viranomaisten tulee myös varata asiantuntija- ja kehittämisresursseja etäpalvelukanavan sovittamiseksi osaksi viranomaisen omaa palvelustrategiaa. |
| Hankkeen budjetti (ilman viranomaisten omaa työtä) |  |
| Kokonaisbudjetti | 2 370 000 € (SADe –ohjelman rahoitusta, ) |
| Esiselvitys | 94 890 € |
| Käyttöönottopilottien toteutus | 867 896 € |
| Etäpalveluratkaisun toteutus ja käyttöönottomallin määrittely | 1 021 620 € |
| Käyttöönotto | 385 595 € |

# 2. HANKE-EHDOTUKSEN ARVIOINTI

## 2.1. SADe-OHJELMAN KRITEERIEN TOTEUTUMINEN

### 2.1.1. Pakolliset kriteerit

| A. Asiakaslähtöisyys ja laatu | Arviointi: 3 = toteutuu 2 = toteutuu osin 1 = ei toteudu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arvio | Tarkempi kuvaus |
| Palvelukokonaisuus vastaa kokonaisvaltaisesti kansalaisen tai yrityksen elämäntilanteeseen tai elinkaareen liittyviin palvelutarpeisiin, hallinnonalojen tai palveluja järjestävien organisaatioiden rajoista riippumatta | 3 | Käyttäjä (kansalainen tai yritys) voi ottaa etäpalvelun käyttöön julkisen hallinnon palveluissa yhtenä palvelukanavana muiden palvelukanavien lisäksi. Etäpalvelussa käyttäjä (kansalainen tai yritys) voi asioida vuorovaikutteisesti asiakaspalvelussa joko yksittäisen palveluneuvojan tai viranomaisen tai useamman eri toimijan kesken. Etäpalvelussa asiakkaana tai asiantuntijoina voivat olla myös yritysten ja kolmannen sektorin toimijat. Useamman toimijan etäpalvelutapahtumassa esimerkiksi asiakkaan näkökulmasta asiointi helpottuu ja nopeutuu, kun otetaan yhteys useaan viranomaiseen samanaikaisesti. Myös julkisen hallinnon toimijan näkökulmasta palvelutapahtuma nopeutuu ja tehostuu. Etäpalvelutapahtumassa on kaikkien asiointitapahtumaan osallistuvien mahdollista kuulla usean asiantuntijan näkemys asiaan samanaikaisesti, jolloin palvelun laatu paranee. Näin etäpalveluna kansalaisen asiointitarpeeseen pystytään vastaamaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin. |
| Palvelukokonaisuuden avulla palvelujen saatavuus ja löydettävyys paranee: kansalainen tai yritys löytää tarvitsemansa palvelun tai palveluketjun helposti ja voi käyttää sitä paikasta ja ajasta riippumatta | 3 | Etäpalvelun toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa etäpalvelukanava otetaan julkisen hallinnon palveluissa käyttöön kuntien yhteispalvelupisteissä ja muissa palvelupisteissä. Myöhemmässä vaiheessa mahdollistuu etäpalvelun käyttö kotoa tai työpaikalta käsin. Etäpalvelun ylläpidon aiheuttamat kustannukset ovat pienemmät kuin eri toimijoiden omien toimipisteiden ylläpidosta aiheutuvat. Resursseja vapautuu etäpalvelun käyttöönoton myötä muuhun toimintaan ja etäpalvelua hyödyntämällä pystytään turvaamaan palvelujen saatavuus esimerkiksi sellaisilla alueilla, joissa toteutetaan palveluverkon uudelleenorganisointia. Samalla mahdollistuu palvelujen tarjoaminen sellaisille alueille, jonne ei tähän mennessä ole vielä ollut palvelua mahdollista muutoin tarjolla. Etäpalvelut-tukipalvelukokonaisuuden pitkän aikavälin tavoitteen toteutuminen, etäpalvelun hyödyntäminen kotoa tai työpaikalta käsin, irrottaa kanavan kautta tarjotun asiantuntijapalvelun aika- ja paikkasidonnaisuudesta. Tällöin palvelun äärelle pääsee suoraan tietoverkon kautta, jolloin myös palvelun löydettävyys paranee merkittävästi. |
| Palvelukokonaisuus ovat helppokäyttöisiä ja laadukkaita | 3 | Etäpalvelut-tukipalvelukokonaisuuden palvelut toteutetaan olemassa olevia etäpalvelutyökaluja hyödyntäen (videoneuvottelu-, verkkoneuvottelu- ja kollaboraatiotyökalut), käyttäen hyväksi julkisen hallinnon suosituksia (mm. etäpalvelusta JHS 168) sekä hyviä vakiintuneita käytäntöjä. Kehittämistyöhön otetaan mukaan loppukäyttäjien edustajia hankkeessa toteutettavien käyttöönottopilotointien kautta. Niistä kerättävät kokemukset varmistavat ratkaisujen käyttäjäystävällisyyden myös käytännössä. Palveluiden laatu varmistetaan myös käyttämällä kehitystyössä meneillään olevia ja valmiita etäpalveluun liittyviä tutkimuksia ja muita kehityshankkeita. |
| Palvelukokonaisuus antaa asiakkaalle hyötyä ja vähentävät asiakkaan kokemaa hallinnollista taakkaa | 3 | Etäpalvelu toimii julkisen hallinnon virtuaalisena palvelutiskinä asiakkaaseen päin. Sitä kautta asiakas voi saada laajasti eri toimijoiden palveluita. Tekniikan puolesta samassa palvelutilanteessa voi olla samanaikaisesti myös useampia julkisen hallinnon toimijoita. Asiakkaalta (myös viranomaisilta) säästyy aikaa ja palvelutapahtuma nopeutuu sekä muuttuu nykyistä laadukkaammaksi. Etäpalveluna käsiteltävä asia voidaan selvittää vuorovaikutteisesti ja yhdellä kerralla loppuun asti, mikä vähentää (turhien) yhteydenottojen määrää. Etäpalvelun myötä palvelun äärelle pääsee entistä useammassa pisteessä myös syrjäseuduilla ja näin ollen asiakkaan matkustaminen vähenee. Tämä toteutuu jo palvelupistekäytössä, mutta erityisesti kotoa ja työpaikalta tapahtuvan käytön yhteydessä. Kaikki edellä kuvatut tekijät vähentävät asiakkaiden kokemaa hallinnollista taakkaa ja ovat hyödyksi asiakkaalle. |
| Palvelukokonaisuus lisää asiakkaiden oikeusturvaa ja tasa-arvoa | 3 | Etäpalvelutapahtumassa voidaan asioida useamman julkisen hallinnon toimijan ollessa etäyhteydessä mukana – näin asiakkaalle pystytään turvaamaan oikeusturva ja tasa-arvoisuus. Etäpalvelu ottaa huomioon myös erityisryhmien aseman. Etäpalvelujen avulla on mahdollisuus parantaa tasa-arvoa palvelujen saatavuudessa eri väestöryhmien välillä (maahanmuuttajat, liikuntavammaiset, näkö- ja kuulovammaiset jne.). |

| B. Tuottavuuspotentiaali | Arviointi: 3 = toteutuu 2 = toteutuu osin 1 = ei toteudu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arvio | Tarkempi kuvaus |
| Palvelukokonaisuuden sähköistämisellä on mahdollista nostaa työn tuottavuutta, kun palveluprosessien tietojenkäsittely automatisoituu ja palveluprosesseja yksinkertaistetaan | 2 | Etäpalvelun vuorovaikutteisen asiointitavan hyödyntäminen palvelujen tuotannossa synnyttää palvelun tuottajille säästöjä, kun virheellisten ja puutteellisten asiakirjojen määrä vähenee. Samalla taustatoiminnoissa tapahtuvien käsittelyprosessien läpimenoaika lyhenee, jolloin työaikaa vapautuu muualle. Etäpalvelussa pystytään jakamaan, tuottamaan ja työstämään asiakirjoja sähköisesti, mikä sekin tehostaa palveluprosessia ja itse palvelutapahtumaa palveluprosessin nopeutumisen lisäksi. Näin ollen esimerkiksi päällekkäinen tiedonkeruu asiakkaalta ja julkisen hallinnon toimijoiden välillä poistuu, kun tiedot saadaan kaikille osapuolille saman palvelutapahtuman aikana. Etäpalvelun hyödyntäminen asiantuntijapalveluissa mahdollistaa myös asiantuntijaresurssien nykyistä joustavamman organisoinnin ja kokoamisen. Asiantuntijaresurssien käyttöastetta voidaan nostaa ja täten myös hallinnon tuottavuutta. Etäpalvelun käyttöönoton kautta voidaan myös kehittää palveluverkkoa ja uudelleen organisoida pieniä palvelupisteitä. Etäpalvelua hyödynnettäessä vähenee myös viranomaisten turha ja tarpeeton matkustaminen, mikä suoraan jo lisää työn tuottavuutta. |

| C. Poikkihallinnollisuus | Arviointi: 3 = toteutuu 2 = toteutuu osin 1 = ei toteudu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arvio | Tarkempi kuvaus |
| Palvelukokonaisuudet ylittävät hallinnonalojen ja organisaatioiden rajoja ja niiden tietojärjestelmien yhteentoimivuus edellyttää valtio-kunta -yhteistyötä tai yhteistyötä useiden hallinnonalojen välillä (ns. JulkIT työtä) | 3 | Etäpalvelu on yhteinen palvelukanava ja yhteistyötapahtuma asiakkaan, julkisen hallinnon (kunnat ja valtiot ja välillinen valtion hallinto) toimijoiden sekä mahdollisesti myös yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Etäpalvelussa ei ole organisaatioiden välisiä raja-aitoja. Etäpalvelun kautta tapahtuvan palvelun välittäminen virastosta palvelupisteeseen, jossa etäpalvelua käytetään, edellyttää tiivistä niin käytännön kuin määrittelytyönkin yhteistyötä valtion ja kuntien sekä useiden eri hallinnonalojen välillä. Myös etäpalvelu eri maiden toimijoiden välillä on teknisestä näkökulmasta täysin mahdollista, mikä avaa esimerkiksi harvinaisten kielten tulkkaukseen uusia mahdollisuuksia. |

### 2.1.2. Muut kriteerit

| D. Merkittävyys |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arviointikohde: | Tarkempi kuvaus |
| Palvelukokonaisuus on asiakkaan ja hallinnon kehittämisen kannalta tai yhteiskunnallisesti riittävän merkittäviä (esim. käyttäjiä/käyttökertoja on paljon), jotta sähköistämisen merkitys ei jää liian vähäiseksi. | Palvelun asiakasmäärä | Etäpalvelua voivat hyödyntää kaikki, joilla on mahdollisuus hyödyntää sähköisiä palveluita ja asioida kuntien palvelupisteissä tai yhteispalvelupisteissä (I vaihe). Myöhemmässä vaiheessa etäpalvelun hyödyntämisen ollessa mahdollista myös työpaikalta ja kotoa käsin, se tulee kaikkien kansalaisten ulottuville julkisen hallinnon palveluissa. (II vaihe) Etäpalvelun hyödyntämisellä on näin ollen käyttöönoton myötä mahdollista tavoittaa merkittävä määrä asiakkaita. |
|  | Palvelutapahtumien lukumäärä | Etäpalvelun välitettävät palvelut määrittyvät sen perusteella, miten eri toimijat näkevät järkeväksi sitä palvelukanavana hyödyntää. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös palvelutapahtumien lukumäärään. Arviona voidaan todeta, että 400 etäpalvelua tarjoavalla asiointipisteellä suoritteiden määrä muodostuu yli miljoonaksi vuosittain. Tätä voidaan pitää huomattavana lukumääränä, kun otetaan huomioon kyseeseen tulevien palveluiden vaikuttavuus. Etäpalvelun mahdollistuessa kotoa ja työpaikalta käsin kasvaa palvelutapahtumien lukumäärä verrattuna vain palvelupisteissä tapahtuvaan etäasiointiin. |
|  | Palvelun järjestäjien/tuottajien lukumäärä | Palvelusisältöä etäpalvelukanavaan tuottavat julkisen hallinnon toimijoista potentiaalisesti kunnat sekä valtion viranomaiset ja välillinen valtionhallinto. Potentiaalisia viranomaisorganisaatioita palveluntuottajiksi on joka tapauksessa toistakymmentä ja näillä on toista tuhatta omaa toimipistettä. Kuntia Suomessa on 342. Etäpalvelu voi näin ollen toteutuessaan koko julkishallinnon laajuisena tarjota merkittävän uuden kanavan palvelujen tarjoamiseksi sekä myös hallinnon sisäisen yhteydenpidon parantamiseksi. |
| Palvelukokonaisuus on levitettävissä valtakunnalliseen käyttöön | Palvelun monistettavuus / Kansallinen palvelun hallinnoija | Etäpalvelun valtakunnallinen käyttö ja palvelun monistettavuus varmistetaan vaiheistamalla hanke kahteen päävaiheeseen: ensimmäisessä vaiheessa määritellään etäpalvelun toteutuksen tarvitsema palvelu- ja hallintamalli ja palveluntuottajien tarvitsemat tukipalvelut. Tämän rinnalla toteutetaan valtakunnallista etäpalveluverkostoa ja toimintamallia vaiheittain valmistelevat käyttöönottopilotit, joissa uudistetaan palvelurakenteita ja –prosesseja. Toisena vaiheena on etäpalvelun laajentaminen julkisen hallinnon valtakunnalliseksi toimintamalliksi ja etäasiointimahdollisuuden ulottaminen myös kotiin ja työpaikoille. Jo hankkeen aikana varmistetaan, että etäpalvelulla on valtakunnallinen omistaja ja hallinnoija, joka vastaa myös etäpalvelukokonaisuuden jatkokehittämisestä. Etäpalvelun tarvitsemat yhteiset tukipalvelut ja toiminnallisuudet tarjotaan koko julkiselle hallinnolle palvelukeskuksesta. Yhteishankintayksiköt tarjoavat puitejärjestelyjen kautta tarvittavia tukipalveluja, toiminnallisuuksia ja työvälineitä. Etäpalvelulla on ”rajattomat” mahdollisuudet palvelutarjonnassa – kyse on vain siitä miten etäpalvelukanava osataan tai nähdään parhaaksi ottaa asiointi- ja asiantuntijapalveluissa käyttöön. Tekniset ratkaisut ovat helposti monistettavissa (laitteet ja välineet ja tietoliikenneratkaisut tietyiltä osin jo nyt kunnossa). Määrittely- ja valmistelutyötä vaatii tekniikan ohella erityisesti etäpalvelun istuttaminen julkisen hallinnon palveluprosesseihin. Palvelukanavan tuottamat hyödyt riippuvat lisäksi siitä kuinka hyvin asiakkaat ottavat palvelun omakseen. Suurin kysymys on toimintatapojen muutos ja etäpalvelun käyttöönotto palvelukanavana. Tähän vaikuttaa erityisesti se, miten eri viranomaiset näkevät parhaaksi etäpalvelua hyödyntää. |

| E. Toteutuksen kustannustehokkuus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arviointi kohdat: | Arvo | Tarkempi kuvaus |
| Palvelukokonaisuuden sähköistäminen on kannattavaa ja kustannustehokasta; palvelutuotannon kustannukset vähenevät ja investoinnin takaisinmaksuaika on riittävän lyhyt | Kustannukset | 62 000 000 € | Kokonaiskustannukset muodostuvat investoinneista, pilotoinneista, käyttöönotoista ja ylläpidosta tarkasteluna vuoteen 2015 asti. |
|  | Kustannussäästöt | 128 000 000 € | Arvo on suoritesäästöistä muodostuva todennäköisyyskorjattu odotusarvo vuoteen 2015 asti tarkasteluna. Säästöt muodostuvat etäpalvelusta palvelupisteessä, etäpalvelusta kotoa ja työpaikalta sekä viranomaisten liikkumisen korvaamisesta etäpalvelulla. |

| F. Käynnistysvalmius ja toteutuksen nopeus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arviointi kohde: | Aikatauluarvio: | Tarkempi kuvaus |
| Palvelukokonaisuuksien kehittämistyö voidaan käynnistää pian ja saada aikaan tuloksia nopeasti | Kehittämistyön käynnistys | 10/2010 | Hankkeen kehittämistyö käynnistyy esiselvityksellä. Etäpalveluratkaisun toteutuksen ja käyttöönottomallin määrttelyn rinnalla toteutettavat käyttöönottopilotoinnit, käynnistyvät hyvin pian hankkeen käynnistämisen jälkeen lähtien, sillä niiden suunnittelu on käynnistetty jo hankevalmistelun kuluessa,. Kehittämistyössä päästään näin hyödyntämään käytännön toiminnasta syntyviä kokemuksia jo hyvin varhaisessa vaiheessa hanketta. |
|  | Toteutusaikataulu: | 10/2010 – 2/2014 | Käyttöönotto voi teknisestä näkökulmasta katsottuna tapahtua nopeastikin, sillä etäpalvelun edellyttämä teknologia on olemassa ja hankittavissa markkinoilta. Myös aikaisemmin toteutetuista pilotoinneista on saatu hyviä kokemuksia kehittämistyön pohjaksi (Yhteispalvelun laajentamishankkeen etäpalveluprojekti). Keskeisen ratkaistavan kysymyksen muodostavat järjestelmän keskitetyn osan hallinnoinnin järjestäminen sekä etäpalvelun vieminen osaksi asiakaspalveluprosesseja eri viranomaisissa. |

| G. Käyttöönottovalmius ja – kelpoisuus |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arviointikohde: | Tarkempi kuvaus |
| Palvelukokonaisuus on sen valmistuttua otettavissa käyttöön laajalti eri organisaatioissa | Asiakaspotentiaali | Hankekokonaisuuden palvelujen käyttäjiä ja asiakkaita ovat kansalaiset, yritykset, yhteisöt, viranomaiset sekä etäpalvelun käyttöpaikkoina toimivat palvelupisteet hallinnonaloista riippumatta. Etäpalvelut –palvelukanavan käyttöönoton mahdollistuminen on lähtökohtaisesti hyödyksi erityisesti niille viranomaisille, joilla on paljon kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua. |
|  | Käyttöönoton aiheuttama muutostarve asiakasorganisaatiossa | Viranomaisten palvelu- ja kanavastrategiat poikkeavat toisistaan samoin kuin toimipisteverkotkin. Myös kunnat ovat erittäin heterogeeninen joukko palvelujen järjestämisen realiteettien näkökulmasta tarkasteluna. Yksikään toimija ei ole toistaiseksi ottanut etäpalvelu huomioon palveluprosesseissaan. Etäpalvelu kuitenkin mahdollistaa paljon nykyistä joustavamman tavan organisoida asiantuntijaresursseja sekä järjestää palveluiden tarjontaa. Näin ollen on ilmeistä, että etäpalvelun laaja käyttöönotto voi aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia sitä hyödyntävässä organisaatiossa. Täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi keskeistä on asiakaspalveluprosessien ja itse asiointitapahtuman avaaminen etäpalvelulle. Etäpalvelu on kuitenkin myös helppo ottaa asteittain käyttöön ja se ei välttämättä vaadi lainkaan muutoksia itse palvelussa tai palvelukokonaisuuksissa. Etäpalvelu on ikään kuin irrallista tekniikkaa ja teknologiaa, jota voi hyödyntää tarpeen mukaan, ja joka voidaan liittää osaksi palvelua. Etäpalvelut –hanke tarjoaa etäpalvelua hyödyntävälle viranomaiselle näin ollen sekä prosessien uudistamisen että vaiheittaisen etenemisen mahdollisuudet. |

| H. Lainsäädäntömuutosten tarve ja valmius niiden toteuttamiseen | Arviointi: 1 = tarve suurelle muutokselle 2 = pieni muutostarve 3 = ei muutostarvetta |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arvio | Tarkempi kuvaus |
| H1Palveluista vastaavat viranomaiset ovat valmiita ja sitoutuneita tarvittaessa valmistelemaan palvelukokonaisuuden rakentamiseksi tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset ja | 2 | Etäpalvelun valtakunnallisen hallinnoinnin järjestäminen saattaa edellyttää säädösmuutoksia, sillä tavoitteena on tarjota palvelua koko julkiselle hallinnolle. Myös muuta mahdolliset uuden toimintatavan aiheuttamat säädösmuutostarpeet tulee selvittää (mm. suhde yhteispalvelulainsäädäntöön). Asiakkaille tarjottavista palveluista vastaavilta viranomaisilta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti edellytetä oman sektoriaan koskevia lainsäädäntömuutoksia etäpalvelun johdosta. |
| H2 toteuttamaan niiden mukaista toimintaa | 2 | Muutostarpeena on koko julkisen hallinnon kattavan näkökulman omaksuminen toiminnassa ja yhteisten palveluiden hyödyntäminen. |

| I. Yhteensopivuus julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin kanssa |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arviointikohde | Tarkempi kuvaus |
| Palvelun toteutuksen yhteensopivuus julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin kanssa | Ratkaisu kuuluu julkishallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuuriin | Julkishallinnon järjestelmäarkkitehtuurista ei vielä tässä vaiheessa ole kokonaiskuvaa päätösten tasolla. Palvelukokonaisuudessa pyritään kuitenkin käyttämään jo olemassa olevia kansallisesti toteutettuja tukipalveluita ja kokonaisuus suunnitellaan yhteentoimivaksi tulevien kansallisten ratkaisuiden kanssa. |
|  | Ratkaisu on julkishallinnon arkkitehtuurilinjausten mukainen | Etäpalvelun toteutuksessa noudatetaan valtiotason arkkitehtuurityötä (Valtasa, valtion viestintäratkaisu) ja KuntaIT arkkitehtuurityössä tehtyjä linjauksia. |

| J. Innovatiivisuus ja luovuus | Arviointi: 3 = toteutuu 2 = toteutus osin 1 = ei toteudu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arviointi | Tarkempi kuvaus |
| Palvelukokonaisuudessa kehitettävät ratkaisut ovat luovia ja innovatiivisia sekä uudistavat palvelutuotannon toimintatapoja | 3 | Etäpalvelun käyttöönotto uudistaa palveluprosesseja ja asiointitapahtumia julkisessa hallinnossa. Käyttöönottopilotointien myötä erilaisia teknisiä ratkaisuja päästään testaamaan aikaisessa vaiheessa ja samalla saadaan kokemuksia siitä, miten uusia palvelutapa vaikuttaa sitä hyödyntäviin organisaatioihin. |
| Palvelukokonaisuuden toteuttaminen edistää suomalaista osaamista ja tuotteistaa suomalaista tietotaitoa | 3 | Tiettävästi yhtä laaja-alaista kansallista ratkaisua ei ole käytössä muualla. Hankkeessa määritellään mm. julkisen hallinnon tarve ja tavoitetila etäpalvelun koti- ja yrityskäyttöpaketille. Nämä määrittelyt toimivat markkinoilta hankittavien tuotepakettien pohjana ja siten tuotteistavat etäpalvelua ja uutta julkisen hallinnon kanssa asioinnin tapaa. |

# 3. KUSTANNUKSET JA HYÖDYT

Etäpalvelun järjestämisen kustannusrakenne ja kustannustaso ovat erilaiset riippuen siitä tarjotaanko etäpalveluja asiakkaille kiinteässä toimipisteessä (esimerkiksi yhteispalvelupiste) vai käyttääkö kansalainen etäpalveluja kotoa tai työpaikalta. Viranomaisille palvelun tuottaminen etäpalveluna ei juuri poikkea kustannuksiltaan siitä, että palvelu tarjotaan sen omassa toimipisteessä.

Kiinteissä toimipisteissä tarjottavien etäpalvelujen kustannukset ovat suurelta osin kiinteitä. Tilat, järjestelmät ja palveluneuvoja tarvitaan aina ja kustannukset etäpalvelutapahtumaa kohti riippuvat merkittävästi käyttöasteesta.

Etäpalvelujen käyttö kotoa tai työpaikalta on pitkälle verrattavissa puhelinpalveluihin. Asiakas vastaa käyttämistään päätelaitteista ja omista tietoliikennekustannuksistaan. Palveluja tarjoavat viranomaiset voivat käyttää omia työasemaympäristöjään mahdollisesti jonkin verran täydennettynä.

Asiakkaiden rahalliset hyödyt tulevat lähinnä matkustus- ja matka-aikakustannusten vähenemisestä. Palveluja tuottaville viranomaisille tulee jonkin verran vastaavia säästöjä. Hyötyjen arviointi on tehty erikseen sille, että asiakas käyttää etäpalvelua kiinteässä palvelupisteessä tai kotoa / työpaikalta.

Kustannus-hyötylaskelmien perusteista

- Etäpalvelut on yleinen tukipalvelu, jossa kustannukset ovat samat riippumatta siitä, mikä viranomaisen tapahtumien hoitamiseen sitä käytetään. Käyttöä on tarkasteltu tarjolla olevan kapasiteetin näkökulmasta.

- Kansalaisten käytettävissä olevien etäpalvelulaitteistoilla ja tuella varustettujen palvelupisteiden määrä tavoitetilassa on 400. Määrä perustuu selvitysmies Kietäväisen 2008 tekemään esitykseen sekä PARAS-hankkeen linjauksiin.

- Hankkeen investointikustannukset muodostuvat suunnittelusta, tukitoimintojen järjestämisestä ja niissä tarvittavista järjestelmistä, laitteista, tiloista ja kalusteista

- Käyttökustannukset muodostuvat palvelupisteiden henkilökunta- ja tilakustannuksista, keskitetyistä tukipalveluista, järjestelmien ylläpidosta sekä palveluna hankittavista videoneuvottelupalveluista ja yhteyksistä

- Viranomaispalvelua etäpalveluna käyttävän kansalaisen on oletettu säästävän 2 * 30 km matkustusta ja siihen kuluvan ajan

- Etäpalveluna hoidettuun palveluun on oletettu kuluvan viranomaiselta yhtä paljon aikaa kuin jos asiakas hoitaisi asian toimistossa

- Etäpalvelupisteillä voidaan korvata viranomaisten kiinteitä toimistoja. Tämän osalta potentiaaliksi valtion viranomaisten osalta on oletettu 10 %

- Yhdessä etäpalvelupisteessä hoidettaisiin noin 10 asiakastapahtumaa päivässä

- Etäpalvelupisteistä saatavaa hyötyä on todennäköiskorjattu 20 % alaspäin. Tämä siksi, että asiointipisteeseen siirtyminen aiheuttaa asiakkaille kustannuksia. Palvelupisteiden käyttöaste jää esim. kesälomakaudella todennäköisesti varsin matalaksi.

- Etäasiointi kotoa tai työpaikalta käynnistyy myöhemmin kuin palvelupisteistä. Se parantaa kustannus-hyötysuhdetta merkittävästi 2014 lähtien.

## 3.1. KUSTANNUS - HYÖTY

| Kustannus – hyöty laskelma |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Kustannukset | 108 890 € | 1 026 186 € | 1 428 276 € | 15 162 786 € | 22 710 384 € | 21 572 098 € | 21 572 098 € |
| Säästöt / hyödyt |  | 767 360 € | 803 250 € | 15 658 090 € | 23 246 232 € | 44 572 098 € | 48 137 480 € |
| Nettohyöty | -108 890 € | -258 826 € | - 625 027 € | 495 304 € | 535 848 € | 23 336 701 € | 26 708 720 € |

Alla olevassa kuvassa on palvelupisteistä tehtävän etäasioinnin hyödyn todennäköisyytenä pidetty 80 %. Todennäköisyyskorjauksen syitä ovat mm. kapasiteetin todennäköinen vajaakäyttö kesällä.

## 3.2. KUSTANNUKSET

| Kokonaiskustannukset |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaihe, kustannuslaji | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Esiselvitys | 108 890 € |  |  |  |  |  |  |
| Käyttöönottopilottien toteutus |  | 825 140 € | 825 140 € |  |  |  |  |
| Etäpalveluratkaisun toteutus ja käyttöönottomallin määrittely |  | 199 724 € | 593 448 € | 389 448 € |  |  |  |
| Etäpalvelut palvelupisteestä |  |  |  | 14 335 511 € | 21 845 628 € | 20 933 760 € | 20 933 760 € |
| Etäpalvelut kotoa tai työpaikalta |  |  |  | 448 836 € | 864 756 € | 638 338 € | 638 338 € |
| Yhteensä | 108 890 € | 1 026 186 € | 1 428 276 € | 15 162 786 € | 22 710 384 € | 21 572 098 € | 21 572 098 € |

| Investointikustannukset |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaihe, kustannuslaji | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Esiselvitys | 108 890 € |  |  |  |  |  |  |
| Etäpalveluratkaisun toteutus ja käyttöönottomallin määrittely |  | 201 045 € | 603 136 € | 378 438 € |  |  |  |
| Etäpalvelut palvelupisteestä |  |  |  | 5 098 620 € | 5 098 620 € |  |  |
| Etäpalvelut kotoa tai työpaikalta |  |  |  | 200 000 € | 300 000 € |  |  |
| Yhteensä | 108 890 € | 201 045 € | 603 136 € | 5 677 058 € | 5 398 620 € |  |  |

| Pilotointi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaihe, kustannuslaji | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Etäpalvelut palvelupisteestä |  | 825 140 € | 825 140 € |  |  |  |  |
| Yhteensä |  | 825 140 € | 825 140 € |  |  |  |  |

| Käyttöönottokustannukset |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaihe, kustannuslaji | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Etäpalvelut palvelupisteestä |  |  |  | 863 387 € |  |  |  |
| Etäpalvelut kotoa tai työpaikalta |  |  |  | 57 335 € | 86 003 € |  |  |
| Yhteensä |  |  |  | 920 722 € | 86 003 € |  |  |

| Ylläpito- ja käyttökustannukset |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaihe, kustannuslaji | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Etäpalvelut palvelupisteestä |  |  |  | 8 373 504 € | 16 747 008 € | 20 933 760 € | 20 933 760 € |
| Etäpalvelut kotoa tai työpaikalta |  |  |  | 191 501 € | 478 753 € | 638 338 € | 638 338 € |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 8 565 005 € | 17 225 761 € | 21 572 098 € | 21 572 098 € |

## 3.4. SÄÄSTÖT JA HYÖDYT

### 3.4.1. Rahalliset hyödyt

| Suorat kustannussäästöt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Arviointiperuste | Säästö €/kohde | Säästö €/vuosi |
| Matkustusajan väheneminen | Asiakkaat | Tapahtumamäärä | 27,50 € | 30 250 000 € |
| Matkakustannusten säästö | Asiakkaat | Tapahtumamäärät | 27 € | 29 700 000 € |
| Matkustusajan väheneminen | Palvelutuottaja | Tapahtumamäärät | 12 € | 600 000 € |
| Matkakustannusten säästö | Palvelutuottaja | Tapahtumamäärät | 23,90 € | 1 194 480 € |
| Asiakirjaliikenne | Asiakkaat ja palvelutuottajat | Tapahtumamäärät | ei arvioitu |  |

| Välilliset kustannussäästöt (säästöt organisaation muussa toiminnassa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Arviointiperuste | Säästö €/kohde | Säästö €/vuosi |
| Helpottaa paikallistoimistojen vähentämistä | Palvelutuottaja | 2 % valtionhallinnon paikallistoimistoista voidaan korvata etäpalvelulla vuodessa, enintään 10 % yhteensä | 150 000 | 12 000 000 € |
| Töiden allokoinnin helpottuminen | Palvelutuottaja | Työkuorman tasaaminen vaikuttaa mitoitukseen | ei arvioitu |  |
| Palvelujen tuottaminen kontaktikeskuksista | Palvelutuottaja | Palveluhenkilöstön käyttöaste, erikoistuminen | ei arvioitu |  |

### 3.4.2. Laadulliset hyödyt

### A. Asiakashyödyt

| Toiminnalliset hyödyt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Kattavat etäpalvelut viranomaisen palvelupisteestä, kotoa tai työpaikalta | Asiakas | Voidaan tarjota pienivolyymisia palveluja tehokkaasti koko maahan. Suurten taajamien ulkopuolella asuville saadaan täysi palvelutarjonta. |
| Yhteen palvelutapahtumaan saadaan kahden tai useamman palvelutuottajan edustajat | Asiakas | Asiakas saa kokonaisvaltaisempaa ja parhaimmillaan juuri elämäntilanteensa mukaista palvelua, kun palvelutapahtumassa ovat mukana eri organisaatioiden asiantuntijat. |
| Dokumenttien käsittely ja muokkaus palvelutapahtumassa | Asiakas | Etäpalvelutapahtumassa voidaan muokata dokumentteja esim. jaetulla ruudulla. Asiakassa saa nopeammin, helpommin ja kerralla kaiken tarvitsemansa neuvonnan. |
| Palvelun saatavuuden parantuminen |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Palvelujen saatavuuden paraneminen | Asiakas | Kattavilla etäpalveluilla asiakas saa kaikki palvelut yhteispalvelupisteestä, kotoa tai työpaikalta |
| Monen osapuolen neuvottelu | Asiakas | Yhteen palvelutapahtumaan saadaan kahden tai useamman palvelutuottajan edustajat |
| Palvelun laadun parantuminen |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Etäpalvelu on intensiivistä | Asiakas | Pilotoinnin mukaan etäpalvelussa sekä palveluhenkilöstö että asiakkaat keskittyvät varsinaiseen asiaan |
| Kokonaisuuden käsittely yhdessä tapaamisessa | Asiakas | Yhteen palvelutapahtumaan saadaan kahden tai useamman palvelutuottajan edustajat |
| Palvelun käytettävyyden parantuminen |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Fyysisen liikkumisen tarpeen vähentäminen ja poistaminen viranomaisen kanssa asioidessa | Asiakas | Sellaisia palveluja, jotka edellyttävät välitöntä keskusteluyhteyttä, voidaan hoitaa niin, että asiakas ja virkamies ovat omissa tiloissaan. |
| Muut asiakas hyödyt |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Ajanvaraus etäpalvelussa | Asiakas | Asiakas saa tarvitsemaansa palvelua hänelle sopivana ja etukäteen sovittuna ajankohtana. |

### B. Tuottavan organisaation hyödyt

| Palveluprosessin läpimenoaika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Asia kerralla valmiiksi | Asiakas, palvelun tuottaja | Vuorovaikutteisessa tilanteessa asia voidaan käydä tarvittaessa dokumenttien tukemana perusteellisesti läpi. Vältetään lisätietojen pyytämistä ja läpimeno nopeutuu. |
| Palvelun tehokkuuden parantuminen |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Asiakastapahtumien hallinta | Palvelun tuottaja | Ajanvarauksella voidaan tasoittaa asiakastapahtumia ajassa ja virkailijoiden kesken. Resurssien käyttö tehostuu ja asiantuntijaresurssia voidaan organisoida entistä vapaammin. |
| Osaamisen lisääntyminen, henkilöriippumattomuus |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Mahdollisuus keskittää toimintoja kontaktikeskuksiin | Palvelutuottaja | Asiantuntemusta voidaan koota kontaktikeskuksiin. Paikallistoimistoissa ei tarvita erityisosaamista. |
| Työmenetelmien ja välineiden kehittyminen |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Etäpalvelun välineistöä voidaan hyödyntää myös sisäisessä työskentelyssä | Palvelutuottaja | Sisäisen toiminnan tehostuminen viestintävälineillä. Henkilöstön lisääntyvä yhteistyö. |
| Tapaamiset videoneuvottelujen avulla | Palvelutuottaja | Fyysisen läsnäolon tarve vähenee kokouksissa. Säästöä työajassa ja matkakustannuksissa. |
| Muut organisaation hyödyt |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Etäpalvelun välineistöä voidaan hyödyntää myös sisäisessä työskentelyssä | Palveluntuottaja | Sisäisen toiminnan tehostuminen viestintävälineillä. Henkilöstön lisääntyvä yhteistyö ja tiedon parempi kulku. |

### C. Tietohallinnolliset hyödyt

| Hyvän tiedonhallintatavan edistäminen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Yhteinen tieto/ tiedon käsittely etäpalvelutapahtumassa | Asiakas ja palvelun tuottajat | Vuorovaikutteisessa tilanteessa sama tieto tulee yhtäaikaisesti kaikille osapuolille (asiakkaalle ja usealle palvelun tarjoajalle) samansisältöisenä. |
| Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantuminen |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Yhteentoimivat, monipuoliset viestintävälineet | Palvelujen tuottajat | Julkisen sektorin organisaatioiden viestintäratkaisujen yhteentoimivuus paranee, jos etäpalvelut toteutetaan osana toimijoiden perustietotekniikkaa eikä erillisinä. |
| Perustietovarantojen ja -rekisterien hyödyntäminen |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Eivät ilmene | - | - |
| Kansallisten palveluiden (sähköisen asioinnin tukipalveluiden) hyödyntäminen |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Ajanvaraus | Asiakkaat, palvelutuottajat | Ajanvarauksella saadaan allokoitua palveluresurssit paremmin ja varmistettua asiakkaalle palvelun saatavuus sopivana aikana |
| Asiointitili | Asiakkaat, palvelutuottajat | Hakemusten, aineistojen ja päätösten välittäminen. |
| Muut tietohallinnolliset hyödyt |  |  |
| Hyödyn kuvaus | Hyödyn saaja | Miten hyöty ilmenee |
| Eivät ilmene | - | - |

# 4. RISKIT JA RISKIEN TUNNISTAMINEN

## 4.1. RISKIT

| Riskit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toteutuksen vaihe, tuotos, yms. | Riskin ja siitä aiheutuvan haitan kuvaus | Miten riskiin varaudutaan |
| Vaatimusmäärittely (koskee myös toteutusta ja käyttöönottoa) | Keskeisen riskin muodostaa hallinnon valmius ottaa etäpalvelu käyttöön (muutosvastarinta) | Vaatimusten hallinta. Käyttäjät mukaan määrittelyyn, käytännön kokeilut. Väliarvioinnit. Käyttöönoton tuki. |
| Toteutuksen organisointi | Hankkeessa useita viranomaisia, joilla toisistaan poikkeavat palvelustrategiat ja toimintatavat.. Saadaanko kaikki organisaatiot sitoutettua. Monen toimijan yhteistyötä ei saada järjestettyä, mikä aiheuttaa viivettä. | Sovitaan yhteistyömuodoista ja pyritään sitouttamaan hankkeeseen mukaan tulijat suunnitteluun, valmisteluun, pilotointiin ja käyttöönottoon. Jako osiin, joissa rajattu joukko toimijoita |
| Osaamisen käytettävyys | Asiantuntijoiden osallistuminen hankkeeseen. | Varmistetaan riittävä asiantuntijuus (osaamisen monipuolisuus jo valmisteluvaiheessa esiselvitystä varten) |
| Toteutukseen liittyvät riskit | Tavoitteena etäpalvelun laaja kansallinen käyttö, riittävätkö piloteista saadut käyttökokemukset kattamaan kansalliset etäpalvelu tarpeet (iso hyppäys pilotista kansalliseksi palveluksi). Tekniset haasteet etäpalvelussa: valtio-kunta – kolmas sektori –yhteydet. Monen osapuolen toiminnan ja hankintojen ajallinen ja tekninen yhteensovittaminen haasteellista. | Kansallista yhteistyötä on jo tehty useissa etäpalveluun liittyvissä hankkeissa eri hallinnonaloilla. Kokemuspohjaa olemassa muuallakin kuin piloteissa. Valtion yhteinen tietoverkko-suunnitelmat ja ratkaisut olemassa. Kuntapuolella selvitys käynnissä osana laajakaistaselvitystä. . Suunnittelu, realistiset aikataulut, osapuolten sitoutuminen, hallittavat toteutusosat |
| Käyttöönoton riskit | Etäpalvelun käyttöönottoa ei omaksuta ja etäpalvelukanavaa ei saada istutettua työ- ja toimintaprosesseihin tai hankkeen toteutuksen myöhemmässä vaiheessa kotoa tapahtuvaksi. Palvelupisteiden käynnistämisen ja viranomaisten palvelujen järjestämisen yhteensovittaminen Etäpalvelusta ei ole hyötyä. | Pilottien toteuttamisessa huomioidaan niin palvelun tarjoajan kuin myös asiakkaan tuki, opastus ja neuvonta. Pyritään kehittämään työmenetelmiä hankkeen aikana vuorovaikutteisesti. Etenemisen suunnittelu, realistiset aikataulut, toimijoiden sitouttaminen ja resurssointi Arvioidaan etäpalvelun käyttöä ja kokemuksia hankkeen kuluessa ja jos epäkohtia syntyy, pyritään löytämään tilanteisiin nopeasti toimiva ratkaisu. |
| Palvelun / tuotosten jatkuvuuden riskit | Määrärahat, henkilöresurssit Uutta toimintamallia ei saada vakiinnutettua ja käyttö alkaa alkuinnostuksen jälkeen hiipua. | Tarkennetaan hyvissä ajoin hankkeen edellyttämät resurssit. Toimintamalli mukaan palvelustrategioihin. Yhdessä määritelty ja käyttöönottopilottien kautta testattu tavoitetila ja etenemissuunnitelmat. |
| Markkinoinnin riskit | Etäpalvelulle ei ole käyttäjiä. Kansalaisille ei saada tietoa uudesta toimintamallista | Viestinnän suunnittelu. Oikea-aikainen ja kohdennettu viestintä. Varmistetaan kattava tiedottaminen etäpalvelusta. Viranomaisten viestintätoimenpiteet kohderyhmille. |

# 5. LIITTEET

## 5.1. PALVELUKOKONAISUUSEHDOTUKSEN KARKEA ARKKITEHTUURIKUVA

## 5.2. KUVAUS TEKNISESTÄ RATKAISUSTA

## 5.3. KUVAUS LIITYNTÄ- JA VERKKOTASOSTA

## 5.4. KUVAUS PALVELUN TARJOAMISEN VAIHEISTUKSESTA

Vaihe 1: Etäpalvelun tarjoaminen yhteispalvelupisteisiin ja muihin palvelupisteisiin

Vaihe 2: Etäpalvelun tarjoaminen kotiin ja työpaikalle