ASSERI
Pöytäkirja
12.1.2012


Oikeushallinnon asiasanastohankkeen hanketyöryhmän kokous

1/2012

Aika
12.1.2012 klo 10.00 

Paikka
Oikeusministeriö, nh Maakaari 

Eteläesplanadi 10, Helsinki

Läsnä
Silja Rekomaa, kirjastonhoitaja, RSKK , hankeryhmän pj.  



Teija Aalto, informaatikko, Kouvolan HO

Kirsti Jakobsson, tietopalvelupäällikkö, VKSV

Marjut Kokko, tietopalvelupäällikkö, KKO

Kimmo Nikkilä, ylitarkastaja, OTTK

Satu-Maarit Tarkkanen, tietopalvelupäällikkö, KHO

Merja Tuovinen, kirjastonhoitaja-informaatikko, Turun HaO

Eva-Ida Aminoff, hankesihteeri  (siht.)   

                                       (Poissa: Leena Palmén, tietoasiantuntija, OM)

1. Kokouksen avaus            Pj. Silja Rekomaa avasi kokouksen klo 10.10. 

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (kokoukset 10 ja 11/2011)

Molemmat pöytäkirjat hyväksyttiin.

3. Projektisuunnitelman päivitys

Muutoksia projektisuunnitelman 3.9.-kohtaan ovat asiakasnäkökulman tarkennus: Julkaisujärjestelmä, Kirjastojärjestelmä ja Asianhallinta-järjestelmä AIPA ja niiden tarve ASSERI-sanaston käytölle. Lisäyksiä ovat myös sanastotyökalu Multitessin testaaminen sekä kohta ”alustava työ teknisen järjestelmän löytämiseksi sanaston käyttöä varten”. 

Kohtaa 3.12 jatkohanke-esitykset on päivitetty siten, että Asserin nykyisen hankkeen päättymisen jälkeen tarpeelliset jatkotyöt on ryhmitelty omiksi kokonaisuuksiksi. Näin ko. tehtäviä voi helpommin työstää edelleen ja miettiä niiden organisointia.

Asiasanojen ryhmittelyn osalta on ensin selvitettävä mihin muotoon ASSERIA lähdetään kehittämään, tuleeko ryhmittelyn pohjana olemaan ontologia- vai tesaurus-tyyppinen ryhmittely.  Muita jatkohanke-ehdotuksia ovat termien syystemaattinen määrittely, johon osallistuisi terminologi ja asiantuntijaryhmä. Ontologisointi tapahtuisi ostettavana palveluna yhteistyössä Sanastokeskuksen kanssa. 

4. Ohjausryhmän kokouksen valmistelu

Hankeryhmä tutustui ohjausryhmän kokousta varten laadittuun esitykseen hankkeen tilasta.

Ryhmä keskusteli tiedotuksen tarpeesta. Pj. kysyi riittääkö Arkea ja ajatuksia -verkkolehden juttu vai onko tarvetta muihin tiedotus-toimenpiteisiin? Tiedottamista voitaisiin järjestää esim. johtavien kihlakunnansyyttäjien kokouksen yhteydessä 5.3 sekä hallinto-oikeuksien hallintopäälliköiden kokouksessa huhti-toukokuussa. 

Kerrattiin vielä vuoden 2012 toimintasuunnitelmaa sekä katsottiin ASSERI:n rivimäärän tilannetta Excel-muodossa. Yhteisrivimäärä on nyt ”kutistunut” 33 665 rivistä 16 601 riviin.

5. Ajankohtaiset asiat



Toini Salmenkivelle tuli Poliisihallinnon Vitja-projektin kommentti-  



pyyntö, jonka hän välitti hankeryhmälle Leena Palménin kautta.                                                               

                                            Todettiin, että kommentoitava moniste on turvaluokiteltu.

Pj. tiedustelee, voidaanko siitä huolimatta saada kommentoitava sanasto sähköisessä muodossa sekä pari päivää lisäaikaa. Kommentit pyydettiin tammikuun loppuun mennessä.  

Kimmo Nikkilä on selvittänyt Multitess-sanastotyökalun käytön ehtoja sekä Excel/Calc-ohjelmilla tehtävää sanastovertailun tekemistä siten, että etsitään viitesanastoissa olevia termejä, jotka puuttuvat Asserista. Multitessia on mahdollista käyttää ja sen saa asennettua parille koneelle. Ilmaiskäyttö jatkuisi yhden kuukauden ajan eli jonkun olisi käytettävä tiiviisti aikaa tähän. Multitessillä tehdään tesaurusta, ei ontologiaa. Päätettiin tässä vaiheessa olla asentamatta kenellekään Multitessiä kunnes tiedetään mihin suuntaan ASSERI:a lähdetään kehittämään.

Kimmo Nikkilä esitti, miten Excel/Calc vertailu tapahtuu käytännössä käyttäen ASSERI:n ja Edilexin A-kirjaimen sanat esimerkkeinä. Mm. pitää poistaa ylimääräisiä välilyöntejä ja muuttaa isot alkukirjaimet pieniksi jotta tiedostoista saadaan vertailukelpoiset. Kimmo Nikkilä voi laittaa Quickriin tarvittavat mallitiedostot kaavoineen joilla vertailun voi suorittaa.

On ensin päätettävä, mitkä sanastot valitaan vertailua varten ja vertailun jälkeen otettava kantaa siihen, mitkä puuttuvat sanat otetaan ASSERI:in, puuttuvia termejä ei siis oteta ”automaattisesti” (pj.). Edilexin lisäksi ehdotettiin seuraavia sanastoja: EKS, VEPS ja Polas.  Sanastojen termit pitää ensin muuttaa yksikkömuotoon, Satu-Maarit Tarkkanen, Teija Aalto ja Kirsti Jakobsson lupasivat tehdä muokkaukset. Ryhmä totesi että sanastojen vertailu vaikutti yllättävän helpolta. Ensi kokouksen yhteydessä on tarkoitus katsoa, miten vertailu sopii ryhmän aikatauluun. Quickr-työtilaan avataan sanastojen vertailua varten oma kansio.

6. Perussanaston termien läpikäyntiä

Kokouksessa käsiteltiin kirjaimet N, O ja U. Lounastauko oli klo 12-12.30.

(7. Muut asiat)

8. Seuraava kokous ja siinä käsiteltävät kirjaimet



Seuraava kokous on 31.1.2012 klo 10, paikka nh Maakari.



Todettiin, että perussanaston käsittely etenee nyt suunniteltua 

nopeammin joten alustavaksi laadittu kevään kokoussuunnitelma muuttuu.



Seuraavan kokouksen kirjaimia ovat P, R ja S. Ne löytyvät jo Quickristä.

9. Kokouksen päättäminen



Pj. päätti kokouksen klo 13.30.

***   

4

