ASSERI
Pöytäkirja
23.1.2012

ASSERI
Pöytäkirja
23.1.2012


OIKEUSHALLINNON ASIASANASTON KEHITTÄMISHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika
tiistai17.1.2012 klo 9.30. – 11.45

Paikka
Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, nh Maakaari (kellarikerros)

Läsnä
Aki Hietanen, tietopalvelupäällikkö OM, ohjausryhmän pj. (pj.)

Antti Kaakinen, ylitarkastaja OTTK



Silja Rekomaa, kirjastonhoitaja RSKK, hankeryhmän pj.


Toini Salmenkivi, hankejohtaja OM


Eva-Ida Aminoff, hankesihteeri (siht.)

Poissa
Tanja Lahti, tiedottaja OM


1. Kokouksen avaus

Pj. Aki Hietanen avasi kokouksen klo 9.40 

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisäys: Kohta ”9. Muut asiat” Silja Rekomaa kertoo Vitja-sanastohankkeen kommenttipyynnöstä.

Esityslista hyväksyttiin

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Asserin hanketilanne ja toimintasuunnitelma 2012 

(Liite)

Silja Rekomaa kertoi hankkeen tilanteesta. Kokonaisrivimäärä on 16 601 kun 20 kirjainta on käsitelty. Vuoden ensimmäinen hanke-ryhmän kokous oli 12.1.2012. Siinä todettiin että perussanaston läpikäynti on edennyt alustavaa kokoussuunnitelmaa nopeammin. Suunnitelman mukaan kaikki kirjaimet olisi käyty läpi huhtikuun loppuun mennessä. Hankeryhmä aloittaa kuitenkin heti perussanaston valmistumisen jälkeen vertaamisen tärkeisiin viitesanastoihin. Siinä katsotaan, mitkä termit löytyvät viite-sanastoista, mutta puuttuvat vielä ASSERI:sta ja otetaan kantaa siihen, kuuluisivatko näiden termien olla mukana. Kimmo Nikkilä on tehnyt Excel/Calc kaavat, joilla vertailu voidaan suorittaa.

Hankkeesta tiedottamiseen liittyen Silja Rekomaa kertoi, että artikkeli on tulossa Arkea ja ajatuksia-verkkolehteen tammikuussa 2012. Muutakin tiedottamista on ehdotettu, esim. johtavien kihlakunnansyyttäjien kokouksen yhteydessä (5.3.2012) sekä hallinto- oikeuksien hallintopäälliköiden tulevassa kokouksessa joka on huhti-toukokuussa. Toini Salmenkivi ehdotti tietoiskun pitämistä AIPA-hankkeen kokouksen yhteydessä (1.3.2012). Sovittiin, että Silja Rekomaa osallistuu kokouksen alkuun kertomalla Asserista.

Suunniteltua lausuntokierrosta ei toteuteta kevään aikana. ASSERI:n tämänhetkinen muoto (arviolta 10 000 termiä sisältävä, aakkosellinen lista ilman ryhmittelyä) ei sovellu tähän. Lausuntokierros toteutetaan vasta kun ryhmittely on tehty. Jokainen voi silloin keskittyä ”oman” viraston termeihin.

Vuoden 2012 toimintasuunnitelman mukaan tehdään vielä ontologisoinnin arviointia, ylläpidon suunnittelua sekä jatko-hanke-ehdotuksia ja niiden organisointia ennen hankkeen päättymistä (31.5.2012). Siihen mennessä valmistuu ASSERI-sanasto projektisuunnitelman mukaisesti. Toini Salmenkivi totesi, että sanastotyö on edennyt suunnitellusti ja ehdotti ASSERI:n kehittämisen jatkamista erillis- tai jatkohankkeina nykyisen hankkeen päättymisen jälkeen.

5. Päivitetty projektisuunnitelma

Silja Rekomaa kävi läpi projektisuunnitelmaan tehdyt muutokset. 

ASSERI-projektille myönnettiin vuodelle 2012 lisärahoitusta on 7 500 €. Hankesihteerin työmääräystä on pidennetty hankkeen loppuun asti (31.5.2012).

Sanaston julkisuus: LDF-projektiin mukaan pääseminen varmistaa sen, että ASSERI (kin) on julkinen. Asiakasnäkökulma on suunnitelmassa tarkennettu. AIPA on tärkein kohderyhmä. Workshop AIPA/ASSERI pidetään 8.2.1012.

Silja Rekomaa kertoi Multitess-sanastotyökalusta. Sitä saatetaan käyttää ASSERI:projektissa. Multitessillä lopputulos on tesaurus, ja ASSERI:sta saattaa näillä näkymin tulla ontologia. 

Jatkohankkeisiin kuuluu ryhmittely ja sanojen välisten suhteiden määrittely. Sitä ei voida toteuttaa ennen kuin on tehty päätökset sanaston ontologisoinnista, sillä ontologiaa ja tesauruksen vaatimukset sanojen ryhmittelyyn ovat erilaiset. 

Termien systemaattinen määrittely edellyttänee terminologin toimimista koordinaattorina ja substanssiosaajjien käyttämistä itse määrittelytyössä.

Hankeryhmä tulee antamaan suosituksen ontologisoinnista. LDF-hankkeessa mukana olo tukee sanaston ontologisointia. Mikäli Asseri ontologisoidaan, ripustetaan sen YSO:oon yhdeksi erikoisontologiaksi, joita KOKO-ontologiassa on parisenkymmentä. 

Puuttuvien termien lisääminen ASSERI:iin on myös edessä, joko kokonaisten aihealueiden tai yksittäisten termien osalta. Lisäystarpeet tullevat eri virastojen ja laitosten asiantuntijoilta. Lisäksi Asserista tullaan tarvitsemaan ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

ASSERI:n jatkohankkeet voivat olla AIPA-alahankkeita tai erillisiä jatkohankkeita. Toini Salmenkivi huomautti että viimeistään AIPA:n valmistuessa on toiminnallisuus ”upotettava” mukaan. Pj. lisäsi että sama koskee myös kirjastojärjestelmää. Antti Kaakinen mainitsi, että myös julkaisujärjestelmässä tarvitaan järjestelmään integroitavaa sanastoa. Staattisen sanaston käyttö on ongelmallista mm. päivitysongelmien vuoksi.  (sanasto tallennettu useaan kertaan eri järjestelmiin). Silja Rekomaa lisäsi että hanke päättyy mutta ASSERI:n kehittäminen jatkuu, vaatien erityyppistä osaamista ja organisointia.

Ylläpito on tärkeä seikka jatkoa ajatellen. Henkilöstö-resurssit on ratkaiseva tekijä ja liittyy myös riskinhallintaan. ASSERI-projekti on saanut edetä vakaalla pohjalla.

Silja Rekomaa mainitsi vielä asiasanaston jalkauttamisen jatko- tai erillishankkeena. Jatkotyöskentely on varmistettava, jottei sanasto jää ilman käyttäjiä.

6. LDF (Linked Data Finland) - hanke 

Oikeusministeriö on Asserin myötä mukana prof. Eero Hyvösen johtamassa LDF-hankkeessa (Linked Data Finland). Pj. jakoi LDF-projektin tutkimussuunnitelmasta kopiot osanottajille. Tällä erää OM:n osallistuminen korvataan työllä, eikä osallistumisesta makseta. Aki Hietanen on LDF-hankkeen ohjausryhmän jäsen, Silja Rekomaa toimii varajäsenenä.

Silja Rekomaa osallistui joulukuussa LDF-projektin ohjausryhmän ensimmäiseen kokoukseen ja kertoi että tutkimusosapuolina ovat  Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto. Lisäksi mukana on sekä yrityksiä että julkishallinnon organisaatioita. Projektin päämääränä on linkittää verkossa avoinna olevaa tietoa toisiinsa ja tällä tavoin parantaa tiedon hyödyntämistä. Eri tietojen linkittämiseen tarvitaan metadataa, joka ”keskustelee” keskenään ja tähän tullaan näillä näkymin käyttämään ontologiaa. 

LDF- projektiin on otettu 4 eri case-tapausta: Yritys, Laki, Palvelu sekä Media. Case Laki-osassa on mukana Talentum ja Edilex. Linkitys voi merkitä esim oikeustapausten ja kommentaarien yhdistämistä lakitekstiin.

LDF tukee ASSERI-hanketta ja vaikuttaa jatkotoimenpiteisiin ja –hankkeisiin.

7. Ohjausryhmän kommentit

ASSERI:n jäljellä oleva ”pohjatyö” on suoritettava loppuun kevään aikana, jotta päästään seuraaviin vaiheisiin, totesi pj.Toini Salmenkivi esitti kiitokset siitä, että ASSERI.n hankeryhmän jäsenet kiinnostuivat projektista ja lähtivät mukaan. Antti Kaakisen mielestä projekti on edennyt mallikelpoisesti ja on esim. otettu huomioon monta asiaa jotka eivät ole itsestään selviä ja pysytty ajan tasalla. Tietopalvelualalla toimivat hankeryhmäläiset ovat tehneet työnsä hyvin oma-aloitteisesti ja oman työnsä ohella, kertoi Silja Rekomaa. Pj. halusi välittää kiitoksensa hanke-ryhmään kuuluville henkilöille heidän ASSERI:lle antamastaan ajasta ja vaivasta. Hanke on edennyt vauhdilla ja olemme siitä kiitollisia.

8. Seuraava kokous



Seuraava kokous pidetään tiistaina 3.4.2012 klo 9.30.
9. Muut asiat

Silja Rekomaa kertoi Poliisihallinnon Vitja-asiasanastoprojektin lähettämästä kommenttipyynnöstä. ASSERI:n hankeryhmä tekee kommentit Quickriin ja sovitaan vielä missä muodossa palaute lähetetään sekä mahdollisesti vastausajasta. ASSERI-hankeryhmä kokoontuu 31.1.2012 

joka oli komenttipyynnön määräaika.

10. Kokouksen päättäminen



Pj. päätti kokouksen klo 11.00.

***

[image: image1.jpg]Vernissakatu 2 A= PL 41 = 01301 Vantaa
Puh 010 3656 5000 = Faksi 010 366 5020 = www rskk fi





