[image: image1.jpg]






MUISTIO
1(2)


16.2.2011

[image: image2.jpg]



[image: image2.jpg]



OTSIKKO
2(2)


pvm

[image: image4.jpg]Vernissakatu 2 A= PL 41 = 01301 Vantaa
Puh 010 3656 5000 = Faksi 010 366 5020 = www rskk fi





OIKEUSHALLINNON ASIASANASTOHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika
tiistai 15.2.2011 klo 9.15  11.00

Paikka
Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, 2. krs kh Vapaus

Läsnä
Aki Hietanen, tietopalvelupäällikkö OM (pj)


Tanja Lahti, tiedottaja OM


Antti Kaakinen, ylitarkastaja OTTK (saapui kohdassa 3)


Toini Salmenkivi, hankejohtaja OM (saapui kohdassa 4)


Silja Rekomaa, kirjastonhoitaja, hankkeen puheenjohtaja (siht.)

Käsitellyt asiat

1. Puheenjohtaja Aki Hietanen avasi kokouksen

2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Silja Rekomaa

3. Silja Rekomaa esitteli hankkeen tilanteen (liite). 

Hankkeen työnimeksi on valittu Asseri. Hankeryhmä on tähän mennessä perehtynyt sanastotyöhön ja kartoittanut asiasanaston kehittämiseen liittyviä oleellisia tahoja. Näiden kanssa on järjestetty yhteisiä tapaamisia tietojen vaihtamiseksi. Samalla on kartoitettu ne oleelliset sanastot, joiden kanssa oikeushallinnon tulevan asiasanaston tulee voida ”keskustella”.

Hankeryhmän käyttöön on otettu Quickr-työryhmäsovellus. Oikeushallinnon alaisille virastoille ja laitoksille on lähetetty pyyntö niiden käytössä olevien asiasanastojen lähettämiseksi hankeryhmän käyttöön.

Ohjausryhmä muistutti, että myös OH:n järjestelmissä olevat sanastot pyydetään hankkeen käyttöön.

Hankkeelle palkattavan hankesihteerin rekrytoinnissa on valittu hankesihteeri. Esittelymuistio ja nimittämispyyntö on lähetetty OM:n henkilöstöhallintoon.

Hankesihteerin palkkaamisen ja varsinaisen sanastotyön käynnistymisen jälkeen laaditaan ensimmäiset tiedotteet oikeushallinnon alaisiin intranetteihin  ja sisäisiin lehtiin. Verkottumista tärkeiden sidosryhmien kanssa jatketaan ja varsinainen sanastotyö käynnistetään perussanaston luomisella.

4. Silja Rekomaa esitteli projektisuunnitelman

Projektisuunnitelmassa mainittu excell-ohjelma perussanaston alustana päätettiin vaihtaa oikeushallinnossa yleisesti käytössä olevaan Open Officen Calc-ohjelmaan.

Ohjausryhmä korosti hankkeesta tiedottamisen tärkeyttä. Tällä vältetään mahdollista päällekkäistä hallinnon alan sanastotyötä ja edesautetaan tulevan asiasanaston jalkauttamista.

Ohjausryhmä kertoi OM-vetoisesta valtakunnallisesta osallistumishankkeesta. Hankkeen vetäjää Mikko Levämäkeä OM:n demokratiayksiköstä tulee informoida sanastohankkeesta. Silja Rekomaa lupasi hoitaa asian.

Ohjausryhmä kehoitti viemään oskariin pyynnön virastojen ja laitosten käytössä olevista sanastoista. Ohryn puheenjohtaja Aki Hietanen lupasi hoitaa asian eteenpäin.

5 Ohjausryhmän toiveet

Ohjausryhmä toivoo saavansa kokouskutsut niihin hankeryhmän kokouksiin, joihin tulee sanastohankkeeseen liittyvien hankkeiden tai organisaatioiden edustajia. Tällaisia on mm. VIP:n Päivi Laakson tapaaminen,  joka on maanantaina 7.3.2011.

Hankkeesta tiedottaminen ohjausryhmän jäsenille toimii hyvin Quickrin kautta.

Lopuksi ohjausryhmä kiitti hankeryhmää tähän asti tehdystä työstä ja hyvin edenneestä hankkeesta.

6 Muut asiat

Seuraava ohjausryhmän kokous on 12.5. klo 9.30 – 12.00

7 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00







[image: image3.jpg]RSK RIKOSSEURAAMUSALAN
KOULUTUSKESKUS



[image: image4.jpg]

