	
	ASETTAMISPÄÄTÖS
	YM021:00/2003

	[image: image1.png]YMPARISTOMINISTERIO
MILJOMINISTERIET
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT





	
	

	
	9.5.2003
	

	 
	
	

	 Jakelussa  mainituille
	
	

	 
	
	

	 
	
	



	Asettaminen

	
	Ympäristöministeriö on asettanut ohjausryhmän valvomaan ja ohjaamaan pohjaeläintieto-

järjestelmän toteutusta.


	Toimikausi

	
	15.5.2003 - 30.6.2004  


	Tausta

	
	Ympäristötiedon hallinnan kehittäminen ympäristöhallinnossa - loppuraportissa ( YM:n moniste 31) ehdotettiin mm. pintavesien tilan tietojärjestelmän rakentamisesta. Ehdotuksen mukaan ko. järjestelmään tallennetaan tietoja vedenlaadusta, kasviplanktonista, levähaitoista, eläinplanktonista, pohjaeläimistä, perifytonista sekä vesistöjen kasvillisuudesta. Vedenlaatuosio on ollut käytössä jo useita vuosia. Ympäristöhallinnon verkkopalveluita ja tietohuoltoa käsittelevä asiantuntijaryhmä ( VETI) 7.11.2001 kokouksessa päätettiin, että ympäristöministeriö nimeää ryhmän tekemään esiselvityksen pohjaeläintietojärjestelmän toteuttamiseksi. Esiselvitys valmistui helmikuussa 2003. Työryhmä esitti hankkeen käynnistämistä pohjaeläintietojärjestelmän toteuttamiseksi.


	Tavoitteet

	
	Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa valtakunnallinen pohjaeläintietojärjestelmä, joka kattaa pohjaeläimiin liittyvät tiedonhallinnan tarpeet. Tietojärjestelmäprojekti koostuu seuraavista osatehtävistä:

- lomakepohjainen tiedontallennuksen toteuttaminen,

- laji- ja koodilistojen ylläpitosovelluksen    toteuttaminen,

- tiedostoina toimitettavan tiedon siirtoformaatin    määrittely,

- tietojen hakusovelluksen toteuttaminen, sekä

- järjestelmän käyttöönotto, tiedotus ja    kouluttaminen.


	Tehtävä

	
	Ohjausryhmän tehtävänä on 

- nimittää projektiryhmä toteuttamaan   pohjaeläintietojärjestelmä,

- hyväksyä projektisuunnitelma, ja siihen tehtävät   muutokset, sekä

- valvoa ja ohjata projektiryhmän työtä.


	Kustannukset ja rahoitus

	
	Ohjausryhmä tekee työnsä virkatyönä. Matkakustannukset maksetaan ministeriön momentilta 40235992271.


	
	Hallinnollinen ylijohtaja
	Kari Kourilehto

	

	

	
	Tietohallintojohtaja
	Heikki Heikkilä

	

	


	JAKELU

	
	Ohjausryhmän puheenjohtaja ja jäsenet


	TIEDOKSI

	
	Ympäristöministeriön osastot ja yksiköt

Alueelliset ympäristökeskukset

Suomen ympäristökeskus

Ympäristölupavirastot


[image: image1.png]