[image: image1.png]



SISÄASIAINMINISTERIÖ
TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

5.3.2007        SM023:00/2007

SISÄASIAINMINISTERIÖ
TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
2

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN KASSAJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
Sisäasiainministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävä on toteuttaa hallinnonalalla käytettävän kassajärjestelmän hankintaan liittyvät valmistelutehtävät.
Toimikausi

Työryhmän toimikausi on 12.3. – 31.12.2007. 
Tausta

Sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoilla on käytössä useita erilaisia tietojärjestelmiä, joilla tehdään laskutusta, kassamyyntiä, kirjanpitoa sekä hoidetaan reskontraa. 
Poliisi- ja maistraattikassajärjestelmät ovat hallinnonalan laajimmin käytössä olevat järjestelmät kassamyynnin ja laskutuksen osalta. Nykyisten järjestelmien elinkaaret ovat loppumassa, eivätkä järjestelmät enää täytä nykypäivän vaatimuksia. Lisäksi uusien ominaisuuksien rakentaminen on joko mahdotonta tai epätaloudellista. Nykyiset järjestelmät eivät muun muassa mahdollista sähköisen maksamisen tulojen käsittelyn integroimista kassajärjestelmään. Tietoaineiston määrän kasvaessa palvelinten toiminnot ovat hidastuneet merkittävästi. 

Tilivirastouudistuksen seurauksena ja hallinnonalan tietojärjestelmien rationaalisen hallinnoinnin kannalta hallinnonalalla tulisi pyrkiä yhtenäiseen kassajärjestelmään, joka poliisin ja maistraattien lisäksi olisi tarvittaessa myös muun hallinnon käytettävissä.

Sisäasiainministeriö asetti 25.8.2006 työryhmän tekemään esiselvitystä kassajärjestelmien yhdistämisestä. Esiselvitystyöryhmän tehtävä oli kartoittaa nykytilanne, selvittää uudelta järjestelmästä vaadittavat ominaisuudet, tehdä hankkeen kustannusarvio sekä arvioida toteutusaikataulu. Esiselvitystyöryhmän loppuraportti valmistui 14.12.2006.
Tehtävät

Työryhmän tehtävänä on:
1) Kartoittaa hankittavan järjestelmän käyttäjiksi tulevat virastot.

2) Määritellä hankittavan järjestelmän ominaisuudet huolehtien erityisesti siitä, että käyttäjien prosessit muokataan yhteneväisiksi siten, että määrittelyihin ei synny ristiriitaisia vaatimuksia. Määrittelyissä tulee huomioida sähköisen asioinnin ja maksamisen integroiminen kassajärjestelmään. Määrittelytyössä tulee käyttää apuna asiantuntijoina käyttäjävirastojen edustajista koottua määrittelyryhmää.
3) Selvittää järjestelmän käyttöönoton ja käytön rahoituksen jakautuminen sekä hankkia tarvittavat sitoumukset rahoituksesta ennen kilpailutuksen käynnistämistä.
3) Toimia sisällöllisenä asiantuntijana ministeriön hankintatoimenryhmälle kilpailutuksen suorittamisessa.
4) Tehdä ministeriölle esitys järjestelmän omistajuudesta ja käyttöönoton sekä ylläpidon ja sovellustuen organisoinnista.
Työryhmän tulee aikatauluttaa työnsä niin, että tehtävät 1 - 3 on suoritettu siten, että hankintaprosessi pystytään käynnistämään viimeistään elokuussa 2007. 
Työryhmän organisointi

Työryhmän puheenjohtajana toimii poliisipäällikkö Jukka Mäkilähde Kaarinan kihlakunnan poliisilaitoksesta.

Työryhmän jäseniä ovat ylitarkastaja Leena Piipponen sisäasiainministeriön poliisiosastolta, taloussuunnittelija Tarja Koivisto Länsi-Suomen lääninhallituksesta, suunnittelija Virpi Ahonen Poliisin tietohallintokeskuksesta, laskentapäällikkö Kati Korpi sisäasiainministeriön talousyksiköstä, palveluesimies Eija Jurva Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta, maistraatin päällikkö Pentti Asp Vaasan maistraatista, toimistosihteeri Ritva Mäkelä Pohjois-Savon maistraatista, toimistosihteeri Tarja Remsu Tampereen maistraatista, kehittämispäällikkö Merja Koponen Itä-Suomen lääninhallituksesta ja suunnittelija Sirpa Jaatinen Itä-Suomen lääninhallituksesta.
Työryhmän sihteereinä toimivat ylitarkastaja Markku Pennanen sisäasiainministeriön poliisiosastolta ja pääkäyttäjä Leena Niiranen Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta. 
Työryhmän tulee kuulla työssään ministeriön tietohallinnon edustajia. Tarvittaessa työryhmä voi käyttää myös muita asiantuntijajäseniä.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ suoritetaan virkatyönä. Työryhmän jäsenten matkakustannuksista vastaa lähettävä virasto. Työryhmän kokousjärjestelyihin liittyvät kustannukset suoritetaan tarvittaessa momentilta 26.01.21.1 (Sisäasiainhallinnon toimintamenot).
Kansliapäällikön po.

ylijohtaja

Pentti Visanen
Talousjohtaja
Jukka Aalto

JAKELU
Työryhmän jäsenet

TIEDOKSI 
Ministeriön osastot ja erillisyksiköt

Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi

PL 26
Kirkkokatu 12
Vaihde (09) 16001
(09) 160 44635

00023 VALTIONEUVOSTO
HELSINKI
Sähköposti:
http://www.intermin.fi


etunimi.sukunimi@intermin.fi


