

Senaattori-farmin toimintoja koordinoivan ryhmän kokousmuistio 12.10.2016

Aika 12.10.2016 klo 13-15

Paikka Valtimo

Osallistujat Henri Ryhänen (pj.)

Suvi Aaltonen (siht.)

Kaisu Aho

Leena Lehtovuori

Leena Niskanen

Kimmo Vainikainen

Juha Reinonen

**Sovitut asiat/vaativat toimenpiteitä:**

* Kabinetin hännät hoidossa tietojärjestelmäyksikössä.
* Juha toimittaa Suville uuden AD-listauksen tsekkausta varten

1 Kokouksen avaus

2 Esityslista ja edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin, pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Toiminnallisuuksiin liittyvät kehitystarpeet

- Mahdollisesti teknisen ylläpidon sopimusta jatketaan CGI:n kanssa vuonna 2017. Tämä tarkoittaisi, että syksyllä ei tarvitsisi tehdä siirtoprojektia. Asia varmistunee loka-marraskuun aikana.

- Chat-palvelujen turvaaminen virtuaalityöpöydän toteutuksen aikana: Henri ottaa yhteyttä tietojärjestelmäyksikköön chat-palvelun tienoilta. Johdolta on tullut toimeksianto chat-palvelun käytön laajentamiseksi.  
Sisäinen viestintä esittää palvelun hankintaa kahden vuoden siirtymäajaksi. Chat-palvelun tulevaisuudesta puhutaan erikseen virtuaalityöpöydän kohdalla.

- Virtuaalityöpöydän metatiedot: Keskusteltiin sanastojen käytöstä. Toiveena olisi, että kaikki järjestelmät käyttäisivät samoja sanastoja. Metatiedot ovat tärkeitä sisältöhakuja ajatellen.

Henri on mukana metatietoasian selvittelyssä virtuaalityöpöytähankkeessa. Nyt selvitetään eri sanastoja. Nyt tarvitaan ad-tieto, suljetut ja avoimet sanastot. Selvitetään myös automatisoidun metatiedon mahdollisuutta.

- Keskusteltiin myös virtuaalityöpöytähankkeesta ja toteutuksesta.

- Sivupohjat ovat testissä, ne voisi heittää tuotantoon. Odotamme tässä asiassa kunnes Pekka tulee töihin.

- Keskustelutoiminto on tuotannossa ja sen voi ottaa käyttöön.

- Paja: pari pientä kehittämistoivetta ensi vuodelle

- Sentti: Mietitään sisältöhaun luokittelua, saisiko tulokset jaettua luokkiin

- Santra: odottaa, että joku ottaa käyttöön uutissyötteen

- Kabinetti: Tulossa uusi uudet virkamiehet-osio

- Senaattori: ei uutisia

Edelleen keskustelussa/muhimassa:

* Jatketaan henkilöhakujen muokkausta > käynnissä

4 Muut asiat

Ei muita asioita.

5 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava kokous pidetään 7.12.

Liitteet

Jakelu Ryhmän työtila