

Senaattori-farmin toimintoja koordinoivan ryhmän kokousmuistio 19.5.2016

Aika 19.5.2016 klo 13-15

Paikka Valtimo

Osallistujat Henri Ryhänen (pj.)

 Suvi Aaltonen (siht.)

 Kimmo Vainikainen

 Henni-Liisa Kirjavainen

 Kaisu Aho

 Leena Lehtovuori

 Marit Olander

 Pekka Kuittinen

**Sovitut asiat/vaativat toimenpiteitä:**

Sopimus asiat liittyen vanhojen introjen ylläpitoon ovat vielä selvityksessä. Voisiko CGI toimia edelleen ylläpitäjänä?

Pekka potkii CGI:tä Kabinetin häntien korjaamisessa.

Triplanin web-osien kehittäminen Sentissä/Kabbarissa harkintaan. Leena Lehtovuorella/Pekalla työn alla.

1 Kokouksen avaus

2 Esityslista ja edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin, pöytäkirja hyväksyttiin. Käytiin edellisestä kokouksesta jääneet tehtävät läpi.

3 Toiminnallisuuksiin liittyvät kehitystarpeet

- Uutissyötteen www-osan ulkoasu vs yhteisösivusto
Halutaan käyttöön jonkinlainen keskustelutoiminto. Kumpaa halutaan ”uutissyöte” vai yhteisösivusto

- Selvitetään uutisyöte-mahdollisuutta.

- Kaikki intrat haluavat tämän käyttöön.

- Pajan kuulumiset: Excellin kanssa ollut ongelmia. Henkilöhakujen muokkaus ei ole edennyt. Kaisu laittaa Jiraan viestiä, että edetään asiassa asap. Vaikuttaisi että RSS-feed näkyy nyt kaikilla.

- Santran kuulumiset: Aakkosellista hakutoimintoa odotellaan.

- Sentin kuulumiset: Sentin henkilöhaku on vielä vaiheessa. AD-tiedot saatu päivitettyä. Toiveena on, että haku saataisiin myös tarkemmalla tasolla. Etusivun keskustelu-toiminto ollut työn alla. Lisäksi VM:ssä on ollut toiveita chat-toiminnosta.

- Kabinetti: Osastohaku aakkosittain on työnalla. Tarpeen myös yksikkötiedot.

VNK:n joryn palautelaatikko julkaisua varten valmis. Pp-pankki myös työn alla. VNK:ssa tulossa Office 2010 -päivitys, joka saattaa aiheuttaa lisätöitä.

Johto on toivonut Kabinettiin yhteistä ppt-esityspankkia, jonne viedään esitykset kansliasta.

- Kabinetti ja Senaattori: RSS-webosaa ei pysty ottamaan käyttöön. Henri on potkinut asiaa eteenpäin, mutta vielä vaiheessa.

- Senaattori: Palveluchat tulossa käyttöön tietotukiyksikölle

Edelleen keskustelussa:

Jatketaan henkilöhakujen muokkausta > käynnissä

Tehdään jossain vaiheessa päätös kehittämisen keskeytyksestä. Sähköisen työpöydän ohjausryhmä tapaa Digital Illustrated -yrityksen henkilöjä. Selvitetäänkö tulevatko he vastaamaan myös nykyisestä Senaattori-farmin ympäristöstä > selvityksessä

**Sovittiin että otetaan farmin vuosisuunnitelma tilannetarkistukseen ensi kokouksessa > siirretään seuraavaan**

Keskusteltiin yhteisistä sivupohjista > Jira-case tehty, mutta ei edennyt

Sovittiin että Pekka pyytää CGI:ltä sivupohjaehdotuksen, jota sitten kommentoidaan.

Käydään keskustelua metatiedoista ja niiden lisäämisestä. Asia tulee ratkaistavaksi jossain vaiheessa ja on erittäin tärkeä osa digityöpöytähanketta. Jatketaan keskustelua seuraavissa kokouksissa (sanastot jne.). > Pidetään teematyöpaja syksyllä

6 Muut asiat

 Ei muita asioita.

7 Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous on 8.6.2016.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liitteet

Jakelu Ryhmän työtila