|  |
| --- |
| Finnish Net Solutions Oy |
| Liite 2.1: Maksuaikataulu |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **12.8.2014** |

|  |
| --- |
|  |

# Maksuaikataulu

Tässä dokumentissa esitetään Nuorten kanava -palvelun maksuaikataulu.

## Toimitusprojekti

Kiinteähintainen (53 000,00 €) toimitusprojekti laskutetaan seuraavien maksupostien mukaisesti:

* P1: Toimituserän V0 hyväksymisen jälkeen
  + 10 % (5 300,00 €)
* P2: Toimituserän V1 hyväksymisen jälkeen
  + 35 % P1 jälkeisen toimitusprojektin hinnasta (16 695,00 €)
* P3: Toimituserän V2 hyväksymisen jälkeen
  + 50 % P1 jälkeisen toimitusprojektin hinnasta (23 850,00 €)
* P4: Koko toimituksen hyväksymisen jälkeen
  + 15 % P1 jälkeisen toimitusprojektin hinnasta (7 155,00 €)

## Työpajat

Työpajat laskutetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneen mukaisesti.

## Muutos- ja lisätyöt

Muutos- ja lisätyöt laskutetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneen mukaisesti. Erikseen voidaan sopia myös urakkahinnasta, joka laskutetaan työn tultua tehdyksi.

## Tietojärjestelmään liittyvän jatkuvan tuen ja käyttöympäristön maksut

Tietojärjestelmään liittyvän jatkuvan tuen ja käyttöympäristön maksujen (Liite 2, kohta 3) laskutus alkaa, kun palvelun (tai sen osan) tuotantokäyttö on alkanut. Jatkuvat palvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

## Muut kulut

Muita kuluja ei ole.