Tasavallan Presidentin kanslian TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika 14.12.2015 klo 9:20-10:30

Paikka Helsinki, Valtori, Lintulahdenkuja 4, nh. Nauris + lync

Osallistujat Puheenjohtaja:

Anne Puonti, linnanvouti, TPK

Jäsenet, TPK:

Aarne Koutaniemi, ylitarkastaja

Jäsenet, TORI-hanke, VM:

Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö, (varalla Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies)

Jäsenet, Valtori:

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja

Marjut Siintola, hankejohtaja; saapui klo 10

Mikko Rossi, siirtoprojektin aikainen palveluvastaava

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

1. Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen (liite 2)

Jukka Rautanen kävi läpi Valtorin tilannekatsauksen ja meneillään olevia ajankohtaisia kehittämisasioita. Valtorin henkilömäärä tulee täydentymään siirtojen myötä vielä 9 henkilöllä.

Keskusteltiin tulevista TUVE-siirroista ja siitä, missä määrin TPK tarvitsee TUVE-työasemia.

Todettiin, että kaikessa tekemisessä on tärkeää huomioida asiakkaat.

1. Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen.

Lopulliset työmäärät ml. ko. viikon työt päivitetään loppuraporttiin.

Kaikki osapuolet totesivat yhteistyön olleen erittäin hyvää.

1. Sovitut toimenpiteet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pvm | Toimenpide | Vastuu | Deadline | Status | Ratkaisu |
| 1 | 4.5.2015 | TPK:ssa täydennetään lisää DD-lomaketta ja käydään läpi projektisuunitelmaa. | Anne Puonti, Aarne Koutaniemi | 11.6.2015 | OK | Projektisuunitelma hyväksyttiin, DD-lomakkeeseen on täydennetty ICT. |
| 2 | 11.6.2015 | TPK:ssa selvitetään julkaisujärjestelmään ja intraan liittyviä asioita. | Aarne Koutaniemi | Elokuu | OK | Ollaan mukana yhteisessä julkaisujärjestelmässä.  |
| 3 | 11.6.2015 | Valtorissa selvitetään lisenssi- ja palvelinasioita. | Johanna Laapio | Elokuu | OK | Selvitetty ja merkitty DD-lomakkeelle.  |
| 4 | 25.8.2015 | Yhden sopimuksen siirtyvyys tarkistetaan | Johanna Laapio | 28.8.2015 | OK | Sopimus siirtyy Valtoriin.  |
| 5  | 25.8.2015 | Tarkistetaan kertaalleen siirtosopimuksen liitteet | Johanna Laapio, Aarne Koutaniemi | 28.8.2015 | OK | Siirtosopimus ja sen liite voidaan laittaa allekirjoitusprosessiin.  |
| 6 | 25.8.2015 | Tasearvojen tarkistus | Aarne Koutaniemi / TPK:n talous | Syyskuun alku 2015 | OK | Tasearvot tarkistettu.  |
| 7 | 25.8.2015 | Toimittajakirjeiden lähetys TPK:sta siirtosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen | Aarne Koutaniemi, Johanna Laapio | 1.10.2015 | OK |  |
| 8 | 21.9.2015 | Palvelukuvausten tekeminen siten että Valtori osaa toimia niiden pohjalta | Aarne Koutaniemi | 2.10.2015 | Valmisteilla | Valtoriin siirtyvää työtä ei ole kovin paljon, joten yleisluontoinen kuvaus riittää.  |

1. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

1. Päätösesitykset

Projektin loppuraportti (liite 4)

Projekti todettiin päättyneeksi.

Projektin päättämiskriteerit (liite 5)

Projektin päättämiskriteerit hyväksyttiin.

Projektin päätöstilaisuus

**Liitteet**

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit