	
	VALTIONEUVOSTON KANSLIA

___________________________________________________________________________________________________________________

Valtioneuvoston istuntoyksikkö


	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: image2.png]



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	PÖYTÄKIRJA
	VNK004:00/2003

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	18.06.2004
	 

	
	
	
	
	


	
	VALTIONEUVOSTON KANSLIA

___________________________________________________________________________________________________________________

Valtioneuvoston istuntoyksikkö


	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: image1.png]



	
	
	
	

	
	
	
	
	2(2)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



PTJ2-ohjausryhmän kokous
Aika

15.6.2004 klo 9.00 – 10.00

Paikka

Valtioneuvoston kanslia, nh. Tupo

Osallistujat

Hallitusneuvos Seija Salo



Tietohallintojohtaja Kari Kekki 

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen

Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen

Talouspäällikkö Arja Pool

Ylitarkastaja Terja Ketola

Projektipäällikkö Tuire Paajanen (sihteeri)

1 Kokouksen avaus ja esityslista

Puheenjohtaja Seija Salo avasi kokouksen, esityslistaan ei esitetty muutoksia. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu edellisen kokouksen jälkeen sekä kokouskutsun liitteenä. Pöytäkirja hyväksyttiin. 

3 PTJ2-ohjausryhmän kokoonpanon muutos

Marika Paavilaisen siirryttyä virkavapaalle hänen sijaisenaan ja ohjausryhmän sihteerinä toimii Terja Ketola. Tuire Paajanen toimii ohjausryhmän toisena sihteerinä.

4 PTJ2-yhteistyöryhmän asettaminen

Yhteistyöryhmän jäsenet on nimetty ja yhteistyöryhmä asetettu. Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen on 16.6.2004, tavoitteena on kokoontua noin kahden kuukauden välein. 

5 PTJ2 toteutusvaiheen tilanne

Projekti on käynnistynyt. Alkuvaiheen tehtävät on aikataulutettu, projektisuunnitelmasta on hyväksytty versio 1.0. Määrittelyjen vaatimaa täydentämistä ja toimittajan perehtymistä toimintaan on tehty tiiviinä työpajoina, joihin on osallistunut myös käyttäjien edustajia. Tekninen suunnittelu ja prototyypin teko on aloitettu. 

Tekninen suunnittelu testataan ja hyväksytään pääosin elokuussa, jonka jälkeen alkaa varsinainen toteutus. Uuden järjestelmän perustoimintoja päästään testaamaan vuoden vaihteessa, kevään aikana toteutetaan erilaiset poikkeustapaukset ja liittymät. 

Testaus voidaan aloittaa toimittajan ympäristössä, mutta tavoitteena on pystyttää oma testiympäristö jo syyskuussa. 

Puutteellisiksi jääneet määrittelyt (metatiedot ja Lainlaatijan) täydennetään osana PTJ2-projektia, ei erillisinä projekteina. Yhteistyö liittyvien projektien kanssa on lähtemässä käyntiin. Ohjausryhmän toiveesta muiden PTJ2:n toteutukseen vaikuttavien projektien (pääsynhallinta, alustaratkaisut) tilanteesta kerrotaan tulevissa ohjausryhmän kokouksissa. 

6 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 19.8.2004 klo 9.00 alkaen kokoushuone TUPO:ssa VNK:ssa 2 krs. 

Tuire Paajanen

Valtiovarainministeriö/valtioneuvoston tietohallintoyksikkö

Ohjausryhmän sihteeri

JAKELU


Hallitusneuvos Seija Salo, VNK

Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM

Projektipäällikkö Tuire Paajanen, VM (projektipäällikkö)

Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK

Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, OKV

Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM 

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, SM

Talouspäällikkö Arja Pool, VNK

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM

Ylitarkastaja Terja Ketola, VNK

TIEDOKSI


Eduskuntasihteeri Ari Apilo, EK

Hallitusneuvos Raija Isotalo, VM

Esittelijäneuvos Jorma Snellman, OKV

Tietohallintopäällikkö Kaarlo Korvola, SM

Ylitarkastaja Marit Olander, VNK
















	\\tanner\julkiset\4tietohal\42tietojar\


	

	
	
	
	
	

	KÄYNTIOSOITE
	POSTIOSOITE
	PUHELINVAIHDE
	TELEFAKSI
	SÄHKÖPOSTI

	Snellmaninkatu 1, Helsinki
	PL 23, 00023 Valtioneuvosto
	(09) 16001, (09) 57811
	(09) 1602 2165
	kirjaamo@vnk.fi


1
	\\tanner\julkiset\4tietohal\42tietojar\


	

	
	
	
	
	

	KÄYNTIOSOITE
	POSTIOSOITE
	PUHELINVAIHDE
	TELEFAKSI
	SÄHKÖPOSTI

	Snellmaninkatu 1, Helsinki
	PL 23, 00023 Valtioneuvosto
	(09) 16001, (09) 57811
	(09) 1602 2165
	kirjaamo@vnk.fi



[image: image1.png][image: image2.png]