	
	[image: image1.wmf]

	
	

	
	Valtioneuvoston kanslia

	
	Valtioneuvoston istuntoyksikkö

	
	

	
	
	
	
	HAREnro
	

	
	
	
	KOKOUSPÖYTÄKIRJA
	VNK004:00/2003
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PTJ2-hankkeen ohjausryhmä
	
	
	21.7.2003
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PÖYTÄKIRJA
	
	2(3)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PTJ2-hankkeen ohjausryhmä
	
	
	21.7.2003
	
	



KOKOUS:  PTJ2 muutostaulukko

Aika

21.5.2003

Paikka

VNK, kokoushuone Haka

Osallistujat

Hallitusneuvos Seija Salo, VNK, pj



Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM, vpj



Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK, jäsen



Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM, jäsen



Talouspäällikkö Arja Pool, VNK, jäsen



Sovellussuunnittelija Tuire Paajanen, VM, projektiryhmän jäsen



Ylitarkastaja Marit Olander, VNK, projektiryhmän jäsen

Järjestelmäarkkitehti Pekka Tikkanen, Fujitsu Invia Oy, projektiryhmän jäsen

Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM, projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri



Hallitussihteeri Marika Paavilainen, VNK, projektiryhmän jäsen, 

ohjausryhmän sihteeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Seija Salo avasi kokouksen ja kävi läpi esityslistan, johon ei tehty muutoksia. 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Puheenjohtaja totesi, että edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty 4.3.2003, eikä siihen ole esitetty huomautuksia pyydetyssä ajassa 17.3.2003 mennessä.

3 OHJAUSRYHMÄN TYÖOHJELMA

Ohjausryhmän työohjelmaa päätettiin muuttaa ehdotuksen mukaisesti siten, että ohjausryhmä pitää kokouksia elokuussa, lokakuussa ja marraskuussa 2003. Syyskuussa 2003 ei todennäköisesti ole kokouksen tarvetta, koska sovellusmäärittelyasiakirjan arvioidaan olevan lausuntokierroksella ministeriöissä syyskuussa. 

Lisäksi sovittiin, että työohjelmassa näkyisi selkeämmin, että vuodelle 2004 tehtyä budjettiehdotusta ei käsitelty ohjausryhmän kokouksessa. 

Sovittiin, että tarkennettu työohjelma jaetaan ohjausryhmälle elokuun kokoukseen. 

4 PROJEKTIRYHMÄN TEHTÄVÄLUETTELO

Puheenjohtaja totesi, että  päivämäärät ovat tavoitteellisia, eikä niitä käsitellä yksityiskohtaisesti. 

Sovittiin, että tarjouskilpailun tehtäviin varattu aika tarkistettaisiin ao. lainsäädäntö huomioon ottaen. 

Sovittiin, että tarkistettu tehtäväluettelo jaetaan ohjausryhmälle elokuun kokoukseen.

5 PTJ:n MUUTOSEHDOTUKSET -TAULUKKO

Projektiryhmä on laatinut vaatimusmäärittelystä pyydettyjen lausuntojen, käytyjen keskustelujen, 21.3.2003 pidetyn workshopin sekä tähän mennessä tehdyn konsulttityön perusteella taulukon, jossa on esitetty ne nykyisen PTJ:n toiminnot, joihin on tulossa muutoksia. 

Käytiin taulukko pääotsikoittain läpi. Tässä tiivistetysti tässä vaiheessa annetut kommentit: 

1. Listajakelun hallinta = ok

2. Kansilehden hallinta/jakelu = ok

3. Järjestelmän viestintäominaisuudet = ok

4. Istuntotulostukset/istuntoon liittyvät toimenpiteet = ok

4.4. Tulosteiden käsittely

· kysymykseen siitä, voiko esim. RV:ssä tulostaa pöydälle vain korjatut listan kohdat, todettiin ongelmana olevan sen varmistaminen, että kaikilla ministereillä on sama käsitys korjausten sisällöstä ja  paikasta itse ehdotuksessa; tätä ongelmaa ei ole, kun korjauslista käsittää aina uuden korjatun ehdotuksen jakamisen kaikille

5. Ulkopuoliset käyttäjät: eduskunta ja painotalo

· VNK:lla on tiedossa painotalon toive saada käyttöoikeus PTJ:ään: asia edellyttää kirjallista pyyntöä painotalolta. VNTHY:n mukaan Editan työntekijällä on mahdollisuus päästä käyttöliittymään, ei PTJ:hin. 

6. Hakutoiminnot ja arkistointi = ok

7. Liiteasiakirjat

7.3. Käsiteltiin tarkemmin asiakirjapohjiin tulevaa muutosta, jonka osalta konsulttityö on edelleen kesken

· Sekä VNK:n että VM:n edustajat kiinnittivät huomiota liiteasiakirjojen käsittelyn muuttamisen ministeriöille aiheuttamiin kustannuksiin. Kustannuksia ei ole tässä vaiheessa arvioitu. Ohjausryhmä pyysi lisätietoa kustannuksista elokuun kokoukseen. 

8. Järjestelmän käyttö ja tietoliikenne

· Todettiin, että jokainen ministeriö pitää huolta omista käyttäjistään. VNI:lle tulee edelleen laajat käyttöoikeudet. Keskusteltiin laajojen käyttöoikeuksien hakumenettelystä. Todettiin, että PTJ on integroitu VN:n juurihakemistoon. 

9. Liitettävyys muihin järjestelmiin= ok

10. Uudet ominaisuudet 

· tarkennettava vielä, mitä istuntojen suunnittelu käytännössä tarkoittaa. Sen lisäksi, että istuntokalenteri voisi tulevaisuudessa sisältää otsikkotasolla tietoa istuntoon tulevista asioista etukäteen, PTJ:n tehtäväksianto -toimintoa voisi laajentaa nykyisestä (toimii ministeriön sisällä) yli ministeriöiden rajojen. Kommentointimahdollisuus voitaisiin rakentaa listajakelun jälkeen erityisavustajien ja oikeuskanslerin avuksi. Tällaisen palvelun tarve selvitetään.

Muuta:

· käytön seuranta ja logi on lisättävä merkinnällä 1 (tärkeä) ja M (työmäärä keskisuuri)

· seurantatietoihin ehdotetaan  näkyviin tietoa siitä, milloin lista on jaeltu

· Liiteasiakirjoja koskevassa keskustelussa todettiin, että EK:n, OM:n, VM:n ja JKL:n yliopiston yhteistyönä lähtee liikkeelle MetaRask 2 –hanke, joka käsittelee säädösasiakirjoja hallituksen esityksestä lähtien.

· JUHTA: vireillä uuden metatietosuosituksen valmistelu (VNK-valmistelee).

· Kustannuksista olisi saatava tietoja jo tässä vaiheessa; ja ne on esitettävä erikseen

· siirtymäaikaa suunniteltaessa otettava huomioon EU:n PJ-kausi 2006 jälkipuoliskolla sekä v. 2007 uudet vaalit

· muutostaulukkoon on lisättävä työksi vanhojen asiakirjojen siirto ja konversio uuteen järjestelmään

· keskusteltiin aktiiviarkiston toiminnasta PTJ:n yhteydestä 

Elokuun kokoukseen jaetaan tiivistetysti tietoa tulevista teknisistä ja toiminnallisista muutoksista ja mahdollisuuksien mukaan arvioita kustannuksista.

SEURAAVA KOKOUS

Sovittiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 26.8.2003 klo 9 alkaen valtioneuvoston kansliassa nh. Haka. 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

HUOMAUTUKSET TÄHÄN PÖYTÄKIRJAAN

Huomautukset tähän pöytäkirjaan pyydetään toimittamaan pe 15.8.2003 mennessä Marika Paavilaiselle (p. 24027 tai marika.paavilainen@vnk.fi)

Marika Paavilainen

PTJ2-hankkeen ohjausryhmän sihteeri

JAKELU       Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet


TIEDOKSI
Hare


Senaattori PTJ-info

















\\tanner\julkiset\4tietohal\42tietojar\

__________________________________________________________________________________________________

käyntiosoite

postiosoite

puhelin 
          telefaksi
                  sähköposti

Snellmaninkatu 1
PL 23

16001
         16022165
                 Kirjaamo.vnk

00170 HELSINKI
00023 VALTIONEUVOSTO


                  @vnk.vn.fi

1

[image: image1.wmf]