	
	[image: image1.wmf]

	
	

	
	Valtioneuvoston kanslia

	
	 

	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	TYÖOHJELMA
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PTJ-hankkeen ohjausryhmä
	
	
	24.10.2003/korjattu
	
	


	
	
	
	TYÖSUUNNITELMA
	
	1(1)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PTJ-hankkeen ohjausryhmä
	
	
	20.2.2003
	
	


	
	
	
	
	
	



OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSET JA KÄSITELTÄVÄT ASIAT v. 2003

	Kokousaika
	Asia
	PTJ2-projektissa tapahtunut

	27.2.2003
	Järjestäytyminen 
	Projektin ja ohjausryhmän työsuunnitelma 

	7.5.2003
	
	Kokous siirretty

	21.5.2003
	Projektin tehtäväluettelon tarkistukset, sidosryhmäpalautteen kooste, taulukko määriteltävistä muutoksista
	Kokous

(Budjettiehdotukset vuodelle 2004 annettu, ei käsittelyä ohjausryhmässä)

	26.8.2003
	Lausunnolle lähtevän tiivistelmän käsittely ennen INFO –tilaisuutta – ei valmistunut!
	Kokous peruttu

Projektiryhmä valmistelee määrittelyä ja tiivistelmää

	24.10.2003
	Lausunnolle lähtevän tiivistelmän käsittely

Jatkotyösuunnitelma
	Projektiryhmä järjesti keskustelutilaisuuden yhteystahoille 17.10.2003

	Marraskuu 2003
	
	05.11.-27.11.2003

lausuntokierros

	Marraskuu 2003 
	
	Hankintailmoitus julkaistu 11.11.2003 

Määrittelyraportin viimeistely

Tarjouspyynnön suunnittelu

	11.12.2003
	Tarjouskilpailu
	Tarjouspyyntö koskee PTJ2-hanketta vuosina 2004-2005. Ohjausryhmään varten valmisteltu tarjouspyyntövaiheen projektisuunnitelma, aikataulu ja budjettihaarukka.


\\tanner\julkiset\4tietohal\42tietojar\

__________________________________________________________________________________

käyntiosoite

postiosoite

puhelin 
          telefaksi
                  

Snellmaninkatu 1
PL 23

16001
         16022165
                 

00170 HELSINKI
00023 VALTIONEUVOSTO


                  s-posti: @vnk.fi

1

[image: image1.wmf]