Energiaviraston TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika 16.12.2015 klo 12:30-13:30

Paikka Valtori, Helsinki, Lintulahdenkuja 4, nh. Mustajuuri

Osallistujat Puheenjohtaja:

Jukka Moisanen, johtaja, Energiavirasto

Jäsenet, Energiavirasto:

Simo Nurmi, ylijohtaja

Niina Isotalo, laskentatoimen asiantuntija, henkilöstön edustaja

Jari Nurmi, ICT-arkkitehti

Pernilla Wasström, päätöstilaisuus klo 13-13.30

Jäsenet, TORI-hanke, VM:

Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, Valtori:

Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja

Pekka Heikkonen, palveluvastaava

Alf Karlsson, asiakasvastaava

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

1. Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski (liite 2)

Mikko Vuorikoski kävi läpi Valtorin tilannekatsauksen, mm. seuraavia asioita: siirrot on tehty (muutama henkilöitä siirretään vuoden vaihteessa). TUVE-siirto tapahtuu vuonna 2016, tuotteistettujen palvelujen hyödyt, konesalien konsolidointi, K&K-palvelu, VYVI-ongelmat ja työasemaverkkoon liittyvät haasteet, toimitusjohtajan ja hallituksen vaihtuminen vuonna 2016 ja Valtorin kasvanut henkilöstötyytyväisyys.

1. Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)

Johanna Laapio kävi läpi siirtoprojektin tilannekatsauksen.

Todettiin, että projektissa asiakastyytyväisyyden lähtötasomittauksen pisteet ovat erittäin korkeat.

Jukka Moisanen kertoi, että laskut on tärkeää saada pian Energiavirastoon, jotta ne ehditään hyväksyä hyvissä ajoin.

Todettiin, että projektityytyväisyyden tulokset ovat erittäin hyvät (kyselyn osioiden keskiarvo 4,81 ja projektin onnistuminen kokonaisuutena 5 (max. 5).

Todettiin, että siirtyneen henkilön työmäärään pitää kiinnittää huomiota, koska nyt hän on tehnyt töitä aikaisempaa enemmän.

Valtorista ja VM:stä todettiin, että Energiavirastolla on ollut erittäin hyvä asenne siirtoprojektiin, mikä on edistänyt asioita. Energiavirastosta todettiin, että Valtorissa on selvitetty hyvin esille tulleita kysymyksiä.

Jukka Moisanen totesi, että palveluiden toimiminen myös jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla on tärkeää.

1. Sovitut toimenpiteet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pvm | Toimenpide | Vastuu | Deadline | Status | Ratkaisu |
| 1 | 24.8.2015 | Energiavirasto allekirjoittaa siirtosopimuksen liitteineen. | Simo Nurmi, Jukka Moisanen, Jari Nurmi | Elokuun loppu 2015 | OK | Energiavirasto tarkastaa siirtosopimuksen ja sen liitteet. Alleikirjoituksen jälkeen Energiavirasto lähettää toisen kappaleen Valtorin kirjaamoon paperiversiona sekä skannattuna. |
| 2 | 24.8.2015 | Talous- ja laskutuspalaverin järjestäminen | Johanna Laapio | Syyskuun loppu 2015 | OK | Johanna Laapio varaa talouspalaverin syyskuun lopulle. |
| 3 | 24.8.2015 | Kaiken euromääräisen tiedon kerääminen DD-lomakkeelle | Jari Nurmi | 1.9.2015 | OK | Energiavirastossa kerätään kaikki euromääräinen tieto DD-lomakkeelle, jotta luvut ovat Valtorissa käsittelyssä valtioneuvoston päätöstä ja hintaliitettä varten syyskuun alussa. |

1. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

1. Päätösesitykset

Projektin loppuraportti (liite 4), päättämiskriteerit (liite 5), siirtosopimuksen muutospöytäkirja liitteineen (liitteet 6 ja 6.1) ja palvelusopimuksen muutospöytäkirja liitteineen (liitteet 7, 7.1, 7.2 ja 7.3) hyväksyttiin.

Projekti todettiin päättyneeksi ja pidettiin projektin päätöstilaisuus.

**Liitteet**

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit

6. Siirtosopimuksen muutospöytäkirja

6.1 Siirtosopimuksen muutospöytäkirjan liite, STIV

7. Palvelusopimuksen muutospöytäkirja

7.1 Palveluliite, päivitetty

7.2 Hintaliite, päivitetty

7.3 Yhteistyösuunnitelma, päivitetty