Energiaviraston TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika 24.9.2015 klo 12-14

Paikka Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki, 9. kerros, nh. Sääksi

Osallistujat Puheenjohtaja:

Jukka Moisanen, johtaja Energiavirasto

Jäsenet, Asiakas:

Simo Nurmi, ylijohtaja

Niina Isotalo, laskentatoimen asiantuntija, henkilöstön edustaja

Jari Nurmi, ICT-arkkitehti

Jäsenet, TORI-hanke, VM:

Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:

Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja

Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

1. Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski (liite 2)

Mikko Vuorikoski kertoi ajankohtaisia asioita Valtorista: Valtorin muutto Lintulahteen on 1.-2.10. Valtti-projekti on meneillään. Vyvi-palvelun katkosta asiakkaat ovat saaneet hyvitystä, ja juurisyyt ongelmille on löydetty. Asiakas- ja palveluvastaava –toiminnasta on tullut kiitosta.

Jukka Moisanen toivoi, että mahdollisimman nopeasti päästäisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tätä suunnittelua tulee tehdä yhdessä Valtorin asiakas- ja palveluvastaavien kanssa.

1. Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen.

1. Projektin riskit (liite 4)

Riskikartoitus hyväksyttiin.

1. Muutosten käsittely

Muutoksia ei ollut.

1. Päätösesitykset

Turvallisuussopimuksen hyväksyminen Liite 5 ja 5.1

Turvallisuussopimus ja sen liite hyväksyttiin. Turvallisuussopimuksen kappaleen 12 osalta Mikko Vuorikoski korosti, että jos Valtorin toimittaja aiheuttaa vahinkoa, ulkoistettujen palveluiden osalta KKV:lle tulevat vahingonkorvaukset Valtorilta.

Palvelusopimuksen hyväksyminen Liite 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4 ja 6.5

Palvelusopimus hyväksyttiin.

Palveluliitteen osalta todettiin, että siihen täytyy listä rasti kohtaan Runkoverkkopalvelut: WAN. Lisäksi WWW-sivustopalvelut –kohtaan tulee selvittää, mikä toimittajasopimus tai palvelukuvaus tähän voidaan liittää. Näiden täydennysten jälkeen palveluliite hyväksytetään sähköpostilla.

Palveluliitteen liitteeksi tulee 4-5 palvelukuvausta.

Keskusteltiin palveluliitteen käsittelyn yhteydessä Biztalkin mahdollisesta korvaamisesta ja pohdittiin kustannuksia.

Hintaliite hyväksyttiin.

Yhteistyömalli hyväksyttiin. Mikko Vuorikoski kertoi, että vähintään kerran vuodessa pidetään Valtorin ja Energiaviraston johdon strateginen kokous.

Yhteistyösuunnitelma hyväksyttiin muuten, mutta siihen tulee täydentää Valtorin Energiaviraston asiakasvastaava. Vaikka asiakasvastaava on vaihtumassa, siinä tulee olla joko nykyisen tai tulevan nimi.

Tietoturvakartoitus hyväksyttiin.

Asiakastoimitusten palvelut –liite hyväksyttiin.

Siirtoluvan antaminen Liite 7

Siirtolupakriteerit hyväksyttiin. Palvelusopimus voidaan todeta hyväksytyksi 24.9.2015. Siirtolupa annettiin.

1. Sovitut toimenpiteet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pvm | Toimenpide | Vastuu | Deadline | Status | Ratkaisu |
| 1 | 24.8.2015 | Energiavirasto allekirjoittaa siirtosopimuksen liitteineen. | Simo Nurmi, Jukka Moisanen, Jari Nurmi | Elokuun loppu 2015 | Valmis | Siirtosopimukset on allekirjoitettu sekä Energiavirastossa että Valtorissa. |
| 2 | 24.8.2015 | Talous- ja laskutuspalaverin järjestäminen | Johanna Laapio | Syyskuun loppu 2015 | Valmis | Johanna Laapio varasi talouspalaverin 2.10.2015. |
| 3 | 24.8.2015 | Kaiken euromääräisen tiedon kerääminen DD-lomakkeelle. | Jari Nurmi | 1.9.2015 | Valmis | Energiavirastossa kerätty kaikki euromääräinen tieto DD-lomakkeelle. |
| 4 | 24.9.2015 | Palveluliitteen täydennykset. | Johanna Laapio | 30.9.2015 | Kesken | Liite täydennetään ja Johanna Laapio laittaa sähköpostilla hyväksyttäväksi. |
| 5 | 24.9.2015 | Palvelu- ja turvallisuussopimuksen allekirjoitus. | Johanna Laapio, Jari Nurmi | 7.10.2015 | Kesken | Sopimukset on tärkeää saada allekirjoitusprosessiin siten, että Energiavirastossa voidaan allekirjoittaa viimeistään 7.10.2015. Muuten allekirjoitus venyy. |
| 6 | 24.9.2015 | Palvelukuvausten tekeminen valmiiksi. | Jari Nurmi | 15.10.2015 | Kesken | Palvelukuvaukset valmistellaan. |
| 7 | 24.9.2015 | RACI | Palveluryhmä | 23.10.2015 | Kesken | RACI on tärkeää käydä läpi hyvissä ajoin ennen siirtopäivää. |

1. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

1. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 16.12. klo 12 – 14.

**Liitteet**

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit
5. Turvallisuussopimus

5.1. Turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt

1. Palvelusopimus

6.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut

6.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat

6.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli

6.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma

6.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus

6.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut

1. Siirtolupakriteerit