Suomi.fi – versio 2


VM115:00/2004


Ohjausryhmä




Suomi.fi versio 2 ohjausryhmän kokousmuistio

Aika: 

17.1.2005

Paikka: 

VVNTY, Kokoushuone Arppe

Läsnä:

Kari Kekki, pj



Hannu Korkeala



Seppo Kurkinen



Päivi Eerola (kohdat 1-5)



Pirkko Romakkaniemi, siht.

Asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Edellisen pöytäkirja tarkistus


- ei muutoksia

3. Suomi.fi versio 2:n ensimmäisen vaiheen – konseptin laadinnan – projektisuunnitelma

- laatutavoitteisin (2.1.1) sovittiin lisättäväksi: Konsepti toteuttaa srategian mukaisia tavoitteita.

- sidosryhmiin (3.1)sovittiin lisättäväksi julkisen hallinnon sähköisen asioinnin strategia -hanke, jonka projektiryhmän jäseniä osallistuu sisällöntuotannon organisointi- ja asiointi-työpajoihin.

- sidoshankkeisiin (3.2) sovittiin lisättäväksi HY:n semanttisen webin hanke

- muutostenhallintaan (9.3.) sovittiin lisättäväksi muutosten kustannusvaikutukset

- Päivi tekee projektisuunnitelmasta version 0.6, jonka ohjausryhmä käsittelee sähköpostitse.

4. Muutosmenettely

- Muutosmenettely on kuvattu projektisuunnitelmassa. Lisäksi työskentelyn nopeuttamiseksi sovittiin, että projektiin tulevat mahdolliset muutokset käsitellään sähköpostitse, jos ohjausryhmän kokousaika ei ole lähellä.

5. Seuraava kokousaika

- 21.3. klo 13

6. Hankkeen dokumenttien käsittely

- toimintasuunnitelma ok

- riskianalyysistä sovittiin poistettavaksi ne riskit, jotka eivät ole hankkeen aikaisia

- sidosryhmäanalyysiin sovittiin merkattavaksi vahvennuksella hankkeen aikaiset sidosryhmät

- viestintää sovittiin tehtäväksi matalalla profiililla talven ja kevään aikana, vasta syksyllä voidaan viestittää laajemmin Suomi.fi  versio 2-hankkeesta.

21.1.2005
Sivu 1/1

