Suomi.fi – versio 2


VM115:00/2004


Ohjausryhmä




Suomi.fi versio 2 ohjausryhmän kokous
Aika: 

28.9.2006 klo 14-15
Paikka: 

Onesta, Kansakoulukuja 3, 2 krs
Osanottajat:
Kari Kekki, pj



Hannu Korkeala



Päivi Eerola



Pirkko Romakkaniemi, siht.
1. Kokouksen avaus


Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10.
2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

3. Dokumenttien katselmointi
Hyväksyttiin järjestelmän tekninen kuvaus. Sovittiin, että sitä päivitetään tarvittaessa. Päivityksen kustannukset sovitaan tapauskohtaisesti.

Hyväksyttiin ohjeisto visuaalisesta ilmeestä. Sovittiin, että sitä päivitetään tarvittaessa. Päivityksen kustannukset sovitaan tapauskohtaisesti.

Muut dokumentit, paitsi loppuraportti, on hyväksytty aikaisemmin. Loppuraportti valmistuu tämän kokouksen jälkeen.

4. Virheiden korjaustilanne

Sovittiin, että Onesta korjaa jäljellä olevat sovellusvirheet lokakuun aikana. Jäljellä olevat virheet on koottu tiedostoon ”virheiden korjaustilanne v 0.6”.

Keskusteltiin teknisessä ympäristössä ilmenneistä ongelmista. Osa sovellusvirheiksi raportoiduista johtuu todennäköisesti alustasta. VNTHY perustaa uusia palvelimia Fujitsulle, ja vnlivelink1- ja vnlivelink2 –palvelimilla oleva data ja ohjelmistot siirretään uusille palvelimille. 
Suomi.fi-tiimi ja Onesta alkavat nyt käyttää Captaa virheiden raportoimiseen.

5. Koko toimitusprojektin hyväksyminen
Toimitusprojekti hyväksyttiin. Kuitenkin nyt jäljellä olevien sovellusvirheiden osalta takuuaika alkaa vasta niiden korjauksesta. Pirkko ja Päivi sopivat kullekin jäljellä olevalle virheelle yksilöllisen takuuajan alkamispäivän virheen korjauksen jälkeen.

6. Ylläpitosopimus

Ylläpitosopimus allekirjoitettiin.

7. Koko Suomi.fi v2 –hankkeen arviointikokouksesta sopiminen 

Pirkko ilmoitti järjestävänsä koko hankkeen (VM115:00/2004) arviointi- ja päätöstilaisuuden marras-joulukuun vaihteessa. Tilaisuutta varten Pirkko kirjoittaa loppuraportin koko hankkeesta.
8. Muut mahdolliset asiat


Sovittiin, että loppuraporttia täydennetään myöhemmin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

--------------------------------------------------------
klo 15.20 –

9. Loppuraportin esittely

Päivi esitteli hankkeen ohjaus- ja projektiryhmille loppuraportin. Keskusteltiin siitä, mitä hankkeessa oli opittu.
29.9.2006
Sivu 2/2

