Suomi.fi – versio 2


VM115:00/2004


Ohjausryhmä




Suomi.fi versio 2 ohjausryhmän kokous
Aika: 

20.6.2006 klo 9.30-11.00
Paikka: 

VM, Aleksanterinkatu 36 A, nh Mega
Osanottajat:
Kari Kekki, pj



Seppo Kurkinen



Päivi Eerola



Mari Kervinen



Heli Koskenniemi, siht.


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.40.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Ylläpitosopimus

Ylläpitosopimus (muutospyyntö 18) hyväksyttiin sillä ehdolla, että ylläpidon vasteaikakohtaa täsmennetään. Halutaan tietää mitä yksikköä 4 on. Päivi täsmentää muutospyyntöä. 
4. Tilannekatsaus Suomi.fi v2 toteutushankkeen osatoimituksiin 2 ja 3.
Osatoimitus 2: Päivi ja Mari kävivät läpi testauksessa ilmenneiden korjausten tilanteen. Löydetyt virheet olivat aika pieniä ja niiden korjaaminen oli aloitettu. Eniten virheitä oli haussa.
Osatoimitus 3: Etenee määrittelyn mukaisesti. Päivi on aloittelemassa systemaattista testausta. VM testaa elokuussa.
Yleiskatsaus: Osa osatoimitus 2:n korjauksista ja muutospyynnöistä sekä osatoimitus 3:n työt viedään tuotantoon 30.6 mennessä. Tilanne töiden etenemisen osalta on hyvä ja tuotantoon vieminen tapahtuu jopa hieman etuajassa.
5. Osatoimitus 4:n määrittelyn hyväksyminen
Heli ja Päivi esittelivät käyttöliittymäprototyypit, visuaalisen ilmeen ja vaatimusmäärittelyn. Osatoimitus 4:n määrittely hyväksyttiin. Vaatimusmäärittelyn versiosta 0.3 tehdään versio 1.0. Heli toimittaa Sepolle Laatua verkkoon –sivuston Ohjeet ja suositukset -osion rakenteen. Valtion IT -toiminnan johtamisyksikkö voi ehdottaa siihen täsmennyksiä tai lisäyksiä elokuun 2006 loppuun mennessä.
6. Muutospyynnöt

12 Aiheen laki- ja lomakelistausten järjestys

13 Haun ulottaminen linkkilistoihin


14 Palautelomake Laatua verkkoon -sivustolle


15 Pienet muutostyöt, osatoimitus 3


16 Pienet muutostyöt, osatoimitus 4


17 Raportti nykyversion linkeistä


18 Versio 2 ylläpito kesällä 2006
Mari esitteli muutospyynnöt. Annettiin tiedoksi, että muutospyynnöt 12, 13, 15, 16, 17 ja 18 on hyväksytty VNTHY:n sisällä. Muutospyyntö 14 on päätetty siirtää toteutettavaksi myöhemmässä vaiheessa. Palaute toteutetaan alkuvaiheessa sähköpostiosoitteiden avulla sekä tarvittaessa ohjaamalla käyttäjä Suomi.fi:n palautelomakkeelle.
8. Muut mahdolliset asiat

Todettiin, että version 2 käyttäjätestaus on elo-syyskuun vaihteessa. Tällöin testataan kokonaisuutta ja sen toimintoja. Myös uusi visuaalinen ilme näytetään käyttäjille ensimmäistä kertaa.


Seuraava kokous on 22.8. klo 10.00-11.30.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

27.6.2006
Sivu 2/2

