TIETOJA VALTION TIETOHALLINNOSTA –HANKE

| ### Asettaminen |  |
| --- | --- |
|  | Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto on tänään asettanut Tietoja valtion tietohallinnosta – hankkeen ja sen ohjausryhmän. |

| ### Toimikausi |  |
| --- | --- |
|  | 10.1. – 30.5.2008 |

| ### Tausta |  |
| --- | --- |
|  | Valtiovarainministeriö laatii vuosittain valtion tietohallintoa käsittelevän julkaisun ’Tietoja valtion tietohallinnosta ja tietotekniikasta’. Raportti perustuu kaikille valtion virastoille ja laitoksille (pois luettuna eduskunta ja sen alaiset viranomaiset) tehtyyn kyselyyn. Julkaisu sisältää yhteenvetotiedot valtion tietohallinnon menoista, henkilöstöstä, varustuksesta, tietoturvasta ja -suojasta, sähköisistä palveluista sekä niiden kehittämishankkeista. Kyselyn ja raportin tuloksia hyödynnetään valtion tietohallinnon ohjauksessa. |

| ### Tavoitteet |  |
| --- | --- |
|  | Tietoja valtion tietohallinnosta -hankkeen tavoitteet ovat: - Kerätä riittävät faktapohjaiset tiedot valtion tietohallinnon nykytilasta - Tukea valtion IT-toiminnan ohjausta ja valtion IT-strategian kehittämisohjelmia - Luoda pohjaa valtion tietohallintoa koskevien indikaattorien kehitykselle |

| ### Tehtävä |  |
| --- | --- |
|  | Hankkeen tehtävänä on tuottaa vuotuinen raportti valtion tietohallinnosta. Raporttiin on sisällytettävä tiivis ja uudistettu analyysi valtion tietohallinnon keskeisimmistä piirteistä ja kehitysnäkymistä sisältäen oleelliset havainnot ja johtopäätökset kerätystä tietoaineistosta. Hanke jakaantuu kolmeen päävaiheeseen - kyselyn toteutus (sisältäen lomakkeen tekninen toteutuksen) - varsinainen tietojen keruu - tietojen analysointi ja raportointi |

| Organisointi |  |
| --- | --- |
|  | Hankkeesta vastaa valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö. Hankkeen ohjausta varten asettaan ohjausryhmä, jonka kokoonpano on seuraava Neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, VM (puheenjohtaja) Neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja, VM Tietohallintojohtaja Pekka Sinkkilä, LVM Neuvotteleva virkamies Arja Terho, VM Projektiavustaja Marja-Leena Viitala (sihteeri) Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat konsultin edustajat. Hankkeen tueksi hankintaan konsultointipalvelua. Konsulttipalvelujen tehtävät on kuvattu tarjouspyynnön liitteellä, mikä on myös tämän liitteenä. |

| ### Kustannukset ja rahoitus |  |
| --- | --- |
|  | Hankkeesta aiheutuvat kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01. |

|  | Ylijohtaja | Silja Hiironniemi |
| --- | --- | --- |
|  | Valtion IT-johtaja | Leena Honka |

| ### LIITTEET |  |
| --- | --- |
| Liite 1 | Tietoja valtion tietohallinnosta -selvityksen toteutus |

| ### JAKELU |  |
| --- | --- |
|  | Ohjausryhmän jäsenet |

| ### TIEDOKSI |  |
| --- | --- |
|  | Valtion IT-koordinaatioryhmä |
|  | Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö |