Liite1: Maakuntatieto-ohjelman keskeiset tuotokset

Ohjelman tuotokset:

* Maakuntatieto-ohjelman tavoitteiden ja toteutuksen tarkentaminen sekä ohjelman tavoitemittareiden ja ohjauskriteereiden määrittely
* Maakuntien tiedonhallintaan liittyvien maakuntien, ministeriöiden ja virastojen hankkeiden valmistelun ja toimeenpanon koordinointi ja uudistuksen koordinoinnin organisointimalli
* Julkisen hallinnon tiedonhallinnan nyky- ja tavoitetilakuvaus arkkitehtuuri-mallin mukaisesti maakuntia sekä maakuntien arviointia, johtamista ja ohjausta koskien
* Toimenpide- ja päätösehdotukset koordinaation pohjalta eri hankkeiden työnjaosta ja organisoinnista tavoitetilan savuttamiseksi
* Maakunta- ja sote -uudistukseen liittyvien projektien tiedonhallintaan liittyvät rahoituskohteiden arviot uudistuksen toimeenpanon projektiryhmälle
* Ehdotukset säädösten muutostarpeista ja käynnistyspäätösluonnokset tarvittavista säädöshankkeista
* Ohjelman kokemusten pohjalta kehitetty pysyvä tiedonhallinnan koordinoinnin, kehittämisen ja ohjauksen toimintamalli
* Säännönmukaiset tilaisuudet sidos- ja kohderyhmille.

Yhteensovitettavien hankkeiden keskeiset tuotokset:

* Selvitetään osana hankkeiden listausta ja läpikäyntiä

Ohjelman toteutusta ja hallintaa varten laadittava tuotokset ovat:

* Hankkeen toteutussuunnitelma liitteineen
* Viestintäsuunnitelma
* Sidosryhmäkartta
* Riskienhallintasuunnitelma (osana hankesalkkua)
* Toteutuksen kustannusten ja hyötyjen arvio (osana hankesalkkua)
* Resurssien hankintasuunnitelma