Pöytäkirja

**Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä**

Aika 23.5.2019 09:00 - 11:00

Paikka nh. Loppupeli, Mariankatu 9, Helsinki

Jäsenet Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja) (\*)

Jukka Haapamäki, OKM

Tuija Groop, TEM (\*, Poistui n klo 10)

Tiina Tikka, TEM (varajäsen)

Saku Härkönen, YM (\*)

Minna Torkkeli, YM (varajäsen)

Hanna-Mari Talka, SM

Teemu Luukko, SM (varajäsen)

Matleena Kurki-Suutarinen, LVM

Mikko Nygård, LVM (varajäsen)

Antti Vertanen, MMM (\*, poistui noin klo 10:20)

Jaana Merta, MMM (varajäsen)

Päivi Hämäläinen, STM (varapuheenjohtaja)

Mikko Huovila, STM (varajäsen) (\*)

Timo Aronkytö, Uudenmaan liitto

Antti Parpo, Varsinais-Suomen liitto (varajäsen)

Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto (\*)

Arttu Perttula, Satakunnan liitto (varajäsen)

Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto

Arja-Tuulikki Wilen, Päijät-Hämeen liitto (varajäsen)

Riitta Autere, VM

Pysyvät asiantuntijat Tuuli Mäkiranta-Laitinen, KELA

Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen)

Juha Kenraali, Trafi

Pietari Pentinsaari, Trafi (varajäsen)

Pekka Rissanen, THL (\*)

Eeva Ketola, THL (varajäsen)

Ville Vertanen, TK

Jari Tarkoma, TK (varajäsen)

Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä

Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö (\*)

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen, ei muutoksia asialistaan

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

1. Ilmoitusasiat

* Maakunta ja sote-uudistuksen toimeenpanon alasajon valmisteluohjeisto koottu yhdelle sivustolle.
* Koko maakuntauudistuksen loppuraporttiin kirjoitettu ydintiedot Maakuntatieto-ohjelmasta (samat ydintiedot ohjelman oman loppuraportin nyk versiossa)
* Valtiovarainministeriössä aloitettu oma tietovarantohanke, jolla tuetaan tiedolla johtamista VM:n prosesseissa
* Maakunnat tallentaneet ohjelman tiimerisivustolle pilottiehdotuksia myöhempää käyttöä varten.

Päätös: Merkitään tiedoksi

1. Ohjelman tilanne
   1. Toteutustilanne, ohjelman omat hankkeet

Arkkitehtuurihanke:

* Tavoitetila 2021 oli Lausuntopalvelu.fi:ssä saatiin 11 palautetta, nyt viimeistelyssä => muotoillaan kommenttien perusteella pitkälti uusiksi ja luettavammaksi
* Tavoitetila 2029 työ käynnistynyt työpajat pidetty, viimeiset haastattelut tehty => kokonaisuus lausuntopalvelu.fi:hin kesäkuussa
* Työ tehdään loppuun sitoumusten mukaisena
* Lopputulos muotoillaan sellaiseksi, jota voi hyödyntää tulevissa hankkeissa (Maakunta häivytetään taka-alalle)

Tietoaineistojen siirron ohjeistus:

* Lomitussovelluksen uudistaminen ja sen TOS tehdään loppuun
* Muut tuotokset julkaistaan yhteentoimiva.suomi.fi -palvelussa siinä tilassa, mihin ennätetään.
* Lisäksi viimeistellään näiden hallintamalli.

Tietoaineistojen siirron ohjeistus:

* Tuotetaan kesäkuun lopussa aineistokartoituksen yhteenvedot (KA:n sivuille)
* Tuotetaan Sote-aineistojen siirrolle yleinen valmistautumisohje (KA:n sivuille)
* Tehty suositus valmisteluaineistojen arkistoinnista (VM:sivuilla)
* Työstetään uudistuksen valmisteluaineistojen tarkentava ohjeistus (VM alueuudistu sivuilla) (KA:n puolelta keskusteltu aineiston sähköisestä vastaanottamisesta)

Tilasto&rekisteriselvitys:

* Raportti valmis (Tiimerissä) ja työ loppu
* Raportti julkaistu VM:n sivuilla

E,L ja Y aineistojen siirtotyöryhmä:

* Yksi kokous pidetty tulevien tarpeiden kartoittamiseksi
* Tehdään esitys TEM:ille aineistojen yhtenäiseksi digitoimiseksi ja arkistoimiseksi digitaalisessa muodossa

Päätös: Merkitään tilanne tiedoksi

* 1. Yhteensovituksen tilanne

Mikki Huovila (STM) esitteli

* KUVA-hankkeen loppuraportti (STM)
* TOIVO-VIRTA-VALTAVA hankkeiden suunnitelmat (STM)

Todettiin, että esityksessä mainitut kehittämistarpeet ovat oleellisia myös jatkossa.

Päätös: Merkitään raportit ja toimenpide-ehdotukset tiedoksi

* 1. Ohjelman riskit ja riskien hallinta (vain muutokset ja muutosehdotukset)

Käytiin riskien hallintatoimet läpi. Ei muutoksia.

Päätös: Merkitään tiedoksi

* 1. Hankesalkku

Ohjelma ei tule saavuttamaan alkuperäisiä tavoitteita. Tuotoksista saavutetaan noin puolet.

Päätös: Hyväksytään koko ohjelman hankesalkkuraportti

* 1. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa

Noudatetaan ohjelman alasajosuunnitelmaa

Ohjelman loppuraportti löytyy tiimeristä. Sinne on pyydetty asioita kirjattavaksi sopivaan kohtaan. (Myös johtoryhmä voi kirjoitella.)

Päätökset:

* Merkitään tiedoksi
* Johtoryhmän jäsenet kirjoittavat oman hallinnonalan/taustaorganisaation näkökulmasta arviot kappaleisiin 4.1. ja 4.2.
* VM tekee loppuraportin koonnin saatujen kommenttien perusteella seuraavaan ohjausryhmään

1. Eteenpäin vietävät päätösasiat
   1. Linjaorganisaatioille

Ei asioita

Päätös: Merkitään tiedoksi

* 1. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus
* Tilannekeskus lopettanut toimintansa
* Annetaan saataville tilannekeskukseen ohjelman hankesalkkutilanne
* Kirjoitettu koko uudistuksen loppuraporttiin Maakuntatieto-ohjelman osio

Päätös: Merkitään tiedoksi

* 1. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)

Ei asioita

Päätös: Merkitään tiedoksi

1. Muut asiat

VM:n peruspalveluiden arviointiraporttia ryhdytään tekemään

Viestinnän toimenpiteet 30.6.2019 asti:

* Säännölliset sähköpostikirjeet hanketoimistolle ja hankeryhmille työn viimeistelystä ja alasajon vaiheista (kun jotain tapahtuu)
* Ohjelman Tiimerin etusivuille päivitetään tilannetietoa
* Päivitetty ohjelman sivut alueuudistus.fi sivustolla
* Ryhdytty viemään hankeikkunaan ohjelman asiakirjoja (Mahdin kautta)

Päätös: Merkitään tiedoksi

1. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus

19.6.2019 klo 9-11, Loppupeli, Mariankatu 9

Päätös: Merkitään tiedoksi

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi