Pöytäkirja

**Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä**

Aika 20.11.2018 09:00 - 10:30

Paikka Säätytalo (huone 8), Helsinki

Jäsenet Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja) (paikalla)

 Riitta Autere, VM

 Erja Heikkinen, OKM

 Jukka Haapamäki, OKM (varajäsen) (paikalla)

 Tuija Groop, TEM (paikalla)

 Tiina Tikka, TEM (varajäsen)

 Saku Härkönen, YM

 Minna Torkkeli, YM (varajäsen)

 Hanna-Mari Talka, SM (paikalla)

 Teemu Luukko, SM (varajäsen)

 Matleena Kurki-Suutarinen, LVM

 Mikko Nygård, LVM (varajäsen) (paikalla)

 Antti Vertanen, MMM

 Jaana Merta, MMM (varajäsen)

 Päivi Hämäläisen, STM (varapuheenjohtaja)

 Mikko Huovila, STM (varajäsen) (paikalla)

 Timo Aronkytö, Uudenmaan liitto

 Antti Parpo, Varsinais-Suomen liitto (varajäsen)

Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto (paikalla)

 Arja-Tuulikki Wilen, Päijät-Hämeen liitto (varajäsen)

 Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto (paikalla)

 Arttu Perttula, Satakunnan liitto (varajäsen)

Pysyvät asiantuntijat Tuuli Mäkiranta-Laitinen, KELA

 Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen)

 Juha Kenraali, Trafi (paikalla)

 Pieteri Pentinsaari, Trafi (varajäsen)

 Pekka Rissanen, THL

 Eeva Ketola, THL (varajäsen)

 Ville Vertanen, TK

 Jari Tarkoma, TK (varajäsen)

Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä

 Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö (paikalla)

Sihteeri Anne Honkanen-Ohvo (paikalla)

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04.

Muutos esityslistaan: KEHA:n esitys TEM:n kasvupalveluiden tietojohtamishankkeesta, Lea Pitkänen, ELY-KEHA- keskus

Uudet johtoryhmän jäsenet. Suunnittelun asiantuntija Paula Vesterinen tilalle nimetään Tietoliiketoiminnan hankejohtaja, Tuuli Mäkiranta-Laitinen, Kansaneläkelaitoksesta.

Päätökset:

* Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
* Hyväksyttiin asialistan muutos kohtaan 3 B
* Merkittiin uudet jäsenet tiedoksi
1. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

Päätös: Merkittiin tiedoksi

1. Ohjelman tilanne
	1. Toteutustilanne, ohjelman omat hankkeet

Katsottiin Maakuntatietoarkkitehtuurihankkeen hankesalkkuraportti.

Käsiteltiin arkkitehtuuriperiaatteet ja arkkitehtuurivisio 2021.​

Päätökset:

* Merkittiin tilanne tiedoksi​
* Arkkitehtuuriperiaatteet ja arkkitehtuurivisio 2021​ johtoryhmän kommenteille 5.12asti. Hyväksyttäväksi 18.12. johtoryhmään.

Katsottiin Tilasto & rekisteriselvityshankkeen hankesalkkuraportti.

Selvityksen hankintapäätöstä valmistellaan.​

Asiantuntijaryhmän seuraavat kokoukset on kutsuttu koolle​.

Päätös: ​Merkittiin tilanne tiedoksi​

Katsottiin ohjaushankkeen hankesalkkuraportti.​

Tietomäärityksien läpikäynti jatkuu​.

POC –projektin suunnittelu on aloitettu, ja se tulee aikanaan omaksi seurattavaksi hankkeeksi tiimeriin.​

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi

Katsottiin Tietoaineistojen siirron ohjeistuksen hankkeen hankesalkkuraportti.

Projektin 2. vaihe on aloitettu ja etenee suunnitellusti​.

Työhön liittyen tulee lisätehtävä ELY-keskusten Y-aineistojen siirtoon liittyen. Asia tullut esiin Luova-hankkeessa. Tarvitaan säädösten tulkintaa, läpikäyntiä ja linjausehdotuksia. Työ sovittiin organisoitavaksi Maakuntatieto-hankkeen puitteissa ja linjaukset vietäväksi ohjelman johtoryhmän kautta eteenpäin. ​

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi

Katsottiin Tiedonohjaussuunnitelmahankkeen hankesalkkuraportti.​

Projekti on lähtenyt käyntiin ja maakuntien asianhallinnan tehtäväluokituksen päätaso on pääosin valmiina. Vaiheen 2 suunnittelu on alkanut.​

Päätös: ​ Merkittiin tilanne tiedoksi

* 1. Yhteensovituksen tilanne

Lea Pitkänen ELY-KEHA-keskuksesta esitteli TEM:n kasvupalveluiden tietojohtamishanketta.

Yhteensovitettava asia on muiden viranomaisten tietojen saanti kasvupalvelujärjestelmään ja toisaalta se mitä tietoja TEM:in järjestelmä tuottaa muille.

Eri sidoshankkeista on noussut tarve kartoittaa johtamistilanteita ja niihin liittyviä käsite-/tietomalleja (tietotarpeita). Asia on akuutti ja siihen on tartuttu erityisesti SoteDigin, Vimanan, kasvupalveluiden hankkeissa. Tarve olisi koota yhteen eri johtamisen käsite-/tietomalleja, jotta eri hankkeet voisivat niitä hyödyntää.

Aikaisemmin maakuntavalmistelussa on koottu lista tietojohtamistilanteista ja niissä käytettävistä ”tietotyypeistä”.

On välttämätöntä varmistaa eri käsite-/tietomallin yhteentoimivuus ja tuleva pysyvä ylläpito.​

Päätökset: ​

* Maakuntatieto-ohjelmassa ryhdytään kartoittamaan valmistuneet, valmisteilla olevat ja valmistelua tarvitsevat johtamisen tietomallit ja johtamistilanteet. ​
* Linjausesitys asiasta tuodaan Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmään​
	1. Ohjelman riskit ja riskien hallinta (vain muutokset ja muutosehdotukset)

Riskien läpikäyntitilaisuus pidetään 16.1.2019 klo 9-12​.

Riskit löytyvät ohjelman toteutussuunnitelmasta.

Päätös: ​ Merkittiin tilanne tiedoksi​

* 1. Hankesalkku

Käytiin läpi koko ohjelman hankesalkkunäkymä.

Päätös:​ Hyväksyttiin koko ohjelman hankesalkkuraportti​

* 1. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa

Ei muutosesityksiä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

1. Eteenpäin vietävät päätösasiat
	1. Maakunta- ja SoTe -uudistuksen virkamiesjohtoryhmään

Ei eteenpäin vietäviä asioita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

* 1. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus

Esitetty hankkeen edellinen tilannekatsaus hankesalkusta​

Päätös: Merkittiin tiedoksi

* 1. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)

Valtiovarainministeriö on tehnyt 31.10.2018 päätöksen johtoryhmän jäsenten muutoksesta (KELA)

Valtiovarainministeriölle valmistellaan hankintapäätös koskien Tilasto & rekisteri -selvitystyötä​

Päätös: Merkittiin tiedoksi

1. Muut asiat

Maakuntatieto-ohjelman seminaari pidettiin 7.11.​

Esittely maakuntien arkkitehtuuriverkostossa 14.11.

Päätös: Merkittiin tiedoksi​

1. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus

Seuraava kokous pidetään 18.12.2018 klo 9-11:30​.

Maakuntatieto-ohjelman riskikartoituskokous on 16.1.2019 klo 9-12.​

Vuoden 2019 kokousajankohdista on lähetetty sähköinen kalenterikutsu​. Todettiin, että kokouksia voi olla tarpeen pidentää puolella tunnilla.

Lisäkokoukset sovitaan tarvittaessa.

Päätös: Merkittiin tulevat kokoukset tiedoksi

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi