Pvm

30.10.2007

Opetusministeriö

Dnro
	33/040/2006

Viite:	03.04.2006, OPM046:00/2006

Asia:	Opetusministeriön maksupisteiden Rondon käyttöönottoprojektin tehtävien  laajentaminen ja projektin toimikauden pidentäminen

Opetusministeriö on tänään päättänyt jatkaa viitekohdassa mainitun Rondo-projektin toimikautta 30.9.2008 saakka.  Samalla opetusministeriö on päättänyt täydentää projektin tehtäviä ja projektiryhmän kokoonpanoa.

Taustaa

Opetusministeriö asetti 3.4.2006 projektin valtion paperittoman kirjanpidon, Rondo-järjestelmän käyttöönottamiseksi opetusministeriön maksupisteissä. Projektin tehtävänä oli myös laajentaa opetusministeriön Rondon käyttöä muistiotositteiden ja tiliotteiden sähköiseen käsittelyyn ja arkistointiin. Projektin määräaika päättyi 31.12.2006.

Projektin ohjausryhmä on kirjeellään 19.10.2007 anonut projektille jatkoaikaa asettamiskirjeessa mainittujen tehtävien loppuunsaattamiseksi (muistiotositteiden ja tiliotteiden sähköinen kierrätys)  sekä uutena tehtävänä palkka-aineiston sähköisen kierrättämisen ja arkistoinnin järjestämiseksi. Lisäksi ohjausryhmä on esittänyt, että projektin tehtäviä laajennettaisiin siten, että myös ne virastot, jotka siirtyvät Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaiksi vuoden 2009 loppuun mennessä ja joilla ei Rondo vielä ole riittävässä laajuudessa käytössä, voisivat liittyä projektiin. Tilivirastojen liittymishalukkuutta on tiedusteltu palvelukeskushankkeen osaprojekteissa.

Tavoitteet ja tehtävät

Projektin tehtävänä on viitekohdassa mainitun asettamispäätöksen lisäksi

- valmistella Kansallisarkiston ja Suomenlinnan hoitokunnan muistiotositteiden ja tiliotteiden sähköinen kierrätys

- valmistella Opetusministeriön ja sen maksupisteiden, Valtion taidemuseon, Kansallisarkiston ja Suomenlinnan hoitokunnan palkka-aineiston sähköinen kierrätys ja arkistointi

Tavoitteena on, että muistiotositteiden ja tiliotteiden sekä palkka-aineiston sähköinen kierrätys ja arkistointi otettaisiin käyttöön opetusministeriössä ja sen kaikissa maksupisteissä, Valtion taidemuseossa, Museovirastossa ja Suomenlinnan hoitokunnassa syksyn 2007 ja kevään 2008 aikana.  Käyttöönoton aikataulusta sovitaan tarkemmin projektissa.

Organisointi

Projektiryhmän kokoonpanoa täydennetään seuraavasti:

Tuula Tuomela, henkilöstösihteeri/Valtion taidemuseo

Peter Walden, toimistosihteeri/Museovirasto

Senja Enlund, kamreeri/Suomenlinnan hoitokunta

Kustannukset ja rahoitus

Tilivirastot ja maksupisteet maksavat hankkeen kustannukset omien järjestelmiensä osalta. Mahdolliset yhteiset koulutuskustannukset jaetaan tilivirastojen ja maksupisteiden kesken koulutukseen osallistuneiden suhteessa.

| Kansliapäällikkö | Harri Skog |
| --- | --- |

| Hallitusneuvos | Heikki Rosti |
| --- | --- |

JAKELU	Ohjausryhmän ja projektiryhmän jäsenet

TIEDOKSI	Opetusministeriön osastot ja yksiköt
Museovirasto
Valtion taidemuseo
Suomenlinnan hoitokunta
Valtiokonttori
WM-data Oyj
Opetusministeriön hankerekisteri
Sisäinen tiedotus