OPETUSMINISTERIÖ		ASETTAMISPÄÄTÖS		Pvm							3.4.2006

Dnro

33/040/2006

Viite: 	Aloite

Asia: 	Projektin asettaminen Rondon käyttöönottamiseksi opetusministeriön maksupisteissä

Opetusministeriö on tänään päättänyt asettaa projektin valtion paperittoman kirjanpidon, Rondo-järjestelmän käyttööottamiseksi opetusministeriön maksupisteissä. Projektissa laajennetaan myös opetusministeriön Rondon käyttöä muistiotositteiden ja tiliotteiden sähköiseen käsittelyyn ja arkistointiin.

Toimikausi	1.4.-31.12.2006

Taustaa

Valtiokonttori on kilpailuttanut ja hankkinut WM-data Oyj:ltä valtiolle paperittoman kirjanpitojärjestelmän, Rondon. Järjestelmä koostuu ostolaskujen/tositteiden kierrätysjärjestelmästä, tositteiden, tilikirjojen ja muun kirjanpitoaineiston elektronisesta arkistojärjestelmästä ja Elma Oyj:n tuottamasta sähköisten laskujen välityspalvelusta. Järjestelmään on myös mahdollista liittää Itella Suomi Oy:ltä hankittava paperimuotoisten laskujen skannauspalvelu. Järjestelmän arkistoon on liittymä Valtiokonttorin kilpailuttamasta ja hankkimasta Travel-matkahallintajärjestelmästä, jolla laaditaan ja hyväksytään sähköisesti matkasuunnitelmat ja matkalaskut.

Opetusministeriö on Valtiokonttorin luvalla ottanut vuoden 2003 alusta lukien käyttöön tilikirjojen sähköisen arkistoinnin sekä vaiheittain vuoden 2004 aikana ostolaskujen sähköisen kierrätyksen ja arkistoinnin. Vuonna 2005 opetusministeriö aloitti sähköisten laskujen vastaanoton Elma Oyj:n välityksellä ja vuoden  2006 alussa paperimuostoisten laskujen skannaus ulkoistettiin Itella Suomi Oyj:lle.

Opetusministeriön maksupisteiden tilikirjat on opetusministeriön toimesta arkistoitu Rondoon vuodesta 2003 lukien.

Tavoitteet ja tehtävät

Projektin tehtävänä on suunnitella ja valmistella opetusministeriön 8 maksupisteessä (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Näkövammaisten kirjasto CELIA, Suomen elokuva-arkisto SEA, Valtion elokuvatarkastamo, Varastokirjasto, Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutti, Ylioppilastutkintolautakunta) Rondo-järjestelmän käyttöönotto sekä laajentaa opetusministeriön Rondon käyttöä. Käyttöönotto käsittää ostolaskujen, muistiotositteiden ja tiliotteiden sähköisen käsittelyn ja arkistoinnin sekä sähköisten ostolaskujen vastaanoton. Skannauspalvelun ulkoistamismahdollisuudet maksupisteissä selvitetään.

Tavoitteena on että maksupisteet siirtyvät Rondon käyttöön vuoden 2006 aikana ja opetusministeriö laajentaa Rondon käyttöä muistiotositteiden ja tiliotteiden sähköiseen käsittelyyn vuoden 2006 aikana. Käyttöönoton aikatauluista sovitaan tarkemmin projektissa.

Projektin tehtävät ja tavoitteet määritellään tarkemmin projektisuunnitelmassa.

Tehtävien lopputuloksena syntyy:

- toimiva elektroninen laskujen käsittelyjärjestelmä

- toimiva muistiotositteiden ja tiliotteiden elektroninen käsittelyjärjestelmä

- toimiva elektroninen arkistointijärjestelmä

- toimivat liittymät Raindance-taloudenohjausjärjestelmään, Analyste maksuliikennejärjestelmään ja Travel-matkahallintajärjestelmään.

- toimiva yhteys elektronisessa muodossa tulevan laskuaineiston vastaanottoon (Elma, Itella)

Organisointi

Hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten asetetaan ohjausryhmä ja projektiryhmä.

Ohjausryhmä hyväksyy projektisuunnitelman ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset, valvoo projektin etenemistä, hyväksyy projektin tai osaprojektin tuloksen, suorittaa loppukatselmuksen ja tekee päätöksen projektin lopettamisesta.

Ohjausryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja   Eero Pulkkinen, talousjohtaja/Opetusministeriö

Jäsenet	       Pirkko Hämäläinen, laskentapäällikkö/Opetusministeriö

Tuula Kivilehto, erikoissuunnittelija/Opetusministeriö

Irma Nieminen, tietohallintopäällikkö/Opetusministeriö

Anu Mertanen, talouspäällikkö/Kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Tuula Räihä, hallintosihteeri/Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Kati Rantanen, erikoistutkija/Valtiokonttori

Maija Reinikka, projektipäällikkö/ WM-data

Projektiryhmä toteuttaa projektin. Projektin päivittäisjohtaminen ja käytännön toimeenpanovastuu kuuluu opetusministeriön ja sovellustoimittaja WM-datan projektipäälliköille.

Projektiryhmän tehtäviin kuuluu:

- täsmentää sovelluskohtainen aikataulu ja ehdottaa projektisuunnitelman hyväksymistä ohjausryhmälle

- toteuttaa projekti suunnitelman ja Valtiokonttorin tuotteistusmateriaalin perusteiden mukaisesti

- määritellä sovellusten sovitustarpeet

- sopia projektin eri vaiheiden aikataulusta

- tehdä ohjausryhmän päätöstä vaativat esitykset ohjausryhmälle.

Projektiryhmän kokoonpano

Opetusministeriön projektipäällikkö	Tuula Kivilehto, erikoissuunnittelija

Toimittajan projektipäällikkö	Maija Reinikka, projektipäällikkö/WM-data

Jäsenet	Eija Sainio, taloustarkastaja/Opetusministeriö

Tuija Laine, laskentasihteeri/Opetusministeriö

Sami Saarikoski, järjestelmäasiantuntija/Opetusministeriö

Anu Mertanen, talouspäällikkö/Kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Marja Noronen, toimistosihteeri/Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Pirjo Hernesniemi, toimistosihteeri/ Näkövammaisten kirjasto

Virpi Nieminen, reviisori/Suomen elokuva-arkisto

Outi Kurvinen, talouspäällikkö/Valtion elokuvatarkastamo

Terhi Rautiainen, kirjastosihteeri/Varastokirjasto

Jaakko Holmalahti, kamreeri/Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutti		Marja Salo, kirjanpitäjä/Ylioppilastutkintolautakunta

Projektissa voidaan tarpeen mukaan kuulla muita asiantuntijoita ja Rondo-järjestelmän loppukäyttäjiä.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannukset jaetaan tasan 8 maksupisteen kesken. Muistiotositteiden  ja tiliotteiden kierrätyksen osalta kustannukset jaetaan opetusministeriön ja maksupisteiden kesken. Opetusministeriön osuus kustannuksista maksetaan momentilta 29.01.21.

Kansliapäällikön sijainen

Ylijohtaja			Arvo Jäppinen

Hallitusneuvos		Pia Nyblom

JAKELU:

Ohjausryhmän ja projektiryhmän jäsenet

TIEDOKSI:

Opetusministeri Antti Kalliomäki

Kulttuuriministeri Tanja Karpela

Erityisavustajat

Opetusministeriön osastot ja yksiköt

Valtiokonttori

WM-data Oyj

Opetusministeriön hankerekisteri

Sisäinen tiedotus