OKM:n hallinnonalan siirtoprojekti, ohjausryhmä 1

Aika 15.1.2015, 9-10.15

Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh Sääksi

Osallistujat Puheenjohtaja:

Irma Nieminen, OKM, tietohallintojohtaja

VM

Tuomo Pigg, VM, neuvotteleva virkamies

Valtori

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori

Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö, Valtori

Pia Ohra-aho, projektipäällikkö, Valtori, sihteeri

Esa Ylivarvi, projektipäällikkö, Valtori

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)

Jyrki Tuohela, tietohallintopäällikkö

Hannu Tahvanainen, henkilöstön edustaja

Kansallisarkisto

Marko Natri, ICT-päällikkö

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)

Tarmo Rahikainen, tietohallintopäällikkö

Risto Widenius, henkilöstön edustaja

Museovirasto

Miikka Haimila, yksikön päällikkö

Aino-Maija Kaila, henkilöstön edustaja

Opetushallitus (OPH)

Pekka Kallio, tietohallintopäällikkö

Eeva Löfström, henkilöstön edustaja

Suomen Akatemia

Marja Kylämä, yksikön johtaja

Jorma Selovuori, henkilöstön edustaja

Poissa Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotimaisten kielten keskus (Kotus)

Anitta Hämäläinen, hallintojohtaja, Kansallisarkisto

Jakelu osallistujat

Marjut Siintola

1. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esittäytymiskierros esityslistalle ja hyväksyttiin esityslista.

1. Esittäytymiskierros

Käytiin lyhyt esittäytymiskierros.

1. Valtorin tilannekatsaus

Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 1).

1. Projektisuunnitelma

Esa Ylivarvi esitteli projektisuunnitelmaa ja siirtoprojektia (liitteet 2 ja 3). Ohjausryhmän jäsenet kommentoivat ja tarkensivat projektisuunnitelman tekstiä. Sovittiin korjausten tekemisestä.

1. Projektin riskit

Esa Ylivarvi esitteli virastojen yhteisen alustavan riskilistan (liite 3.1). Sovittiin lisättäväksi riskilistalle riski Kiekun käyttöönottosta 1.4.2015. *”Tietohallinnon resursseja kuormittaa Kiekun käyttöönotto 1.4.2015. (Koskee kaikkia muita paitsi Suomen Akatemiaa.)”*

Suomen Akatemialta tulee vielä lisää riskejä yhteiselle riskilistalle lisättäväksi.

1. Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelmia virastoissa ei ole vielä tehty. Viestintäsuunnitelmaa varten on liitelistassa pohja (liite3.3), mutta viestintäsuunnitelman voi tehdä myös organisaation omalle pohjalle.

Viestintäsuunnitelmat tuodaan seuraavaan ohjausryhmään hyväksyttävän projektisuunnitelman liitteinä.

1. Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

1. Päätökset

Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä projektisuunnitelmaluonnos kohdassa 4 sovittujen korjausten jälkeen alustavaksi projektisuunnitelmaksi (liite 3 versio 0.4).

Asettamispäätös tuotiin tiedoksi ohjausryhmälle (liite 4).

1. Sovitut toimenpiteet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pvm | Toimenpide | Vastuu | Deadline | Status | Ratkaisu |
| 1 | 15.1.15 | Projektisuunnitelman korjaukset. | Valtorin pp:t | 31.1.2015 | uusi |  |
| 2. | 15.1.15 | Ohry3 ja ohry4 kokouspaikkojen vaihtaminen OKM:n tiloihin. Ohry4:n ajankohdan päivitys. | Pia | 31.1.2015 | uusi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Muut asiat

Päätettiin siirtää neljäs ohjausryhmä: 30.4.--> 7.5. klo 9-11. Ohryt 3 ja 4 pidetään OKM:n tiloissa.

1. Seuraava kokous

Aika: 26.2.2015 klo 9-11

Paikka: Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh Sääksi

**Liitteet**

1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
   1. Projektisuunnitelman liitteet: alustava yhteinen riskisuunnitelma
   2. Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
   3. Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
   4. Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
   5. Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
4. Siirtoprojektin asettamispäätösluonnos