OKM2:n TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

 Aika 30.3.2015, 9-11

Paikka OKM, Meritullinkatu 1, nh Venla B437

Osallistujat Puheenjohtaja:

Irma Nieminen, OKM, tietohallintojohtaja

 VM

Tuomo Pigg, VM, neuvotteleva virkamies

Valtori

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori

Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö, Valtori, sihteeri

Pia Ohra-aho, projektipäällikkö, Valtori

Esa Ylivarvi, projektipäällikkö, Valtori

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)

Jyrki Tuohela, tietohallintopäällikkö

Kansallisarkisto

Marko Natri, ICT-päällikkö

Anitta Hämäläinen, hallintojohtaja

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)

Tarmo Rahikainen, tietohallintopäällikkö

Risto Widenius, henkilöstön edustaja

Pirkko Nuolijärvi, johtaja

Museovirasto

Miikka Haimila, yksikön päällikkö

Aino-Maija Kaila, henkilöstön edustaja

Opetushallitus (OPH)

Pekka Kallio, tietohallintopäällikkö

Löfström Eeva, henkilöstön edustaja

Suomen Akatemia

Marja Kylämä, yksikön johtaja

Jorma Selovuori, henkilöstön edustaja

Jakelu osallistujat

Marjut Siintola

1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

1. Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Jukka Rautanen esitteli tilanteen. Valtorin henkilömäärä on yli 600 henkeä.

Ajankohtainen asia tällä hetkellä on 1.4.2015 organisaatiouudistus Valtorissa palvelutuotanto aloittaa henkilömuutokset tehdään suunnitelmallisesti ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuotantotoiminta jatkuu ja siirrot edellyttävät sen, että varmistetaan jatkumo asiakkaan kanssa.

Organisaatiouudistus perustuu osaamisen kartoittamiseen jolloin saadaan asiakkaille parhaat käytännöt.

Tuotteistaminen otetaan samalla haltuun ja se etenee nyt nopeammin. Kaikkien palveluiden tuotteistaminen projektoidaan ja se tehdään projektimallissa.

Marja Kylämä tiedusteli onko palvelukarttaa olemassa? Jukka Rautanen kertoi, ett muutama on, mutta kartta syntyy vasta näissä tuotekehitysprojekteissa.

Tarkkaa suunnitelmaa kehityksestä ei ole mutta levityssuunnitelmaa tehtäessä yhteistyö asiakkaiden kanssa on tärkeintä.

1. Projektin tilannekatsaus / Anne-Marie Rigoff

Anne-Marie Rigoff esitteli projektintilanteen. Erityistä huomiota kohdistettiin siihen että siirtosopimuksen ja palvelusopimuksen välillä oleva ajanjakso on varsin lyhyt, käytännössä yksi kuukausi.

Anne-Marie Rigoff esitteli ohjausryhmälle miten mahdollisia sopimusmuutoksia toteutetaan ja käsitellään.

1. Päätösesitykset

Siirtosopimuksen hyväksyminen (liitteet organisaatioittain omissa siirtosopimus-kansioissa)

Ohjausryhmä totesi, että siirtosopimus on tehty ja kokous hyväksyi siirtosopimuksen.

1. Projektin riskit / Anne-Marie Rigoff

Anne-Marie Rigoff esitteli projektipäällikkökokouksessa päivitetyn riskikartoituksen.

1. Muutosten käsittely

Ei muutoksia ohjausryhmän käsittelyyn

1. Sovitut toimenpiteet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pvm | Toimenpide | Vastuu | Deadline | Status | Ratkaisu |
| 1 | 30.3.2015 | CSC asiaa koskevan työkokouksen kokonkutsuminen | Irma Nieminen |  |  |  |
| 2 | 30.3.2015 | Valtorin CSC asioita hoitavien asiantuntijoiden nimeäminen | Jukka Rautanen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Muut asiat

Ohjausryhmässä keskusteltiin miten CSC käyttöpalvelut hoidetaan Valtorin toimesta? Todettiin, että sopimusten siirron jälkeen asiat on sovittava CSC:n ja Valtorin kanssa.

Ohjausryhmä totesi, että ongelmana tulevat olemaan kontaktit.

Jukka Rautanen kertoi, että on tarvetta luoda menettely, pitää neuvotteluita tarvittavilla kokoonpanoilla joissa käydään koko hallinnonalaa ja sen tarpeita ja käytäntöjä läpi yhteisesti.

Lisäksi on käytävä yksittäisiä virastoja koskevia neuvotteluita, virastokohtaisista erityispiirteistä.

Jukka Rautanen kertoi, että aikataulua selvitellään ja mietitään olisiko hyvä käydä näitä kokouksia jo ennen kesää.

Valtorin mielestä olisi hyvä että asiat olisivat selvitettynä ja sovittuna hyvissä ajoin ennen siirtoa.

Ohjausryhmässä päätettiin että asiaa koskevat työkokoukset järjestetään huhtikuun ja toukokuun aikana. Kokoonkutsujana toimii Irma Nieminen. Valtori osoittaa ensitilassa OKM:lle henkilöt jotka osallistuvat kokouksiin ja hoitavat CSC asioita.

Ohjausryhmässä todettiin, että menettelyllä pystytään eliminoimaan uhkat joita riskikartoitukseen on kirjattu CSC:n palvelujen osalta.

Ohjausryhmän puheenjohtaja kiinnitti vielä huomion siihen, että seuraavassa projektinvaiheessa on paljon tehtävää.

1. Seuraava kokous

5.5.2015 klo 9-11 OKM, Meritullinkatu 1, nh Venla

**Liitteet**

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit