OKM II:n siirtoprojektit, ohjausryhmä 2

Aika 26.2.2015, 9-9.50

Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh Sääksi

Osallistujat Puheenjohtaja:

Irma Nieminen, OKM, tietohallintojohtaja

 VM

Tuomo Pigg, VM, neuvotteleva virkamies

Valtori

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori

Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö, Valtori, sihteeri

Pia Ohra-aho, projektipäällikkö, Valtori

Esa Ylivarvi, projektipäällikkö, Valtori

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)

Jyrki Tuohela, tietohallintopäällikkö

Hannu Tahvanainen, henkilöstön edustaja

Kansallisarkisto

Marko Natri, ICT-päällikkö

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)

Tarmo Rahikainen, tietohallintopäällikkö

Risto Widenius, henkilöstön edustaja

Museovirasto

Miikka Haimila, yksikön päällikkö

**Aino-Maija Kaila**, henkilöstön edustaja

Opetushallitus (OPH)

Pekka Kallio, tietohallintopäällikkö

Ritva Lindell, henkilöstön edustaja

Suomen Akatemia

Marja Kylämä, yksikön johtaja

Jorma Selovuori, henkilöstön edustaja

Poissa Anitta Hämäläinen, hallintojohtaja, Kansallisarkisto

Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotus

Jakelu Kutsutut

Marjut Siintola

1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja muutoksitta

1. Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilannekatsauksen (Liite 2)

Valtorissa on tällä hetkellä paljon paikkoja auki. Uusi palvelutuotanto aloittaa Seppo Mellaksen johdolla 1.4.

Käytiin läpi tuotteistustyön tavoitteet ja aikataulu. Aluksi luodaan yhteinen tuotteistuksen malli, joka valmistuu kevään aikana. Tämän jälkeen alkaa varsinainen tuotteistus.

Käytiin läpi Valtorin palvevalikoima. Valtorilla on neljä pääpalvelua (käyttäjän palvelut, viraston palvelut, asiantuntijapalvelut sekä sähköisen asioinnin tukipalvelut.

Asiakkaat otetaan mukaan tuotteistukseen (workshop).

1. Projektin tilannekatsaus / Pia Ohra-aho

Pia Ohra-aho esitteli tilannekatsauksen (Liite 3). Kartoitusvaiheen tehtävät on tehty ja projektisuunnitelma on hyväksyttävänä tässä ohryssa. Tietoturvakartoitus on käynnissä, valmistuu viimeistään 28.3. Asiakasvastaava on varannut kaikille organisaatioille palvelusopimuksen esittelyajan.

Päätettiin, että ohjausryhmään tuodaan vain yleiset materiaalit käsittelyyn (riskit ja siirtoprojektin tilannekatsaus). Sopimukset jätetään virastojen kansioihin. Ohjausryhmässä todetaan ne tehdyiksi. Sopimukset ovat hyväksyttyjä siinä vaiheessa virastojen puolelta. Tarvittaessa yksittäisen viraston kanssa voidaan jatkaa keskusteluja kokouksen jälkeen.

Keskusteltiin Microsoftin EDU-lisensseistä. Todettiin, että neuvottelut ovat käynnissä Microsoftin kanssa ja asiasta saadaan lisätietoa ensi viikon lopulla.

1. Päätösesitykset

Hyväksyttiin projektisuunnitelman versio 0.9 (liitteineen) versioksi 1.0 (Liite 4).

Hyväksyttiin kartoituksen tulokset (Liite 5)

1. Projektin riskit

Projektin riskit hyväksyttiin (Liite 4.1)

1. Viestintäsuunnitelmat

Viestintäsuunnitelmat on tehty ja ne hyväksyttiin (Liite 4.3)

1. Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä

1. Sovitut toimenpiteet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pvm | Toimenpide | Vastuu | Deadline | Status | Ratkaisu |
| 1 | 15.1.15 | Projektisuunnitelman korjaukset. | Valtorin pp:t | 31.1.2015 | valmis |  |
| 2. | 15.1.15 | Ohry3 ja ohry4 kokouspaikkojen vaihtaminen OKM:n tiloihin. Ohry4:n ajankohdan päivitys. | Pia | 31.1.2015 | valmis |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Muut asiat

Ohjausryhmä 7.5. on siirrettävä aikaisemmaksi. Valtioneuvoston luvut oltavat valmiit 6.5. ja kokonaisuus menee 13.5. valtioneuvoston päätettäväksi. Ohjausryhmä siirretään aikaisemmaksi 5.5 klo 13-15

1. Seuraava kokous

Siirtosopimuksen hyväksyminen

30.3.15 klo 9-11, OKM Meritullinkatu 1, nh. Venla B437

**Liitteet**

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Siirtoprojektin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektinsuunnitelma

4.1 Riskisuunnitelma

4.2 Muutoslomake

4.3a CIMO Viestintäsuunnitelma

4.3b Kansallisarkisto Viestintäsuunnitelma

4.3c Kotus Viestintäsuunnitelma

4.3d Museovirasto Viestintäsuunnitelma

4.3e OPH Viestintäsuunnitelma

4.3f Suomen Akatemia Viestintäsuunnitelma

4.4 Vastuumatriisi

* 1. Toimintosiirron prosessi
1. Kartoituksen tulokset