# ELY-keskusten iskukykyinen ELY -2 kehittämisohjelman tukiryhmä

Aika	Keskiviikko 4.5.2016  klo 13.00 – 15.30

Paikka	TEM/Eteläesplanadi 4, Sali 5,  videoneuvottelumahdollisuus

TEM Virtuaalihuone 1,

Jäsenet 	(x) Pekka Häkkinen  / Etelä-Savon ELY-keskus, pj.

(x) Vesa Lipponen / Uudenmaan ELY-keskus/ TEM  (IE2-ohjelma)

(x) Pekka Lausti / Varsinais-Suomen ELY-keskus (IE2-ohjelma)

(x) Hannu Tolonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (IE2 –ohjelma)

(x) Heidi Holkeri & Riitta Autere, YM

(x) Jaana Merta, MMM (varalla Ari Mannonen, MMM)

(x) Jarmo Joutsensaari, Liikennevirasto (varalla Seppo Toivonen, Livi) (vid.)

(x) Päivi Tommila, TEM (varalla Anna-Liisa Heikkinen, TEM)

(-) Kirsi Kaunisharju, OKM (varalla Päivi Bosquet)

(-) Heikki Heikkilä, KEHA –keskus

(x) Ari Hyyryläinen, KEHA-keskus  (vid.)

(x) Irma Valtonen, Aspat-hanke (varalla Olli Madekivi)

(x) Päivi Blinnikka, ELY-palvelut (IE2 –ohjelma)

(x) Anu Jänkälä, TEM

(x) Mikko Kuoppala, TEM

(x) Nina Lehtimäki, TEM, siht.

(x) Tiina Hautala / Keha (vid.)

(x) Vesa Jouppila / KEHA

https://taimi.sharepoint.com/tyotilat/IE2/Jaetut%20asiakirjat/_IE2_Kokoukset

- Kokouksen avaus

Pj. avasi kokouksen.

- Esityslistan hyväksyminen

|  | Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Muissa asioissa tuodaan tiedoksi VM:n kirje palveluprosessien kehittäminen virastoissa ja Vesa kertoo maakuntadigi-työryhmän kokoontumisesta. |
| --- | --- |

- Pöytäkirjan hyväksyminen

|  | Hyväksyttiin 13.4. kokouksen kokousmuistio. |
| --- | --- |

- Hankintojen sähköistäminen

| Taustat / päätösesitys | ELY hankintojen sähköistäminen – Cloudia kilpailutusportaalin ELY-koulutus, Cloudia kilpailutusportaalin pilottihankkeet, Cloudia, muut palvelut, hankintojen sähköistämisen arkkitehtuuri, hankintojen sähköistämisen hankkeen taustaselvitys, projektiportaalit, tietovarannot yms. |
| --- | --- |
| Esittelijä(t) | Hannu Tolonen |
|  | ELY-hankintojen volyymi on vajaa 900 miljoonaa euroa, kappalemäärinä n. 2000 ja työmääränä n. 260 htv ELY-keskuksissa. Cloudia kilpailutusportaalin ELY-koulutus ELY:n pääkäyttäjät (26) sekä Kehan kaksi pääkäyttäjää on koulutettu (2 pv). ELY:jen ja KEHA:n peruskäyttäjien koulutus (n. 320) on käynnissä ja jatkuu vuoden 2016 loppuun, koulutus kestää 1 pv. etäkoulutuksena.Tavoite on ottaa ELY:ssä Cloudian portaalipalvelut käyttöön sitä mukaa, kun hankinnan henkilöstöä koulutetaan. Tarpeen mukaan järjestetään lisäkoulutusta. Hankinnan henkilöstön tueksi tarvitaan myös verkostoa, jonka kautta saa lisätietoa. Cloudian kilpailutusportaalin pilottihankkeet ELY:n osalta on käynnissä neljä pilottihanketta. Piloteissa on käytetty avointa/rajattua menettelyä. Portaalin käyttöönottaminen vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Isoin haaste on saada tarjouspyyntökirjeen sisältö rakenteellisesti Cloudiaan. Tarjouslomakkeita joudutaan viemään excelillä Cloudiaan. Haasteena on myös sopimuksen luonnospohjien rakentaminen Cloudiaan. Liitteissä on 50 Mb:n raja ja osa zip-tiedostoista joudutaan purkamaan, jakamaan osiin ja pakkaamaan uudestaan. Lisäksi joudutaan tekemään erillinen tarjousten käsittelypöytäkirja. Kustannusten tarkistaminen on työlästä, koska tarjous excel-muodossakin on hankala käyttää. Ongelmista on keskusteltu Hansel asiantuntijoiden ja Cloudia-toimittajien kanssa. Cloudian muut palvelut Palvelun käyttöönoton pilotointi ja suunnittelu pyritään aloittamaan kevään 2016 kuluessa tai viimeistään syksyllä 2016. Kertakustannukset ovat 7900-11 850 euroa. Jatkuvat kustannukset on 20 % toteutuskustannuksista. HILMA-integraatio on myös osa asiakaskohtaista sopimusta, jota on hyödynnetty jo ELY:n pilottihankkeissa. Uudistettu HILMA-integraatio on myös ELY:n käytössä ja siitä aiheutuvat kustannukset maksaa Hansel 1.5.2016 alkaen. Neuvottelussa ja selvittelyssä on Cloudian palveluiden laajentaminen hankkeiden toteutuksen aikaiseen toimintaan sekä tietovarantoihin. Lisäksi selvitysvaiheessa on Cloudia-palvelut sähköisen allekirjoituksen/ tunnistuksen osalta. Nämä ovat osa ELY hankintojen sähköistämishankkeen laajempaa kehittämistä. Hankintojen sähköistäminen – arkkitehtuuritilanne Valtion infrastruktuurin ja asiantuntijapalveluiden hankinnan osa-arkki-tehtuurin määrittely toteutetaan kolmessa vaiheessa. - vaihe 1: tavoitetilan prosessimääritykset ja ylätason arkkitehtuurikuvaukset - vaihe 2: hyötyarviointi investointilaskelman tueksi - vaihe 3: määrittelytasoisten prosessikuvausten tuottaminen. Nyt ollaan vaiheessa 3. On analysoitu merkittävimmät hyötylähteet nykytilan htv-määriä ja suoritemääriä vasten, mm. ELY-hankintojen luku- ja rahamäärät, kokonaistyömäärät ja arvioidut säästöt hankinnan vaiheittain (htv). Arvioidut säästöt tavoitetilassa ovat 40,6 htv eli 16 %. Arkkitehtuurin kokonaisuus pitäisi olla toukokuun loppuun mennessä valmiina. Taustaselvitys Tavoitteena on ollut tarkentaa ja yksilöidä ELY hankintojen sähköistämisen hankesuunnitelman pohjalta hankintojen järjestelmiä ja palveluita ja tehdä markkinakartoitusta sekä näiden pohjalta laatia esityksiä ratkaisuvaihtoehdoista. Laaditun taustaselvityksen pohjalta pitää saada tehtyä päätös, minkä ratkaisuvaihtoehdon pohjalta hankintojen sähköistämisessä tullaan etenemään. Sen jälkeen päästään ensimmäisen vaiheen vaatimusmäärittelyyn, joissa on apuna työn alla olevat hankinnan arkkitehtuurityön tulokset. Vaatimusmäärittelyn jälkeen on tarkoitus valita toimittajat, edetä heidän kanssa neuvottelumenettelyllä ja tarkentaa sitä myötä vaatimusmäärittelyä. Vasta tämän jälkeen päästään järjestelmien ja palveluiden hankintavaiheeseen. Tavoite on, että tarjous- ja sopimuskäsittely on sähköistettynä 2016 loppuun mennessä. Integraatiot USPA:an ja käyttäjähallinnan helpottaminen ovat keskeisimmät lähiajan tekniset tehtävät. Tunnistamisratkaisuja on selvitetty laajasti taustaselvitystyön yhteydessä. Päätöksenteon kannalta tärkeä osa-alue on se, lähdetäänkö tietojärjestelmäpalveluiden kilpailutukseen vai ei. Tavoite on, että toteutusportaali, hanketietovaranto ja laajemmat integraatiot sekä sähköinen allekirjoitus/tunnustus ovat pääosin tuotantokäytötössä vuoden 2017 loppuun mennessä. Tunnistamisratkaisuja on selvitetty laajasti taustaselvitystyön yhteydessä. Päätöksenteon kannalta tärkeä osa-alue on se, lähdetäänkö tietojärjestelmäpalveluiden kilpailutukseen vai ei. Ratkaisuvaihtoehtoina ovat: - CLOUDIA/ BEM (Buildercom): neuvotteluissa on Hansel mukana ja sitä myötä haetaan laajempaa kansallista käyttöä. BEM ja Cloudia ovat tekemässä yhteistyösopimusta järjestelmien ja palveluiden kehittämisestä. - Kilpailutetaan toteutusportaali ja hanketietovaranto kokonaisuutena: pyritään siihen, että neuvottelumenettelyssä olisi mukana yksi projektiportaali-ratkaisu (esim. SoKoPro tai BEM), yksi tiedonhallintajärjestelmä (esim. M-Files) ja yksi muunlainen ratkaisu (kartoittamaton ratkaisu, jossa selvästi hyvä yhteensopivuus arkkitehtuuriin ja ensimmäisen vaatimusmäärittelyn sisältöön ja edullinen hinta). - Uudenmaan ELY:n portaali: Selvitettävä sen skaalaaminen aidosti laajaan käyttöön ja samalla tuhansien ulkopuolisen käyttöön. Tarpeita on myös käyttäjähallinnan joustavammaksi järjestämiseksi. Tukiryhmälle esitettiin asiantuntijaryhmän (+ Gofore) nimeämistä, joka tekee päätösesityksen, millä ratkaisuvaihtoehdolla edetään. Ryhmä kokoontuu toukokuun kuluessa tarpeen mukaan ja tekee esityksen ratkaisuvaihtoehdosta, asia esiteltäisiin touko/kesäkuun IE2 tukiryhmässä. Menettelyssä tarvitaan sähköinen allekirjoitus. Hanke on tietoinen KaPa:n hyödyntämisestä ja siitä, että VM:n digihankkeissa on lähdössä liikkeelle valtion hankintojen digitalisointi (Tero Meltti). Hankkeen suunnalta on käyty keskustelua Teron kanssa. Keskeiset integraatiot ovat: Cloudia-Uspa, uusi hankintatietovaranto-Uspa, Uspa-uusi hanketietovaranto sekä toteutusportaali-Uspa. Tähdätään toimintalähtöiseen kansalliseen ratkaisuun. Tukiryhmä puolsi työryhmän kokoamista ja todettiin, että on tärkeää pitää yhteyttä VM:n ryhmään ja ottaa KaPa tehokäyttöön. |

- ELY-keskus.fi -sivujen kehittäminen

| Taustat / päätösesitys | ELY- keskus.fi -sivujen kehittäminen oli esillä 2.3.2016 tukiryhmän kokouksessa. Ao. kokouksessa päätettiin, että pienryhmä laatii tarkemman ja konkreettisemman esityksen sivujen kehittämisen askelluksesta. Ehdotus on tehty vastuutahoineen ja aikatauluineen ja se jakaantuu neljään osaan: - Ylläpidon tiivistäminen laajan sisällön supistamiseksi ja hallitsemiseksi sekä toimituspolitiikan noudattamiseksi, - Kapa-hankkeen vaikutusten huomioiminen, - Teknisen ratkaisun tarkastelu, - Jatkotyöstä päättäminen. Päätösesitys: Toteutetaan kohdat 1-3 vuosina 2016-2017 sekä päätetään jatkotyöstä vuoden 2017 lopulla. |
| --- | --- |
| Esittelijä(t) | Pekka Lausti |
|  | Verkkopalvelujen ongelmina on ollut laaja, jatkuvasti lisääntyvä sisältö (vaikea löytää etsimäänsä, ristiin linkityksiä on paljon, hidastaa järjestelmää), toimituspolitiikkaa ei noudateta, asiakas- ja palvelunäkökulman puutteet (palvelujen ja kohderyhmien määrittelemättömyys) ja tekniset ongelmat. Kehittämistoimenpiteiksi on ehdotettu mm. seuraavia; verkkotoimituksen resurssoinnin riittävyyden tarkastelu, sisäisille toimijoille kirkastetaan miksi verkkopalvelu on olemassa, käynnistetään palaverit valtakunnallisten osiovastaavien ja virastojen vastuuylläpitäjien kanssa, toimituspolitiikkaa tarkennetaan, kirjataan verkkotoimituksen mandaatti puuttua toimituspolitiikan vastaisiin sisältöihin. Kapa-hankkeen etenemisen ja palvelutietovarannon käyttöönoton myötä valmistuu ELY-keskusten palveluiden ja kohderyhmien määrittely ja kuvaukset, muokataan verkkopalvelua niiden mukaisesti. Teetetään tilaustyönä teknologiaselvitys nykyisestä alustaratkaisusta: mm. version vaihdosta, sen riittävyydestä ja vaikutuksista aplikaatioiden toimivuuteen. Tukiryhmä päätti puoltaa kehittämisehdotusten etenemissuunnitelmaa. Kehittämistilanteen välitarkastelu pidetään v. 2018 alussa. Sen jälkeen tarkastellaan, mitä muuta kehittämistä kannattaa tässä vaiheessa tehdä, huomioiden aluehallinnon uudistus. Silloin päätetään riittävätkö nämä toimenpiteet vai lähdetäänkö isompaan uudistukseen. Kehittämisen testaaminen tehdään esim. pilottien kautta, asiakkuudet ja palvelut edellä, huomiotava virastoriippumattomuus, välineistön yksinkertaistaminen, pilvipalvelut. Palvelumuotoilijan käyttö voisi olla tarpeen kehittämisessä, sekä asiakkaiden osallistaminen ja asiakkaitten äänen kuuluminen. Meneillään olevien palvelumuotoilujen tekemisessä tulee kehittämisideoita myös verkkopuolelle, ja näitä voisi myös hyödyntää. Verkkoasiointi on tärkeä kanava jatkossa. Kysymysmerkkinä on millaiseksi maakuntavirastojen verkkopalvelut muodostuvat ja mikä on maakunnan verkkopalvelun tarkoitus (toisaalta alueen tilastotiedot, toisaalta asiointipalvelu) ja miten verkkopalvelut sovitellaan jatkossa yhteen. |

- QlikView

| Taustat / päätösesitys | ELY-keskusten tiedollajohtamisen edellytysten parantaminen on asetettu KEHAn tulostavoitteeksi vuodelle 2016. Sama tavoite on IE2- ohjelmassa. Työ on päätetty aloittaa pienten askelten suorana kokeiluna, jossa muodostetaan aluksi näkymät kolmelle prosessille: Rakennerahastotoiminnalle, maksulliselle valvonnalle (YM) sekä liikenteen lupapalveluille. |
| --- | --- |
| Esittelijä(t) | Vesa Lipponen |
|  | ELY-keskuksessa halutaan kehittää tiedollajohtamista kokonaisvaltaisesti QlikView työkalun käyttöönoton myötä; saada yhtenäisempää ja luotettavampaa tietoa päätöksenteon tueksi. Toimeksiantona on kartoittaa tiedollajohtamisen ylätason tavoitetila sekä määrittää työpöytä rakennerahastotoimintaan, maksulliseen valvontaan sekä liikenteen lupapalveluihin. Vuonna 2016 käydään palkkaturva, rakennerahastotoiminta, maksullinen valvonta ja liikenteen asiointipalvelut. Loppuvuodesta on tarkoitus käydä talous – ja henkilöstöasioita, asianhallinnan käsittelyaikoja ja ATV ja CRM tietojen tuontia ja mahdollisesti TE-palveluiden 51 mom. seuranta. Tietotarpeiden kartoitukseen käytetään vaiheittaista lähestymistapaa. Deloitte (konsultti) tekee tapaamisen pohjalta ensimmäisen version paperiprototyypistä, jonka avulla määrittelyä jatketaan tarkemmalle tasolle seuraavassa tapaamisessa. Työ on käynnissä, odotus ja kiinnostus QlikView:lle on suurta. Käyttötarkoitusta kannattaa kuitenkin tarkkaan harkita. Kyse on ennen kaikkea työvälineestä, johdon työkalusta, mutta myös asiantuntijatyöhön, käyttötarkoituksia voi olla useita. QV on kansainvälisesti tunnustettu ja käyttökelpoinen työväline, on vain määriteltävä, mitä siltä halutaan. Työvälineelle voisi löytyä runsaasti käyttöä tulevassa maakuntavirastossakin. Ensimmäinen työpöytä voi syntyä jo toukokuussa. Olemassa olevaa tietopohjaa on käytössä paljon. |

- ATV – CRM

| Taustat / päätösesitys | Tilannekuva integraatioista ja ehdotus vaiheistukseksi. Keskustelu ELY:n CRM-työn organisoinnista. |
| --- | --- |
| Esittelijä(t) | Vesa Lipponen ja Kirsi Wendelin-Arponen |
|  | Käytiin läpi tilannekuvaa integraatioista ja ehdotusta vaiheistukseksi sekä uuden asiakkuudenjärjestelmän (CRM) arvioidut käyttäjämäärät ELY:jen E-vastuualueella, TE-toimistoissa, RR-ELY:issä ja KEHA:ssa. ELY:illä on 111 000 yritysasiakkuutta ja 55 000 hankeasiakasta, joiden hallinnointia varten CRM on välttämätön. Yhteensä CRM:n käyttäjämääräksi on haarukoitu n. 1400. Vaihe 1:ssa eli tämän vuoden loppuun mennessä integraatiot tulisi saada tehtyä mm. TEM:n yritystukien, TUKI 2014 (osana YSA-hanketta), Mavin yritystukien, Hanke 2007 ja Hyrrän osalta. Esitettiin tarve ELY-CRM-ohjausryhmälle. Päätökset ELY:jen osalta pitää valmistella kuten muillakin toimijoilla, mutta foorumi puuttuu. Ohryn pitäisi olla pieni ja tehokas, kutsuttavissa nopeasti koolle, ja sillä pitää olla yhteys kaikkiin tahoihin IE2 –tukiryhmän kautta. Siinä tulee huomioida järjestelmä-näkökulma ja toimintamalli. Tarjouspyyntö järjestelmän toimittamisesta on lähtenyt liikkeelle ja järjestelmä pitäisi olla vuoden lopussa käytössä. YSA:n osalta on asetettu ohjausryhmä, jonka mielipiteet tulee ottaa huomioon. Epävarmuutena on mm. energiatuet. |

- Hyrrän tilanne

| Taustat / päätösesitys | Maaseutuvirasto on laatinut hankesuunnitelman Hyrrä-järjestelmän asiakas- ja rahoitustietojen siirtämisestä yhteiseen asiakas- ja tapahtumatietovarantoon, josta ne ovat CRM:n ja muiden järjestelmien käytettävissä. Esitellään hankesuunnitelma ja otetaan kantaa suunnitelman soveltuvuuteen IE2-ohjelman tavoitteisiin nähden sekä sen rahoitettavuuteen ohjelmasta. |
| --- | --- |
| Esittelijä(t) | Keijo Yli-Hukkala, Mavi |
|  | Edellisellä ohjelmakaudella (2007─2013) toteutettiin Maaseutuviraston Hanke2007-järjestelmän tuottamien asiakastietojen välitys ELY:jen käyttöön ASKO-yhteyden välityksellä. Nyt Maaseutuvirasto on uusinut hankkeiden käsittelyjärjestelmän (Hyrrä-järjestelmä). Tästä järjestelmästä ei ole toteutettu ASKO-yhteyttä vastaavaa tiedonsiirtoyhteyttä TEM:n asiakastietovarantoon. Asiakastietojen yhteinen näkyvyys on tärkeä osa asiakaspalvelua ELY-keskuksissa. Yhteisestä asiakastietojärjestelmästä ELY-keskukset voivat tarkistaa asiakkaan aikaisempien rahoitusten, yhteydenottojen yms. tiedot. MMM:n hallinnonalan palveluväylähankkeesta on käynnissä Valpa-projekti, jossa valmistellaan Mitpan IT-palvelutuotannon yhdistämistä palveluväylään. Mitpan IT-palvelutuotannolla tarkoitetaan Tiira-sovelluskehyksellä toteutettujen palveluiden liittymistä suomi.fi-palveluväylään. Liittäminen mahdollistaa IT-palvelutuotannon palveluiden tarjonnan sekä palveluväylän tarjoamien palveluiden hyödyntämisen sovellustuotannolle. Valpa-projektissa suunnitellaan tällä hetkellä liityntä- ja sovitinpalvelimien toteutusta. Ensimmäiset versiot saadaan valmiiksi aikataulun mukaan Q2-Q3/2016 aikana. TEMin hallinnonalan palveluväylän liityntäpalvelimet on tilattu tuotantoa varten. Liityntäpalvelimet otetaan tuotantokäyttöön Asiakastietovarannon kanssa samanaikaisesti eli tuotantoympäristöjen pitäisi olla valmiina kesäkuussa ja tuotantoonotto tehdään elokuussa lomien jälkeen. Palveluväylän hyödyntämistapa ja rajapinnan julkaisutapa sekä autentikointitavat lienee jo lopullisessa moodissa kehitysympäristössä. H2T projektiryhmään nimetään asiantuntijat TEM:stä, ELY:istä, Kehasta, Mavista ja Mitpasta. H2T tietosisällön määrittelystä ja testauksesta vastaavat ELY:n ja Mavin asiantuntijat. Toteutuksista ja integroinneista vastaavat Keha, TEM, Mitpa ja Mavi. Eri osien toteutusvastuut määritellään tarkemmin projektisuunnitelmassa. Hankkeen toteutus riippuu IE2- rahoituksesta, kokonaiskustannukset ovat 200 000 euroa. Mavin oma työ 30 000 euroa. Hanke on täysin riippuvainen KaPan käyttöönotosta. Aikataulu Hyrrän valmistumiselle on tämän vuoden loppu tai ensi vuoden alku. Tukiryhmä toi esille, että hankkeen tulisi hakea ensisijaisesti KaPa-rahoitusta, niin pitkälle kuin se on mahdollista, myös virkatyö käy rahoituslähteeksi. KaPa:sta on mahdollista saada rahoitusta integraatioiden suunnitteluun. Jos ei sieltä saada rahoitusta, voidaan sen jälkeen tukeutua IE2- rahoitukseen. Todettiin, että hanke on tarpeellinen ja on hyvä, jos rahoituslähteistä löytyy muualtakin. IE2-tukiryhmän edustaja olisi hyvä saada Hyrrän ohjausryhmään mukaan (esim. Pekka Lausti) ja hanke voisi raportoida myös IE2 –tuki-ryhmälle. Todettiin, että hankesuunnitelma olisi hyvä luetuttaa myös Petteri Ohvolla (TEM). Keskusteltiin, miten tietosisältömäärittelyä saadaan eteenpäin. ATV- tarpeen määritys tulee tehdä ja käydään Hyrrän tietojen osalta läpi. Mavi hakee KaPa-rahoitusta. |

- INFO

| Hallinnonalojen ajankohtaiset |  |
| --- | --- |
| IE2 ohjelmatoiminnon ajankohtaista | 23.5. pidetään ohjelmatoiminnon sisäinen palaveri, jossa tarkennetaan ohjelman suunnitelmaa tämän ja ensi vuoden osalta. Päivään liittyen on jaettu ennakkotehtävä ohjelmatoiminnolle. |
| Ohjelman viestinnästä | Toimitettu liitteenä huhtikuun katsaus. |
| Muut asiat | Virastolähtöisestä asiakaslähtöiseen palvelulupaukseen Päivi Tommila kertoi, että vuoden 2017 tulossopimukseen on tulossa velvoite virastokohtaisiin palvelulupauksiin, nimetä viraston palvelut ja määrittää käsittelyaikataulut. Kokonaispalvelujen osalta annetaan yhteinen palvelulupaus. Kaikkia (TEM hall.alan) virastoja pyydetään miettimään asiakaslähtöisiä kokonaispalveluja. ELY:jen osalta on haluttu tuoda tiedoksi asia ja miettiä, yhteensovitusta. Yritys- ja alueosasto harkitsee, miten viestitään ELY-keskuksille. Maakuntadigi-työryhmän kokoontuminen Ryhmä on maakuntauudistuksen valmisteluryhmistä isoin, pj. Olli-Pekka Heinonen. Ryhmän odotusarvo on suuri, koko digi-kehittäminen lähtökohtana, jatkuvuus ja siirtymäsuunnitelma. Valmistelua tehdään suurelta osin kokousten välissä. Sihteeristössä on Vesa L., Päivi Virtanen (MMM) ja Mika Vahala. Vaikutuksia on moneen suuntaan, on tiedettävä, mitä lainsäädäntöryhmässä tehdään. |

- Seuraavan kokouksen ajankohta ja asiat

|  | ATOMI - hankkeen esittely ja mukana olo |
| --- | --- |

- Kokouksen päättäminen

| pj päätti kokouksen | klo 15.35 |
| --- | --- |