## Slide 1: Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan tiekartta 29.1.2021

## Slide 2: Tiekartta
Tiekartta perustuu syksyn aikana pidettyihin työpajoihin ja kehittämistyöryhmän kokouksiin
Käsitelty ja hyväksytty OKM:ssä 27.1. – 28.1.
Varmistettu, että ehdotettu suunnitelma on yhteentoimiva sekä Digitaalisen henkilöllisyyden –hankkeen ja Henkilötunnuksen uudistaminen –hankkeen kanssa
  Tehdään tiivistä yhteistyötä sekä VM:n ja DVV:n kanssa
Tiekarttaa päivitetään viimeistään syksyllä perustuen sekä ed. mainittujen hankkeiden ja tämän hankkeen etenemiseen

## Slide 3: 1. Identiteetin syntyminen – aikataulu (Valtion takaama)
Koski-lakia koskeva HE syysistuntokausi 2021
Koski –lain muutokset voimaan 1.1.2022
12 / 2020
SYKSY 2021
KEVÄT 2022
KESÄ 2022
01 / 2021
02 / 2021
3 / 2021
4 / 2021
05 / 2021
6 / 2021
7 / 2021
Yleistunnisteen käyttöönotto
kevät 2022
Päätökset lainsäädäntö-muutoksista viimeistään
toukokuu 2021
Yleistunnisteen periaatteiden ja edellytysten arviointi ja
selkeyttäminen
maaliskuu 2021
Yleistunnisteen
lainvalmistelun käynnistäminen
tammikuu 2021
KV-opiskelijapilotin käynnistäminen (identiteetin syntyminen, ensitunnistautuminen, henkilön tunnistamisen luotettavuus)
helmikuu 2021
Selvitys olemassa olevista yksilöivistä tunnisteista ja niiden syntymistä ja käytöstä
tammi/helmikuu 2021
HE -lausunnoille
kesäkuu 2021
KV-opiskelijapilotin tulosten tarkastelu
syksy 2021
Alaikäisten tunnistautuminen ja identiteetin syntyminen
maaliskuu 2021
Määräaikaisen identiteetin syntyminen
Maaliskuu 2021
Tuplaidentiteettien välttäminen
Maaliskuu 2021

## Slide 4: 2. Identiteetinhallinta- aikataulu (Käyttäjäkeskeisen identiteetin ratkaisu)
12 / 2020
SYKSY 2021
KEVÄT 2022
KESÄ 2022
01 / 2021
02 / 2021
3 / 2021
4 / 2021
05 / 2021
6 / 2021
7 / 2020
Identiteettien linkittämisen tarpeiden ja teknisten toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen
maaliskuu 2021
Selvitys LoA-tarpeista
ja palvelunkehittämisen periaatteista helmikuu 2021
Identiteettien linkittämisen pilotti
toukokuu 2021
Palvelunkehittämisen periaatteiden kehittäminen toukokuu 2021
Identiteettien linkittämisen pilotin tulosten tarkastelu lokakuu 2021
Käyttäjäkeskeisen identiteetin (vrt. esim. eduID) mahdollisuuksien kartoittaminen. Mahdollistaa erilaiset identiteetit, jotka linkitetään toisiinsa

## Slide 5: 3. Omien tietojen hallinta -aikataulu
12 / 2020
SYKSY 2021
KEVÄT 2022
KESÄ 2022
01 / 2021
02 / 2021
3 / 2021
4 / 2021
05 / 2021
6 / 2021
7 / 2020
Selvitys omien tietojen hallinnan tarpeista ja haasteista koulutuksen toimialalla, erityisesti Digivisio
tammikuu 2021
Omadata tietolähteet ja tietojen kartoitus ja määrittely huhtikuu 2021
Lainsäädännön tulkinnat ja mahdollinen HE –työn arviointi (sis. EU –lainsäädäntö)
Maaliskuu 2021
Työsuunnitelman päivittäminen selvityksen ja kartoitusten pohjalta
kesäkuu 2021

## Slide 6: 4. Vajaavaltaisen henkilön toiminta/puolesta asiointi -aikataulu
12 / 2020
SYKSY 2021
KEVÄT 2022
KESÄ 2022
01 / 2021
02 / 2021
3 / 2021
4 / 2021
05 / 2021
6 / 2021
7 / 2020
Työn aikataulutuksen yhteensovittaminen digitaalinen identiteetti ja henkilötunnuksen uudistamishankkeen kanssa

## Slide 7: 5. Kokonaisarkkitehtuuri (läpileikkaa kaikissa teemoissa)-aikataulu
12 / 2020
SYKSY 2021
KEVÄT 2022
KESÄ 2022
01 / 2021
02 / 2021
3 / 2021
4 / 2021
05 / 2021
6 / 2021
7 / 2020
Selvitys välitettävät attribuutit ja tarvittavat roolit ja ryhmät
helmikuu 2021
Kokonaisarkkitehtuurityö alkaa
helmikuu 2021
Lainsäädännön muutostarpeiden arviointi

## Slide 8: Työn organisoituminen
Työtä ohjataan identiteetinhallinnan työryhmässä
Perustetaan 2 alatyöryhmää (työryhmän jäsenet+asiantuntijoita)
  Identiteetin muodostuminen
  Identiteetinhallinta
Lisäksi käynnistetään tarvittaessa pilotteja
  Työryhmä ohjaa
OKM lainvalmistelutyö