	[image: image1.png]FUJITSU





 DOCPROPERTY "Company name"  \* MERGEFORMAT 
 DOCPROPERTY "Internet"  \* MERGEFORMAT 
	PT_JoRy_PK_3_20040817.doc

	

	Laati: Terja Ketola
	Versio: 0.1  7.9.2004
	Projektin nimi:PTJ2 

Projektinro: IT20000448



PTJ2
Johtoryhmän kokous 3
Aika:
Tiistaina 17.8.2004 klo 9-10.15

Paikka:
Valtioneuvoston linna, nh Haka

Kutsutut:
Seija Salo


VNK, johtoryhmän puheenjohtaja
Terja Ketola 


VNK
Kari Kekki


VNTHY
Tuire Paajanen 


VNTHY
Leena-Mari Lähteenmaa
Fujitsu
Mika Koskinen


Fujitsu
Kristiina McGarvie

Fujitsu, johtoryhmän sihteeri

Jakelu:
Osallistujat
Nimi

PT_JoRy_PK_3_20040817.doc
1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (2) hyväksyttiin ja alle​kirjoitettiin.

2 Tilanne

Kristiina McGarvie esitteli projektin tilanneraportin. Todettiin tilanneraportista seuraavaa

Riskianalyysista on poistettu Helon aiheuttama muutosriski. Muuten yhtäaikaisten hankkeiden aiheuttamaa riskiluokittelua ei ole syytä muuttaa.

3 Avoimet tehtävät

Todettiin seuraavat avoimet tehtävät

· Käyttötapausten, ratkaisukuvauksen ja oliomallin hyväksyminen

· Käytettävyystestaus

· Käyttäjien autentikointi, juurihakemistoliittymä

· Asiakirjarakenteiden määrittely

· Lainlaatijamäärittely

· Liittymien määrittely

· Documentum-koulutuksen ja muun perehdytyksen organisointi

· TK 2:sen projektisuunnitelman laatiminen

4 Muut asiat

Kristiina McGarvie esitteli johtoryhmälle PTJ2-käyttöliittymäprotoa.

5 Seuraava kokous

Sovittiin seuraavat kokousajat 

10.9.2004 klo 9-11 Valtioneuvoston linnassa
12.10.2004 klo 9-11 Valtioneuvoston linnassa

Allekirjoitukset

Seija Salo



Leena-Mari Lähteenmaa

Valtioneuvoston kanslia


Fujitsu Services Oy

Liitteet

1.  Asialista 
2.  Projektin tilanneraportti 17.8.2004

3. Riskianalyysi


	Tulosti: Terja Ketola

	Projektitoimitusprosessi
	2 (2)

	Tulostettu:08.09.2004
	( Copyright Fujitsu Services Oy
	PT_JoRy_PK_3_20040817.doc



