	[image: image1.png]FUJITSU




 DOCPROPERTY "Company name"  \* MERGEFORMAT 
 DOCPROPERTY "Internet"  \* MERGEFORMAT 
	Johtoryhmän pöytäkirja, kokous 17, 2.11.2005
	

	Laati:Pauli Koskinen 
	Versio: 1.0  
	Projektin nimi:PTJ2 

Projektinro: IT20000448



PTJ2
Johtoryhmän kokous 18
Aika:
Keskiviikko 29.11.2005 klo 12.00-13.40
Paikka:
Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Aleksanteri
Läsnä:
Seija Salo



Valtioneuvoston kanslia
puheenjohtaja
Terja Ketola

 
Valtioneuvoston kanslia
Marika Paavilainen
 
Valtioneuvoston kanslia
asiantuntija
Kari Kekki


Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö
Leena-Mari Lähteenmaa 

Fujitsu 
Marjukka Markkanen 

Fujitsu 



asiantuntija
Pauli Koskinen  


Fujitsu 



sihteeri



Poissa:
Tuire Paajanen


Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö
Mika Koskinen


Fujitsu


Johtoryhmän pöytäkirja, kokous 18, 29.11.2005
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
2. Pöytäkirjakäytäntö

Kokouksesta tehdään päätöspöytäkirja.
3. Lainlaatija- tilanneraportti
3.1 Tilanneraportti

Pauli Koskinen esitteli lainlaatijan tilanneraportin.

3.2 Työsuunnitelma

Markkanen esitti Lainlaatijan työsuunnittelun tilanteen liitteenä  olevaa esitystä käyttäen.
Päätökset:

Asetettiin Lainlaatijan käyttöönoton aikataulutavoitteeksi elokuu 2006 ja Lainlaatijan koulutuksen aloittamisajankohdaksi maalis-huhtikuun vaihde 2006.
4. PTJ2-tilanneraportti

Pauli Koskinen esitteli PTJ2:n tilanneraportin.

Päätökset:

Hyväksyttiin kokouksessa käsitelty lista PTJ:n avoimien tehtävien listaksi. Lista sisältää kaikki toimituksen kannalta avoimet tehtävät lukuun ottamatta raportoituja ja kirjattuja PTJ:n sovellusvirheitä sekä Lainlaatijaprojektissa tehtäväksi sovittuja osia.
Fujitsu laatii seuraavaan johtoryhmän kokoukseen mennessä työsuunnitelman listassa olevista avoimista tehtävistä. Suunnitelmaan sisällytetään asiakkaan kiireellisiksi priorisoimia lisätöitä.

5. Päätettävät asiat

6. Muut asiat

VNK jakaa projektipäällikkövastuun siten, että Terja Ketola vastaa PTJ:n lopuista töistä ja Marika Paavilainen lainlaatijan osuudesta.
7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 14.12.2005 klo 12.00-14.00
8. Allekirjoitukset

Seija Salo





Leena-Mari Lähteenmaa
Hallitusneuvos




Yksikönjohtaja
Valtioneuvoston kanslia



Fujitsu Services
9. Liitteet

· PTJ:n tilanneraportti

· PTJ avoimet tehtävät

· Lainlaatija-tilanneraportti

· Lainlaatijan työsuuunnitelun tilanne -esitys
	Tulosti: Koskinen Pauli

	Projektitoimitusprosessi
	2 (2)

	Tulostettu:07.12.2005
	( Copyright Fujitsu Services Oy
	PT_JoRy_pkirja_20051102.doc



