	[image: image1.wmf]
	             
	
	
	
	

	
	VALTIOVARAINMINISTERIÖ
	
	PÖYTÄKIRJA
	
	

	
	Hallinnon kehittämisosasto
	
	
	
	

	
	Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö
	
	

	
	Marja-Leena Viitala
	
	15.6.2007
	
	


Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmä

	
	             
	
	
	
	3 (3)



Aika

15.6.2007 klo 8.00 – 10.00
Paikka
VM, Aleksanterinkatu 36 A, nh. Aleksi
Osallistujat

valtion IT-johtaja Leena Honka/VM, puheenjohtajana klo 8.30 asti

hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara/VNK, puheenjohtajana 

klo 8.30 lähtien, jolloin saapui paikalle
tietohallintojohtaja Ari Uusikartano/UM (poistui n. klo 9.15)


neuvotteleva virkamies Aki Siponen/VM



projektipäällikkö Pauli Kartano/VM



projektiavustaja Marja-Leena Viitala/VM, sihteeri
Poissa 

osastopäällikkö Kyösti Halonen/Puolustusvoimat (este ilm. 4.6.)


liikenneneuvos Seppo Öörni/LVM 



tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola/SM (este ilm.13.6.)


ylijohtaja Mirjami Laitinen/Verohallitus (este ilm. 4.6)
1.   Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi.
2.   Edellisen kokousten pöytäkirja
Kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3.   Projekti 2 Menetelmä
Hyväksyttävät dokumentit: 
- Arkkitehtuurimenetelmän menetelmäkuvaus, esittelijänä Aki Siponen.
Keskustelu

[Hankepäällikön huomautus: keskustelu kosketteli aiemmin ja tässä kokouksessakin menetelmäkuvauksen esittelymateriaalia. Osa huomautuksista voidaan ottaa huomioon esittelymateriaalin seuraavissa versioissa, osa puolestaan koskee myös menetelmän ja menetelmäkuvausdokumentin täydennystarpeita. Tässä pöytäkirjassa nämä asiat on pyritty erottamaan toisistaan]

Aikaisemmin ehdotetuista muutoksista esitysmateriaaliin muistutettiin (laaja joukko –käsitteen tilalle esim. monia tahoja).

Tietoarkkitehtuurin suunnittelu-kuvassa ei mainita käsitemallia. Tämä on kuitenkin yleisesti myös johdon keskuudessa tunnettu termi. Menetelmässä on syytä käyttää käsitemalli-termiä ja myös perinteistä ymmärrettävää käsitemalli-kuvausta.

Kuvaustasoista ja kuvauksista keskusteltiin: kuvauskehys ja muutkin menetelmää esittävät kuvat ovat kaksiulotteisia koosteita moniulotteisesta asiasta. Niistä jää aina jotain asioita tai tärkeitäkin näkökohtia esittämättä. Laaja menetelmä on vaikea kuvata. Sen ymmärtäminen vaatii konkreettisia esimerkkejä. [Hankepäällikön huomautus: Tähän tulee menetelmäkuvausta muokattaessa kiinnittää huomiota.]
Tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja teknologia-arkkitehtuurin välinen raja ei ole selväpiirteinen. Kuvauskehyksessä ei tuoda esiin kaikkia näkökohtia kuvauksista. Muun muassa loogisen ja fyysisen tason kuvaukset eivät näy. Kuvauskehikko kokonaisuudessaan kaipaa täsmentämistä ja konkretisointia.

Tuotiin esille näkökohtia standardien noudattamisen ja valmistuotteiden käytön aiheuttamista tilanteista, jotka monesti kärjistyvät kustannus-kysymyksiksi.

Todettiin, että käsitteiden tulee olla kaikkien kärkihankkeiden osalta yhtenäisiä, mm. tietoturvaan ja käyttövaltuushallintaan liittyvän käsitteistön tulee olla yhtenäistä.
Päätökset

Menetelmäkuvaus 1.02(E) hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: kustannus-hyötyanalyysi -kaavion tulee olla tulosprisman mukainen; tarkistettava Valtiokonttorin kanssa. 
Lisäksi hyväksyttiin hankepäällikön ehdotus dokumentin muotoilemisesta uuden sisällysluettelon mukaiseksi ja todettiin menetelmäkuvaukseen tarpeelliset täydennykset: yhteensovittaminen tietoturvakehikon kanssa ja IDABC:ssä tuotettavan standardien arviointimenetelmän mukaan ottaminen.

4.  Projekti 1 Nykytila
Keskustelu
Keskustelussa esille nousivat käsitteiden määrittely (”tietojärjestelmien tukijärjestelmät”) sekä luokittelu, joka voisi olla väljempi.
Päätökset
Valtionhallinnon tietojärjestelmien kartoitus hyväksyttiin.

5.   Hankkeen tilanne ja seuraavat toimenpiteet. 
Hankepäällikkö Aki Siponen esitteli alustavasti 12.6. pidetyn ASE-työpajan tuloksia, eli Toimenpidesuunnitelmaa 2008-2011. Toimenpidesuunnitelman varsinainen käsittely siirrettiin elokuun kokoukseen.
6.   Lausuntopyyntö

Hankkeen Toimenpidesuunnitelma 2008-2011 lähtee lausunnoille 29.6.2007, ja lausuntoaikaa on 14.9.2007 asti. Lausuntopyyntö tulee lähettää myös VM:n budjettiosastolle ja Valtiovarain controller-toiminnolle. Ohjausryhmäläisille lähetetään lausunnon Yhteenveto-osio s-postitse kommentoitavaksi 27.6. Koko lausunto liitteineen (noin 200 sivua) on tällöin ohjausryhmän käytettävissä, mutta kannanottoja odotetaan vain kokonaisuuden yhteenveto-osuuteen.
7.  Muut asiat

Seuraava kokous on 14.8.2007 klo 9-11. Asialistalla ovat silloin lausunnoilla oleva hankkeen Toimenpidesuunnitelma sekä hankkeen kustannukset (toteutuneet ja arvio vuodelle 2008). 
Keskusteltiin hankkeen päättäjäisistä elo-syyskuussa; todettiin, että päättäjäiset voisivat olla kaikille hankkeille yhteiset. 

8.   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

id

________________________________________________________________________________________________

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
PL 28   00023 VALTIONEUVOSTO
PUH. (09) 16001

valtiovarainministerio@vm.fi

http://www.vm.fi

Y-tunnus  0245439-9

