Vesienhoidon suunnittelun ohjeistusta varten asetetun 
(VHSIV) -projektiryhmän loppuraportti
Projektin asettaminen ja tehtävä

Ympäristöministeriö asetti 7.4.2008 vesienhoidon suunnittelun tueksi projektiryhmän, jonka tehtäväksi annettiin

30.9.2008  mennessä:   

· Vesienhoidon suunnittelua koskevan ohjeistuksen täydentäminen
· Pohjavesiä koskevan ohjeistuksen täydentäminen 
· Toimenpiteiden valintaa tukevien taloudellisten tarkastelujen opastuksen täydentäminen kiireellisesti
· Toimenpiteiden valintaa tukevan vaikutusarvioinnin opastuksen täydentäminen kiireellisesti 
· Ilmastonmuutoksen huomioon ottamista vesienhoitosuunnitelmassa koskevan ohjeistuksen täydentäminen
· Vesienhoidon suunnittelua koskevan koulutuksen valmistelu  
· Menettelyjen luominen vesienhoidon suunnittelun dokumenttien laadinnassa esille nousevien ongelmatilanteiden nopeaksi ohjeistamiseksi ja hyvien esimerkkien saamiseksi käyttöön 
· Vesienhoitosuunnitelmamallin sisällön täydentäminen ja tarkentaminen
· Yhteiset tekstiosat 
· Kartat ja taulukot
· Tiedonhallinta
· Kolmannen syyskuun lopussa 2008 alkavan kuulemisaineiston valmistelun tukeminen

· Taitto (31.7.2008 mennessä) sekä kääntäminen ja tiedotus (ml verkkosivut)

31.3.2010 mennessä: 
· Aloitteiden tekeminen tarvittavan koulutuksen ja suunnitelmien sisällön keskitetyn valmistelun järjestämiseksi
· Kuulemis- ja osallistumismenettelyjen kehittäminen ja palautteen huomioon ottaminen (käytännöt ja menettelytavat)

· Raportoinnin edellyttämien valmiuksien kehittäminen
· Työn yhteensovittaminen tulvadirektiivin ja merensuojeludirektiivin toimeenpanon kanssa 
· Ilmastomuutoksen parempi huomioonottaminen myös tulevaa suunnittelukierrosta silmällä pitäen 

Projektiryhmä otti nimekseen VHS IV –projekti.

Projektiryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja: Johtaja Heikki Teräsvirta, Etelä-Savon ympäristökeskus, 19.2.2009 lähtien Marketta Virta Uudenmaan ympäristökeskus/Uudenmaan ELY -keskus
Sihteeri: Kehitysinsinööri Heini Lähteenmäki, Suomen ympäristökeskus, 1.12.2009 lähtien Vanhempi suunnittelija Taina Ihaksi, Suomen ympäristökeskus 

Jäsenet: 

           Ympäristöinsinööri Mauri Karonen, Uudenmaan ympäristökeskus/ELY -keskus
 Limnologi Satu Kouvalainen, 21.1.2009 lähtien Biologi Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/ELY –keskus, 
           Hydrobiologi Pertti Manninen, Etelä-Savon ympäristökeskus/ELY -keskus
           Erikoisasiantuntija Liisa-Maria Rautio, Länsi-Suomen ympäristökeskus/ELY -keskus
           Biologi Pekka Räinä, Lapin ympäristökeskus/ELY -keskus
           Vanhempi tutkija, Juhani Gustafsson, Suomen ympäristökeskus

           Vanhempi tutkija Antton Keto, Suomen ympäristökeskus

           Yli-insinööri Antti Lehtinen, Suomen ympäristökeskus

           Kehitysinsinööri Kati Manni, Suomen ympäristökeskus

           Johtava asiantuntija Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus

           Erikoistutkija Heidi Vuoristo, Suomen ympäristökeskus
           Ympäristöneuvos Jukka Matinvesi, Ympäristöministeriö

           Neuvotteleva virkamies Hannele Nyroos, Ympäristöministeriö

Ryhmän työhön on aktiivisesti osallistunut myös Lasse Järvenpää ja Janne Juvonen Suomen ympäristökeskuksesta.
Projektin työskentelytapa

Projektiryhmä kokoontui 23 kertaa. 
Projekti on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden vesienhoitoon liittyvien projektien ja työryhmien kanssa (mm. vesienhoidon raportointiryhmä, vesienhoidon tiedonhallinnan kehittämisryhmä, vesienhoidon toteutusta ohjaava ryhmä sekä valtioneuvoston käsittelyä valmisteleva työryhmä). Lisäksi se on asettanut muita työryhmiä tarpeen mukaan.
Ympäristöministeriön, alueellisten ympäristökeskusten (vesienhoitoalueiden) ja SYKEn edustajat osallistuivat sekä projektin ohjaukseen että projektin toteutukseen. 
Projektin lopputuotteet 

Projekti on ohjannut vesienhoitosuunnitelmien kokoamista mm. toimenpiteiden tarpeen ja kustannusten, karttojen ja taulukoiden sekä ohjauskeinojen suhteen niin pinta-kuin pohjavesienkin osalta. Projekti on osallistunut myös kuulemisaineiston valmisteluun ja kuulemisessa saadun palautteen huomiointiin. Projektiryhmä on asettanut myös muita työryhmiä edistämään vesienhoidon suunnittelun ohjausta (vesienhoidon seurantaohjelman laadintaa ohjaava ryhmä sekä toimenpiteiden yhdenmukaistamista ohjaava Taloustiimi). 
Projekti on edistänyt myös vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisohjelmaa ja toimenpiteiden seurantajärjestelmän kehittämistä.

Projekti on osallistunut vesienhoitosuunnitelmien laadintaa, vesienhoidon palautetilaisuutta ja vesienhoidon toteutusta käsittelevien koulutus- ja palautetilaisuuksien valmisteluun. Lisäksi projektiryhmässä on laadittu alustava vesienhoidon suunnittelun aikataulu vuosille 2010–2015.
Projektiryhmä on edistänyt ja seurannut vesienhoidon suunnittelun EU –raportointia ja ottanut sen edellytykset huomioon linjauksia tehdessään. 
Helsingissä 30.3.2010
Projektiryhmän puheenjohtaja:
Marketta Virta 

Projektiryhmän sihteeri:  
Taina Ihaksi 
PAGE  
3

